TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY CZERNICHÓW

NA LATA 2004 - 2015

wersja robocza – po poprawkach

Projekt do zaopiniowania

ZLECENIODAWCA: 			GMINA CZERNICHÓW

WYKONAWCA: 			BESKIDZKI FUNDUSZ EKOROZWOJU SA

BIELSKO – BIAŁA,  LUTY 2004 ROK

Wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Czernichów

Wykonawca:

ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała,

tel. (0-33) 810-10-54, 816-41-42, fax.: (0-33) 810-10-54, w. 24

www.bfesa.com         e-mail:bfesa@bfesa.com

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, KRS 0000182929;

kapitał zakładowy 6.509.000 zł

Zarząd: Jan Dajnowicz

www.bfesa.com   e-mail: bfesa@bfesa.com

Członek Polskiej Izby Ekologii, Certyfikaty: ISO 9001:2000, ISO 14001

NIP: 937-21-69-208; REGON 072132702

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Agnieszka Chylak

Paweł Jańczyk

Jerzy Jarząb

Paweł Nejfeld

Janusz Przystał

Agnieszka Miler-Jańczyk

Ewa Strzałkowska

Tomasz Giza

W wyniku realizacji Programu oczekuje się znacznej poprawy jakości środowiska naturalnego oraz osiągnięcia standardów międzynarodowych 
w tym wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A. składa serdeczne podziękowania pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim osobom 
i instytucjom z terenu gminy Czernichów, współpracującym w przygotowaniu niniejszego opracowania, za udostępnienie niezbędnych materiałów i informacji źródłowych oraz za pomoc i poświęcony czas.

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	9

1.1	Cel i zakres opracowania	9

1.2	Opis przyjętej metodyki	10

1.3	Ogólna charakterystyka  Gminy Czernichów	12

1.4	Sytuacja demograficzna i społeczno-ekonomiczna Gminy Czernichów	13

1.4.1	Charakterystyka demograficzna	13

1.4.2	Działalność gospodarcza	14

1.4.3	Bezrobocie	15

2	Kierunki ochrony środowiska w gminie Czernichów	17

2.1	Gospodarka wodno-ściekowa	17

2.1.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	17

2.1.1.1	Wody powierzchniowe	17

2.1.1.2	Wody podziemne	19

2.1.1.3	Zaopatrzenie w wodę	19

2.1.1.4	Ochrona przed powodzią	22

2.1.1.5	Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych	22

2.1.1.6	Kanalizacja i oczyszczanie ścieków	22

2.1.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	……………………………………………………………………………………………………………………..26

2.1.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	26

2.1.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	27

2.1.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym	29

2.1.3	Cele i kierunki działań	33

2.1.4	Priorytety ekologiczne	33

2.1.4.1	Zadania krótkoterminowe – do roku 2008	33

2.1.4.2	Zadania długoterminowe – do roku 2015	33

2.1.5	Mechanizmy prawno ekonomiczne	34

2.1.6	Rejestr celów i zadań środowiskowych	35

2.1.7	Matryca logiczna	36

2.1.8	Harmonogram realizacji Programu	37

2.1.9	Wnioski	40

2.2	Gospodarka odpadami	41

2.2.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	41

2.2.1.1	Odpady komunalne	41

2.2.1.2	Odpady inne niż niebezpieczne	43

2.2.1.3	Odpady niebezpieczne	43

2.2.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	……………………………………………………………………………………………………………………..43

2.2.2.1	Prognoza powstawanie i bilans odpadów komunalnych	43

2.2.2.2	Określenie stanu docelowego	44

2.2.2.3	Regulacje prawa wspólnotowego	44

2.2.2.4	Aktualny stan prawa polskiego	46

2.2.2.5	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy	48

2.2.3	Cele i kierunki działań	48

2.2.4	Priorytety ekologiczne	49

2.2.4.1	Zadania krótkoterminowe – do roku 2008	49

2.2.4.2	Zadania długoterminowe – do roku 2015	49

2.2.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	51

2.2.6	Matryca logiczna	53

2.2.7	Harmonogram realizacji Programu	54

2.2.8	Wnioski	58

2.3	Ochrona powierzchni ziemi i gleb	59

2.3.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	59

2.3.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	……………………………………………………………………………………………………………………..61

2.3.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	61

2.3.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	62

2.3.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Czernichów wraz ze stanem docelowym.	……………………………………………………………………………………………………………..63

2.3.3	Cele i kierunki działań	65

2.3.3.1	Priorytety ekologiczne	65

2.3.4	Rejestr celów i zadań środowiskowych	66

2.3.5	Matryca logiczna	68

2.3.6	Harmonogram realizacji Programu	69

2.3.7	Wnioski	72

2.4	Ochrona powietrza	73

2.4.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	73

2.4.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb	77

2.4.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	77

2.4.2.2	Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony powietrza	78

2.4.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska gminy Czernichów w zakresie ochrony powietrza wraz ze stanem docelowym	79

2.4.3	Cele i kierunki działań	80

2.4.4	Priorytety ekologiczne	80

2.4.4.1	Zadania krótkoterminowe – do roku 2008	82

2.4.4.2	Zadania długoterminowe – do roku 2015	83

2.4.5	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	83

2.4.6	Rejestr celów i zadań środowiskowych	86

2.4.7	Matryca logiczna	88

2.4.8	Harmonogram realizacji Programu	89

2.4.9	Wnioski	92

2.5	Promieniowanie niejonizujące	94

2.5.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	95

2.5.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb	95

2.5.2.1	Określenie stanu docelowego	95

2.5.2.2	Regulacje prawa wspólnotowego	95

2.5.2.3	Aktualny stan prawa polskiego	96

2.5.2.4	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy	96

2.5.3	Cele i kierunki działań	97

2.5.4	Priorytety ekologiczne	97

2.5.4.1	Zadania krótkoterminowe – do roku 2008	97

2.5.4.2	Zadania długoterminowe – do roku 2015	98

2.5.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	99

2.5.6	Matryca logiczna	100

2.5.7	Harmonogram realizacji Programu	101

2.5.8	Wnioski	102

2.6	Ochrona przed hałasem	103

2.6.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	105

2.6.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	……………………………………………………………………………………………………………………106

2.6.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	108

2.6.2.2	Aktualny stan prawa polskiego dotyczący ochrony przed hałasem	108

2.6.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska gminy Czernichów w zakresie ochrony przed hałasem wraz ze stanem docelowym	109

2.6.3	Cele i kierunki działań	109

2.6.4	Priorytety ekologiczne	109

2.6.5	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	110

2.6.6	Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie ochrony przed hałasem	111

2.6.7	Matryca logiczna	112

2.6.8	Harmonogram realizacji Programu	113

2.6.9	Wnioski	115

2.7	Ochrona przyrody	116

2.7.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	116

2.7.1.1	Zbiorowiska roślinne	116

2.7.1.2	Chronione i ginące elementy flory i fauny	117

2.7.1.3	Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo	119

2.7.1.4	Obszary leśne	121

2.7.1.5	Racjonalne gospodarowanie obszarami leśnymi	121

2.7.1.6	Zalesienia i zadrzewienia	122

2.7.1.7	Zieleń urządzona	123

2.7.1.8	Formy ochrony przyrody wynikające z „Ustawy o ochronie przyrody” i innych aktów prawnych	123

2.7.1.9	Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi	125

2.7.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	……………………………………………………………………………………………………………………125

2.7.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	125

2.7.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	126

2.7.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie ochrony przyrody wraz ze stanem docelowym	127

2.7.3	Cele i kierunki działań	128

2.7.4	Priorytety ekologiczne	129

2.7.4.1	Cele krótkoterminowe – do roku 2004	129

2.7.4.2	Cele długoterminowe – do roku 2015	129

2.7.5	Mechanizmy prawno ekonomiczne	129

2.7.6	Rejestr celów i zadań środowiskowych	131

2.7.7	Matryca logiczna	133

2.7.8	Harmonogram realizacji Programu	135

2.7.9	Wnioski	141

2.8	Edukacja ekologiczna	142

2.8.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	142

2.8.1.1	Charakterystyka bazy edukacyjnej Gminy Czernichów na tle całego powiatu żywieckiego	142

2.8.1.2	Działania proekologiczne w Gminie	145

2.8.1.3	Ośrodki Edukacji Ekologicznej	146

2.8.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	……………………………………………………………………………………………………………………147

2.8.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	147

2.8.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	147

2.8.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie edukacji ekologicznej wraz ze stanem docelowym	148

2.8.3	Cele i kierunki działań	149

2.8.4	Priorytety ekologiczne	149

2.8.4.1	Zadania krótkoterminowe – do roku 2008	150

2.8.4.2	Cele długoterminowe – do roku 2015	150

2.8.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	151

2.8.6	Matryca logiczna	152

2.8.7	Harmonogram realizacji Programu	153

2.8.8	Wnioski	156

3	Aspekty finansowe realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Czernichów w zakresie ochrony środowiska	157

3.1	Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych	157

3.1.1	Fundusze krajowe	157

3.1.2	Fundusze Unii Europejskiej	158

3.1.2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	160

3.1.2.2	Fundusz Spójności	161

3.1.3	Partnerstwo publiczno-prywatne	164

3.2	Ogólna sytuacja finansowa Gminy Czernichów.	165

3.3	Zdolności inwestycyjne Gminy w latach 2004-2015	167

3.4	Nakłady finansowe na realizację zadań własnych Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do możliwości budżetowych Gminy Czernichów	168

3.5	Wnioski	169

4	Wdrażanie i realizacja Programu	170

4.1	Przeznaczenie REMAS	170

4.2	Model i procedury REMAS	171

4.3	Narzędzia informatyczne wspomagające wdrażanie programu ochrony środowiska	177

4.3.1	Program REMAS	177

4.3.2	Program SOZAT	178

4.4	System  kontroli i prognozowania opłat  środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych	180

4.5	Okresowa kontrola realizacji celów i zadań zapisanych w programie ochrony środowiska	………………………………………………………………………………………………………….181

4.6	Podstawa opracowania rozdziału i wykorzystane materiały źródłowe	181

5	Sposoby i kryteria określania priorytetów inwestycyjnych umożliwiających przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	182

6	System oceny realizacji Programu wraz z proponowanymi wskaźnikami	184

6.1	Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju	184

6.1.1	Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej	186

6.1.2	Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa	187

6.1.3	Mierniki na poziomie województwa	189

6.1.4	Warianty — scenariusze wdrażania zrównoważonego rozwoju	189

7	Bibliografia	192

8	ZAŁĄCZNIKI DO REMAS	195

Projekt polityki środowiskowej gminy Czernichów	196

Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej	197

Rejestr celów i zadań środowiskowych	198

Program zarządzania środowiskowego	207

SPIS TABEL

Tabela 1-1 Ruch naturalny ludności, stan za 2001 rok	13

Tabela 1-2 Bezrobocie w gminie Czernichów – stan na 30 września 2003 r.	16

Tabela 2-1 Klasyfikacja rzek w punkcie monitoringu wód powierzchniowych	18

Tabela 2-2 Monitoring wód podziemnych w rejonie GZWP 447.	19

Tabela 2-3 Wyniki badań wody z ujęć w Gminie Czernichów.	20

Tabela 2-4 Parametry oczyszczalni ścieków „KOS” w Międzybrodziu Bialskim	24

Tabela 2-5 Parametry oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Żywieckim	24

Tabela 2-6 Parametry oczyszczalni ścieków w Czernichowie	25

Tabela 2-7 Parametry oczyszczalni ścieków w Tresnej Małej	26

Tabela 2-8 Ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy Czernichów w 2002 r.	41

Tabela 2-9 Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na terenie gminy Czernichów [%] oraz [Mg/rok]	42

Tabela 2-10 Struktura użytkowania terenów w Gminie Czernichów	60

Tabela 2-11 Emisje zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy Czernichów w 2002 r.	74

Tabela 2-12 Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo)	75

Tabela 2-13 Porównanie emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych z emisją ze źródeł energii  w gminie Czernichów	76

Tabela 2-14 Porównanie wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego Polski i niektórych krajów Europy.	96

Tabela 2-15 Dopuszczalny równoważny poziom hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu	104

Tabela 2-16 Dopuszczalna równoważna wartość progowa poziomu hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów  i grup źródeł hałasu	105

Tabela 2-17 Wybrane nieleśne zbiorowiska roślinne na terenie gminy Czernichów.	116

Tabela 2-18  Fragmenty naturalnych lasów na terenie gminy Czernichów	117

Tabela 2-19  Struktura powierzchniowa obwodów łowieckich na terenie Gminy Czernichów	119

Tabela 2-20  Wybrane elementy planów łowieckich koła łowieckiego „Żbik” w Żywcu	120

Tabela 2-21  Proponowane małoobszarowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Czernichów	124

Tabela 2-22  Proponowane do objęcia ochroną prawną okazy drzew na terenie Gminy Czernichów	125

Tabela 3-1 Programy operacyjne przygotowane w ramach NPR oraz instytucje zarządzające poszczególnymi programami.	160

Tabela 3-2 Priorytety i działania w ZPORR związane z inwestycjami w ochronę środowiska	161

Tabela 3-3 Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006.	162

Tabela 3-4 Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.	164

Tabela 3-5 Podstawowe formy publiczno-prywatnego partnerstwa w sektorze usług komunalnych	164

Tabela 3-6 Sytuacja finansowa Gminy Czernichów w latach 2001-2003.	165

Tabela 3-7 Środki finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.	166

Tabela 3-8 Założenia do prognoz i symulacji finansowych	167

Tabela 3-9 Symulacja dochodów budżetowych i wydatków inwestycyjnych Gminy Czernichów na lata 2004-2015 (tys. zł)	167

Tabela 3-10 Prognoza finansowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tys. zł).	168

Tabela 3-11 Oszacowane nakłady finansowe (zadania własne Gminy) w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska na lata 2004-2015	168

Tabela 3-12 Udział poszczególnych źródeł a finansowania zadań Programu Ochrony Środowiska (tys. zł).	168

Tabela 4-1 Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej [9]	177

Tabela 5-1  Wagi przeliczeniowe i opis znaczenia poszczególnych wartości współczynnika oceny dla kolejnych kryteriów oceny inwestycji	183

Tabela 6-1  Zestaw mierników charakteryzujących priorytety F Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego	189

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Położenie Gminy Czernichów na tle Powiatu Żywieckiego (źródło: http://www.gminy.pl )	12

Rysunek 2  Liczba ludności w gminie Czernichów w latach 1995–2002, stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania	13

Rysunek 3 Udział sektorów publicznego i prywatnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Czernichów	14

Rysunek 4 Udział wybranych form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych w całkowitej liczbie zarejestrowanych na terenie gminy Czernichów podmiotów gospodarki narodowej.	14

Rysunek 5 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Czernichów wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).	15

Rysunek 6 Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w powiecie żywieckim	16

Rysunek 7  Mapa hydrograficzna gminy Czernichów	17

Rysunek 8 Podział głównych dyrektyw unijnych z zakresu gospodarki odpadami	46

Rysunek 9 Emisja zanieczyszczeń na terenie gminy Czernichów w 2002 r.	74

Rysunek 10 Natężenie szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gmin powiatu żywieckiego	142

Rysunek 11 natężenie placówek bibliotecznych na 10 tys. ludności w gminach powiatu żywieckiego	143

Rysunek 12 Rozkład środków z funduszy strukturalnych UE na realizację celów polityki strukturalnej  w Polsce	159

Rysunek 13  Zobowiązania finansowe w Gminie Czernichów	166

Rysunek 14 Ogólny schemat funkcjonowania REMAS w województwie	170

Rysunek 15 Podstawowe elementy zintegrowanego modelu systemu zarządzania środowiskowego	173

Rysunek 16 Schemat Procedury PR1 „Zarządzanie środowiskowe”	174

Rysunek 17 Schemat Procedury PR2 „Ocena efektów działalności środowiskowej”	175

Rysunek 18 Schemat Procedury PR3 „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”	176

# Wstęp

## Cel i zakres opracowania

Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czernichów” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

Przy tworzeniu Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.

Ponadto celami Programu Ochrony Środowiska są:

- Rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska (zadania te w większości stanowią zadania własne Powiatu)

- Wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów)

- Przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-prawnych dla proponowanych działań proekologicznych

- Wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Powiatu ze wskazaniem źródeł finansowania

Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według nowej ustawy co 2 lata).

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych z podaniem ich charakterystyki, oceną  stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie.

Identyfikacja potrzeb Gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega na sformułowaniu celów i kierunków działań oraz wyznaczeniu priorytetów ekologicznych ekologicznych podziałem na cele krótkoterminowe (do 2006 r.) i długoterminowe (do roku 2015).

Analizę każdego kierunku ochrony środowiska w Gminie wieńczy tzw. matryca logiczna – tabelaryczne zestawienie celów, zadań i oczekiwanych rezultatów z podaniem sprawdzalnym wyznaczników osiągnięć oraz źródeł i sposobów weryfikacji. Dla każdego kierunku działań utworzony zostanie harmonogram realizacji Programu. Harmonogram zawiera wykaz zadań Gminy z podziałem na zadania własne 
i koordynowane, określenie terminu i jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań, planowane efekty ekologiczne oraz planowane koszty przedsięwzięć z wykazaniem źródeł ich finansowania.

Omówienie kierunków działań proekologicznych zamyka zestaw wniosków, w których wyspecyfikowane zostały najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań Powiatu i zakresu działań.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czernichów zawiera omówienie uwarunkowań finansowych Gminy z podziałem, gdzie przedstawiono możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań Programu, nakreślono ogólną sytuację finansową Gminy, przeprowadzono prognozę budżetową oraz powiązano oszacowane nakłady finansowe na realizację zadań w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska z możliwościami finansowymi budżetu.

W celu optymalnego doboru pakietu inwestycji do realizacji oraz właściwego uzasadnienia decyzji 
o przyjęciu bądź też odmowie realizacji danej inwestycji, w końcowym rozdziale opracowania przedstawiono sposoby i zestaw kryteriów umożliwiających wyznaczenie priorytetów w planowaniu inwestycyjnym.

## Opis przyjętej metodyki

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:

Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programu ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.

2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ wykonawczy jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska.

3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy.

- Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada Gminy.

2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie Gminy.”

Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa treści i zakresu programu ochrony środowiska, zwraca jednak uwagę (art. 17 pkt. 1), by uwzględniał on wymagania zawarte w art. 14 wynikające z polityki ekologicznej państwa:

„Art. 14. 1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa 
w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania 
w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

W opracowanych przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (Warszawa, grudzień 2002 r.)podkreśla się, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”. Wytyczne „…mają charakter ramowy i mogą być wykorzystane jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony środowiska”.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czernichów opracowany został z uwzględnieniem układu strukturalnego cytowanego wyżej dokumentu dotyczącego polityki ekologicznej państwa, którego następujące rozdziały:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska,

- narzędzia i instrumenty realizacji programu,

- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,

- kontrola realizacji programu

weszły w skład treści poszczególnych rozdziałów opracowania.

Należy podkreślić, iż w idei ekorozwoju powiatu, na którą składa się wzajemny układ ładów: społecznego, gospodarczego i ekologicznego, musi sprzyjać ład polityczno-instytucjonalny gwarantujący realizację opracowanego Programu.

- POLE ŁADU SPOŁECZNEGO – SPOŁECZNA ZASADNOŚĆ, AKCEPTACJA

- POLE ŁADU EKONOMICZNEGO – EKONOMICZNA, GOSPODARCZA EFEKTYWNOŚĆ

- POLE ŁADU EKOLOGICZNEGO – EKOLOGICZNA RACJONALNOŚĆ

## Ogólna charakterystyka  Gminy Czernichów

Gmina Czernichów leży w południowo-wschodniej części województwa śląskiego. Stanowi ona część powiatu żywieckiego. Położona jest w paśmie górskim Beskidu Małego. Gmina zajmuje powierzchnię 56 km2 (co stanowi ok. 5,4% całkowitej powierzchni powiatu żywieckiego) i obejmuje 4 sołectwa: Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Czernichów oraz Tresną.

Rysunek 1 Położenie Gminy Czernichów na tle Powiatu Żywieckiego
(źródło: http://www.gminy.pl )

Gmina Czernichów zlokalizowana jest nad malowniczymi przełomami Soły. Przełomy rzeki wykorzystano do budowy dwóch sztucznych zbiorników wody: zapory w Porąbce (1936 r.) oraz w Tresnej (1967 r.). Dzięki nim powstały jeziora, Międzybrodzie i Żywieckie, stanowiące dużą atrakcję turystyczną. W 1978r. na szczycie góry Żar zbudowano zbiornik wody, a wewnątrz góry podziemną elektrownię pompowo-szczytową o największym na świecie spadku wody - 440 m. Jest to unikalny w skali światowej obiekt energetyczny. Szczyty Beskidu Małego: Czupel (930 m n.p.m.), Magurka (909 m n.p.m.), Rogacz (899 m n.p.m.), Cisowe Grapy (806 m n.p.m.), Jaworzyna (861m n.p.m.), Kościelec (795 m n.p.m.) i Żar (761m n.p.m.) otaczające jeziora są doskonałymi miejscami dla pieszy wycieczek.

## Sytuacja demograficzna i społeczno-ekonomiczna Gminy Czernichów

### Charakterystyka demograficzna

Obserwując stan ludności należy odnotować, iż z roku na rok zwiększa się liczba mieszkańców gminy Czernichów. Wyjątek stanowią lata 2000 i 2002, w których odnotowano nieznaczny spadek w stosunku do roku poprzedniego liczby osób zamieszkujących Gminę.

Rysunek 2  Liczba ludności w gminie Czernichów w latach 1995–2002, stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania

W 1995 roku gminę Czernichów zamieszkiwało 6 338 osób. Do roku 2002 liczba ludności zwiększyła się do poziomu 6 455. Oznacza to 1,8% wzrost liczby mieszkańców Gminy w ciągu ośmiu lat.

Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w 2002 roku ok. 114 osób na 1km2.

Tabela 1-1 Ruch naturalny ludności, stan za 2001 rok

| Powierzchnia [km2] | Ludność |  | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [osoby] | [na 1km2] |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| 5,6 | 6 455 | 114 | 62 | 43 | 19 | -50 |

Ze względu na dodatni przyrost naturalny, jedynym czynnikiem powodującym zmniejszenie liczby mieszkańców gminy Czernichów było ujemne saldo migracji.

### Działalność gospodarcza

W gminie Czernichów było 513 podmiotów gospodarczych (stan na koniec roku 2001) zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON.

W sektorze prywatnym działało 494 podmiotów, natomiast w sektorze publicznym funkcjonowało 19 jednostek.

Rysunek 3 Udział sektorów publicznego i prywatnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Czernichów

Na terenie gminy Czernichów prowadziło działalność gospodarczą 432 osoby fizyczne. W formie spółek cywilnych działało 31  podmiotów, natomiast w formie spółek prawa handlowego funkcjonowało 10 jednostek. Na terenie Gminy zarejestrowane były 2 spółdzielnie.

Rysunek 4 Udział wybranych form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych w całkowitej liczbie zarejestrowanych na terenie gminy Czernichów podmiotów gospodarki narodowej.

Z przedstawionych danych oraz po uwzględnieniu specyfiki poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw można stwierdzić, że na terenie gminy Czernichów dominują podmioty gospodarcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Spośród 513 podmiotów gospodarczych na terenie gminy Czernichów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, najliczniejsza grupa działa w obszarze handlu 
i szeroko rozumianych usługach. Najmniej jednostek z kolei funkcjonuje w sektorze wytwarzania 
i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę.

Rysunek 5 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Czernichów wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

### Bezrobocie

Pod pojęciem bezrobotnego (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu 
i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz późniejszymi zmianami – jednolity tekst Dz. U. nr 6, poz. 56 z 2001 r.), należy rozumieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy.

Liczba osób pozostających bez pracy w powiecie żywieckim na koniec września 2003 r. kształtowała się na poziomie 8,2 tys. Oznacza to spadek w porównaniu z tym samym miesiącem w 2002 roku o ok. 400 osób (4,6%). Stopa bezrobocia dla powiatu żywieckiego we wrześniu 2003 wynosiła 12,5% (wobec 13,1% w roku 2002).

Rysunek 6 Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w powiecie żywieckim

W gminie Czernichów na dzień 30 września 2003 r. zarejestrowanych było 368 osób bezrobotnych, 
z czego 189 kobiet.

Tabela 1-2 Bezrobocie w gminie Czernichów – stan na 30 września 2003 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | RAZEM | 368 | 179 | 189 |
| Bezrobotni wg poziomu wykształcenia |  |  |  |  |
| 1. | wyższe | 16 | 5 | 11 |
| 2. | policealne i średnie zawodowe | 70 | 28 | 42 |
| 3. | średnie ogólnokształcące | 21 | 2 | 19 |
| 4. | zasadnicze zawodowe | 154 | 82 | 72 |
| 5. | podstawowe i niepełne podstawowe | 107 | 62 | 45 |
| Bezrobotni wg wieku |  |  |  |  |
| 1. | 15-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 18-24 | 88 | 44 | 44 |
| 3. | 25-34 | 117 | 52 | 65 |
| 4. | 35-44 | 87 | 37 | 50 |
| 5. | 45-54 | 64 | 37 | 27 |
| 6. | 55-59 | 10 | 7 | 3 |
| 7. | 60-64 | 2 | 2 | 0 |

Problem bezrobocia dotyczy szczególnie ludzi młodych oraz osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Najliczniejszą grupę pozostających bez pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat.

# Kierunki ochrony środowiska w gminie Czernichów

## Gospodarka wodno-ściekowa

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

#### Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe terenu gminy Czernichów przedstawia mapa.

Rysunek 7  Mapa hydrograficzna gminy Czernichów

Wody płynące.

Gmina Czernichów położona jest w dolinie rzeki Soły, w zlewni rzeki Wisły. Główne cieki wodne zasilające koryto Soły w obrębie Gminy to Roztoka, Ponikiewka, Żarnówka, Isepnica. Na terenie Gminy Czernichów  znajduje się jeden punkt monitoringu regionalnego jakości wód powierzchniowych zlokalizowany na potoku Ponikwia, w miejscowości Międzybrodzie Bialskie,.

Tabela 2-3 przedstawia badania jakości wód rzeki Soły w punktach monitoringu przed terenem Gminy oraz potoku Ponikwia.

Tabela 2-3 Klasyfikacja rzek w punkcie monitoringu wód powierzchniowych

| Rzeka, punkt monitoringu | Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń |  |  |  |  |  |  | Klasyfikacja ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tlen | BZT5 ChZT utlenialność | Związki biogenne | Związki mineralne | Metale ciężkie | Zawiesina | Bakteriologia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Soła – 53,6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ujście do zb. Tresna- 49,9 km | I | I | I | I | I | III | non | non |
| Ponikwia – 5,6 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ujście do Zb. Międzybrodzkiego | I | I | I | I | I | I | II | II |

non- pozaklasowa jakość wód

Wg „Raportu czystości wód..” rzeka Soła na całej długości w 2001r prowadziła wody odpowiadające normom III klasy czystości wód. Wyjątek stanowiły wody przy ujściu do Zbiornika Tresna (przedstawiony w tabeli) gdzie przekroczyły te normy i rzeka prowadzi wody pozaklasowe, o czy decydują zanieczyszczenia bakteriologiczne, co świadczy o zanieczyszczeniu rzeki ściekami socjalno bytowymi.

Potok Ponikiew  stanowi jeden z czystszych dopływów rzeki Soły. Prowadzi wody w II klasie czystości, 
o której decydują również zanieczyszczenia bakteriologiczne.

Zbiorniki wodne

Na terenie Gminy Czernichów znajdują się z zbiorniki wchodzące w skład kaskady rzeki Soły: Jezioro Międzybrodzkie oraz część Zbiornika Tresna.

W granicach administracyjnych Gminy położona jest część zbiornika zaporowego Tresna (Jezioro Żywieckie).

Powstał ze spiętrzenia wód rzeki Soły zaporą ziemną. Jest największym i najwyżej położonym z 3 zbiorników kaskady. Płynąca przez zbiornik Soła przecina swym korytem najgłębsze części zbiornika 
i wywiera znaczący wpływ na wszelkie procesy biologiczne i fizyko-chemiczne w jego wodach. Zlewnia zbiornika należy do dorzecza rzeki Wisły i ma charakter typowo górski. Służy on głównie do retencjonowania wód rzeki Soły oraz do wyrównywania poziomu wody w rzece poniżej zbiornika. Jest on zagospodarowany rekreacyjnie.

Zbiornik zaporowy Międzybrodzie ( Jezioro Międzybrodzkie) powstał ze spiętrzenia wód rzeki Soły zaporą betonową . Jest drugim co do wielkości zbiornikiem z 3- ch wchodzących w skład kaskady Soły. Zbiornik ten można uznać za szerokie koryto rzeczne, przypominające swym wyglądem rynnowe jeziora polodowcowe. Podstawową funkcją pełnioną przez zbiornik jest współpraca z elektrownią szczytowo-pompową „Porąbka-Żar” oraz należącym do niej, zbudowanym na szczycie góry Żar, zbiornikiem wodnym.

Podobnie jak zbiornik Tresna, zbiornik Międzybrodzki wykorzystywany jest również jako naturalne zaplecze rekreacyjno-turystyczne.

Według przeprowadzonych badań jakości wód w zbiornikach w 2001r przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach , w porze wiosennej, letniej i jesiennej , stężenia zanieczyszczeń poszczególnych wskaźników były zróżnicowane.

Woda w  zbiorniku Tresna w zakresie badań fizyko-chemiczych w przeciągu całego okresu odpowiadała normom II klasy czystości. Wskaźnik czystości sanitarnej  miano Coli w okresie wiosennym w warstwach powierzchniowych nie odpowiadał normatywom, w warstwach przydennych osiągnął III klasę czystości.

W okresie letnim czystość bakteriologiczna zbiornika uległa nieznacznej poprawie i  odpowiadała II klasie czystości.

Woda w zbiorniku Międzybrodzkim w zakresie badań fizyko-chemicznych w całym badanym okresie odpowiadała normom II klasy czystości wód, chociaż w okresie jesiennym była bliska sklasyfikowania 
w I klasie czystości. Wskaźnik czystości sanitarnej  miano Coli w okresie wiosennym w warstwach powierzchniowych i przydennych  odpowiadał normom dla II i III klasy czystości.

W okresie letnim i jesiennym czystość bakteriologiczna zbiornika uległa nieznacznej poprawie i w całości  odpowiadała II klasie czystości  .

#### Wody podziemne

Na terenie Gminy Czernichów występuje kredowe szczelinowo-porowe piętro wodonośne.

Najbardziej zasobne fragmenty poziomów wodonośnych tworzą Użytkowe Poziomy Wód Podziemnych (UPWP), w obrębie których wyróżnia się charakteryzujące się najlepszymi parametrami hydrogeologicznymi Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP).

Gmina Czernichów leży w zasięgu fliszowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP nr 447- Beskid Mały. Jest to zbiornik wydzielony w spękanych i porowatych piaskowcach gruboławicowych warstw godulskich. W utworach tych dominują wody wodorowęglanowo- siarczanowo-wapniowe. Przeważają tutaj wody o wysokiej jakości, na ogół nie przekraczające przepisów sanitarnych i często możliwe do konsumpcji bez uzdatniania.

Tabela 2-4 Monitoring wód podziemnych w rejonie GZWP 447.

| L.P. | Nr pkt. | Lokalizacja | Klasa Jakości | Typ hydrochemiczny | Składniki decydujące o przynależności do danej klasy jakości | Składniki chemiczne przekraczające wartości graniczne dla danej klasy jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45 | Bielsko-Biała | Ib | HCO3- SO4-Ca-Mg-Na | NO2, S.rozp., PO4 Tw og. | Eh |
| 2 | 47 | Targanice | III | SO4- HCO3- Cl-Ca | Tw og. | HCO3, Ca |

Na terenie Gminy występują ujęcia wód podziemnych:

- Ujęcia komunalne-  studnia głębinowa w Międzybrodziu Bialskim-centrum oraz 1 studnia na ujęciu „Isepnica” w Międzybrodziu Żywieckim

- Ujęcia prywatne- studnie głębinowe na terenie Gminy (brak dokładnych danych).

#### Zaopatrzenie w wodę

Ujęcia wód

Gmina Czernichów posiada dwa wodociągi komunalne, w Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim obsługujące łącznie ok. 280 obiektów (budynki mieszkalne, letniskowe i użyteczności publicznej). Wodociąg w Międzybrodziu Żywieckim zasilany jest wodami infiltracyjnymi z ujęcia „Isepnica” Ujęcie to składa się z pięciu studni usytuowanych w korycie potoku Isepnica – czterech studni infiltracyjnych i jednej wierconej. Ujęcie ujmuje wody utworów czwartorzędu oraz z poziomu wodonośnego kredy  (studnia wiercona) o łącznej wydajności 32,9 m3/h. Wydajność ujęcia zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym nr BOZN-gw-6223/12/01 wydanym przez Starostę Żywieckiego, wynosi 500 m3/d. Ujęcie nie posiada możliwości rozbudowy ze względu na wykorzystany dopuszczalny pobór wody.

Wodociąg w Międzybrodziu Bialskim zasilany jest ze studni głębinowej. Wydajność studni zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym nr BOZN-gw-6210/24/99 wydanym przez Starostę Żywieckiego, wynosi 79 m3/d. Ujęcie nie posiada możliwości rozbudowy ze względu na wykorzystany dopuszczalny pobór wody, szczególnie w okresie letnim pobór wynosi ok. 95%zasobów.

Wyniki badań wody surowej i do spożycia wykonane w roku 2002 z ujęć komunalnych przedstawia Tabela 2-5.

Tabela 2-5 Wyniki badań wody z ujęć w Gminie Czernichów.

| L.P. | Wskaźnik | Jedn. | Norma | Ujęcie wody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Międzybrodzie Żywieckie |  | Międzybrodzie Bialskie |  |
|  |  |  |  | Woda surowa | Woda do spożycia | Woda surowa | Woda do spożycia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 7,36 | 6,7 | 6,5 | 6,51 |
| 2 | Twardość ogólna | mgCaCO3/l | 60-500 | 156,0 | 123,0 | 155,0 | 159,0 |
| 3 | Amoniak | mg/l | 0,5 | 0,039 | 0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 4 | Azotyny | mg/l | 0,5 | 0,003 | 0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 5 | Azotany | mg/l | 50 | 5,01 | 4,82 | 3,9 | 3,7 |
| 6 | Chlor wolny | mg/l |  | - | 0,3 | - | 0,3 |
| 12 | utlenialność |  |  | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |

Woda z ujęcia „Isepnica” przed podaniem do sieci poddawana zostaje poddana  uzdatnieniu. Urządzenia uzdatniające wodę typu zamkniętego pracują w układzie zamkniętym. Proces uzdatniania wody oparty jest na procesie filtracji , przebiegającym w dwóch zbiornikach filtracyjnych, odżelaziających o poj. 10 m3 
i wydajności 7 m3/h. Uzdatniona woda po przejściu przez zbiorniki filtracyjne kierowana jest do zbiornika kontaktowego. Jako zbiornik kontaktowy zastosowany jest trzeci filtr odżelaziający. Ze zbiornika kontaktowego woda uzdatniona dopływa do zbiornika retencyjnego , a następnie kierowana jest do magistrali rozdzielczej.

Tereny zabudowy rozproszonej oraz położonej w górnym biegu potoków, zaopatrywane są w wodę 
z ujęć lokalnych.

Tereny zabudowy złożonej z kilku lub kilkunastu budynków mieszkalnych czy użytkowych zaopatrywane są z lokalnych wodociągów grawitacyjnych. Korzysta z nich ok. 800 budynków.

Pobór wody do tych wodociągów jest w 30 % z ujęć powierzchniowych, a w 70% pobór wód podziemnych.

Niewielki procent mieszkańców korzysta ze studni kopanych i głębinowych.

Sieć wodociągowa

Do sieci wodociągowej komunalnej przyłączonych jest ok. 300 gospodarstw domowych tj. ok. 900 mieszkańców co stanowi 14% mieszkańców całej Gminy oraz do sieci wodociągowej lokalnej podłączonych jest ok.800 gospodarstw tj. ok. 4000 mieszkańców co stanowi ok. 64% mieszkańców Gminy.

Łącznie z sieci wodociągowej korzysta ok. 4900 osób tj. 78% mieszkańców Gminy.

Do sieci wodociągowej komunalnej podłączonych jest ok. 44 podmioty usługowo-produkcyjne, z czego największe zużycie w 2002 r miały:

- Państwowy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Międzybrodziu Żywieckim - 1693 m3/m.-c.

- Górska Szkoła Szybowcowa ”Żar” w Międzybrodziu Żywieckim - 183 m3/m.-c.

- Ośrodek Wypoczynkowy „Elektrowni Jaworzno III” w Międzybrodziu Żywieckim- 197 m3/m.-c.

- ZZOZ Żywiec - 87 m3/m.-c.

- Urząd Poczty w Międzybrodziu Bialskim - 46 m3/m.-c.

Zużycie wody w Gminie ( Międzybrodzie Żywieckie i Bialskie) w 2002  kształtowało się następująco:

- podmioty usługowo – produkcyjne 		35 041 [m3/rok]

- gospodarstwa domowe			25 960 [m3/rok]

Strukturę zużycia wody w Gminie przedstawia Tabela 2-6.

Tabela 2-4  Struktura zużycia wody w Gminie Czernichów

| L.P. | Wyszczególnienie | 1998 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ujęcia wody własnej [m3/rok] | 108 400 | 95 700 |
| 2 | Zużycie wody ogółem [m3/rok] | 77 400 | 61 000 |
| 3 | Straty wody [m3/rok] | 31 000 | 19 100 |

Straty wody w sieci w 2002 r. wynosiły ok. 20% wody, a dla porównania w 1998r straty wynosiły ok. 29 %. W porównaniu z rokiem 1998r straty w sieci nieznacznie się zmniejszyły , ale nadal są znaczne.

Występujące straty wody spowodowane są złym stanem sieci wodociągowej na pewnych odcinkach, które wykonane są ze stali i wymagają wymiany.

Całkowita długość sieci wodociągowej w Gminie wynosi ok. 71,6 km , z czego:

- 11,1 km - sieć komunalna,

- 10,5 km - sieć lokalna (administracja Spółki Wodne),

- 50 km - sieć prywatna.

Długość sieci komunalnej kształtuje się następująco:

- Międzybrodzie Żywieckie – 8,8 km,

- Międzybrodzie Bialskie – 2,3 km.

Struktura materiałowa sieci wodociągowej komunalnej jest następująca:

- PE - ok. 2,3 km (wiek do 10 lat),

- PVC - ok. 6,5 km (wiek 10 – 30 lat),

- Stal - ok. 2,3 km (wiek 10 – 30 lat).

Całkowita długość przyłączy z sieci komunalnej  5,1 km, z czego :

- Międzybrodzie Żywieckie – 3,5 km,

- Międzybrodzie Bialskie – 1,6 km.

Struktura materiałowa przyłączy:

- Stal - ok. 1,7 km (wiek 10 – 30 lat),

- Stal - ok.0,9 km (wiek do 10 lat),

- PE - ok.2,5 km (wiek do 10 lat).

Stan techniczny przyłączy sieci komunalnej jest dobry (w 2001 r - 3 awarie na przyłączach domowych)

Brak danych dotyczących struktury materiałowej sieci i przyłączy wodociągów lokalnych.

#### Ochrona przed powodzią

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów nie wyznaczono terenów zagrożonych powodzią.

W zakresie ochrony przed powodzią, w 1999 r. na terenie Gminy został wykonany na potoku Isepnica 
w Międzybrodziu Żywieckim, mur oporowy od strony drogi „Kosarzyska” na długości 25m. wraz z progiem wodnym. Ponadto w 2001r na w/w potoku wykonano 5 szt. progów z drewna, regulujących przepływ wody.

Ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej terenu Gminy jest zbiornik zaporowy Tesna oraz zbiornik zaporowy Międzybrodzie. Oprócz funkcji rekreacyjno-turystycznej, zbiornik Tesna służy głównie do retencjonowania wód rzeki Soły oraz do wyrównywania poziomu wody w rzece poniżej zbiornika, 
a więc spełnia zadania przeciwpowodziowe.

#### Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych  na terenie Gminy powodowane jest przez wiele czynników, głównymi źródłami zanieczyszczeń są:

- ścieki socjalno-bytowe z zabudowy mieszkaniowej oraz zakładów usługowo-produkcyjnych,

- ścieki deszczowe spływające z dróg, placów i stacji paliw,

- zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych.

Do sieci kanalizacyjnej w Gminie Czernichów podłączonych jest ok. 2476 mieszkańców co stanowi ok. 38% wszystkich mieszkańców Gminy. Znaczna ilość budynków nie jest włączona do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Ścieki socjalno-bytowe z terenów nieskanalizowanych odprowadzane są do szamb lub bezpośrednio do przydrożnych rowów i cieków wodnych. Nieszczelne szamba oraz bezpośrednie odprowadzania ścieków do odbiorników stanowią znaczące zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Ścieki te wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne.

Na terenie Gminy brak jest kanalizacji deszczowej i podczyszczalni ścieków opadowych. Ścieki deszczowe z dróg, placów i stacji paliw zanieczyszczają wody powierzchniowe głównie substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni dróg.

Gmina nie posiada własnego wysypiska odpadów , odpady komunalne wywożone są poza teren Gminy 
i składowane na składowisku odpadów Spółki z o.o. „Beskidy” w Żywcu.

#### Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Sieć kanalizacyjna

Do sieci kanalizacyjnej w Gminie Czernichów podłączonych jest ok. 2476 mieszkańców co stanowi ok.38% wszystkich mieszkańców Gminy. W poszczególnych miejscowościach ilość mieszkańców korzystających ze zbiorowego odprowadzenia ścieków przedstawia się następująco (stan na 2002 r.):

- Międzybrodzie Żywieckie - 795 (55 % wszystkich mieszkańców miejscowości)

- Międzybrodzie Bialskie - 412 (13% wszystkich mieszkańców miejscowości)

- Tresna Mała - 196 (27% wszystkich mieszkańców miejscowości)

- Czernichów – 1073 (98% wszystkich mieszkańców miejscowości)

Ścieki z terenów nieskanalizowanych tj. od ok. 30 % mieszkańców gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzane w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czernichów  wynosi 38,2 km, w tym długość przykanalików 10,7km.

Strukturę systemu kanalizacyjnego tworzą kanały grawitacyjne , pompownie ścieków oraz rurociągi tłoczne. Na terenie Gminy znajduje się 8 pompowni ścieków:

- Międzybrodzie Żywiecki - 2 pompownie ścieków o wydajności 16 m3/h każda,

- Tresna – 3 pompownie ścieków o wydajności 30 m3/h każda,

- Czernichów – 3 pompownie ścieków o wydajności 90 m3/h , 30 m3/h, 15 m3/h.

Istniejąca sieć kanalizacyjna składa się z :

- kanałów grawitacyjnych - 26,3 km,

- rurociągów tłocznych - 1,2 km,

- przykanalików - 10,7 km.

Ilość przykanalików na terenie Gminy – 624 szt.

Sieć kanalizacyjna w Gminie wykonana jest z następujących materiałów:

kanały grawitacyjne:

- PVC - 23,22 km (wiek do 10 lat),

- Kamionka - 3,1 km (wiek od 10 – 30 lat),

rurociągi tłoczne:

- PE - 1,2 km (wiek do 10 lat ),

przykanaliki:

- PVC - 10,25 km (wiek do 10 lat ),

- Żeliwo - 0,24 km (wiek od 10-30 lat ).

Jak przedstawia powyższe zestawienie, sieć kanalizacyjna Gminy Czernichów jest siecią stosunkowo nową , wykonaną w ostatnich latach.

Gmina Czernichów nie posiada kanalizacji deszczowej.

Oczyszczalnie ścieków

Z obszarów objętych siecią kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane są do  oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy funkcjonują 4 oczyszczalnie ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków w Międzybrodziu Bialskim /do likwidacji/,

- Oczyszczalnia ścieków w Międzybrodziu Żywieckim,

- Oczyszczalnia ścieków w Czernichowie,

- Oczyszczalnia ścieków w Tresnej Małej.

Oczyszczalnia ścieków w Międzybrodziu Bialskim

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, stanowiąca układ trzech oczyszczalnia kontenerowych typu „KOS” o łącznej przepustowości150 m3/d. Oczyszczalnia ta została oddana do eksploatacji w 1994 roku i obsługuje ok. 410 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Jezioro Międzybrodzkie. Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” w Międzybrodziu Żywieckim.

W Tabela 2-6 przedstawiono wyniki badań ścieków oczyszczonych :

Tabela 2-6 Parametry oczyszczalni ścieków „KOS” w Międzybrodziu Bialskim

| Wskaźnik | Jednostka | Wymagania wg Rozporządz Dz.U. 2002 nr 212 poz 1799* | Wartości średnioroczne z roku 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BZT5 | [mgO2/l] min % red. | <40 - | 190 | 38,0 |
| ChZT | [mgO2/l] min % red. | <150 - | 240 | 51,0 |
| zawiesina ogólna | [mg/l] min % red. | <50 - | 110 | 27,0 |
| azot ogólny | [mg/l] min % red. | 30 - | 70 | 37,0 |
| Fosfor ogólny | [mg/l] min % red. | 5 - | 15 | 3,0 |

*- wartości obowiązujące przy RLM poniżej 2.000

Z przedstawionych powyżej wyników badań ścieków oczyszczonych wynika, że oczyszczalnia nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

W planowanych zamierzeniach rozbudowy kanalizacji w Gminie Czernichów oczyszczalnia ta przewidziana jest do likwidacji.

Oczyszczalnia ścieków w Międzybrodziu Żywieckim

Istniejącą oczyszczalnię ścieków oddaną do użytku w 1992r dla potrzeb Elektrowni „Żar” i jej budownictwa, w 2002 r. zmodernizowano i rozbudowano do wydajności 350 m3/d. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oparta na technologii oczyszczania ścieków w reaktorach SBR 
z wykorzystaniem metody osadu czynnego oraz z biologicznym usuwaniem związków biogennych przy chemicznym wsparciu procesu usuwania fosforu flokulantem PIX.

Obecnie do oczyszczalni dopływa ok. 160-190 m3/d.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Jezioro Międzybrodzkie. Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” w Międzybrodziu Żywieckim.

W Tabela 2-7 przedstawiono wyniki badań ścieków oczyszczonych.

Tabela 2-7 Parametry oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Żywieckim

| Wskaźnik | Jednostka | Wymagania wg Rozporządz Dz.U. 2002 nr 212 poz 1799* | Wartości średnioroczne z roku 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BZT5 | [mgO2/l] min % red. | <40 - | 200 | 20,0 |
| ChZT | [mgO2/l] min % red. | <150 - | 270 | 27,0 |
| zawiesina ogólna | [mg/l] min % red. | <50 - | 140 | 18,0 |
| azot ogólny | [mg/l] min % red. | 30 - | 80 | 28,0 |
| Fosfor ogólny | [mg/l] min % red. | 5 - | 54 | 0,9 |

*- wartości obowiązujące przy RLM poniżej 2.000

Z przedstawionych powyżej wyników badań ścieków oczyszczonych wynika, że oczyszczalnia spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz wymagania pozwolenia wodnoprawnego nr BOZN-oś-7644/Ś/37/01 wydanego przez Starostę Żywieckiego.

Oczyszczalnia ścieków w Czernichowie

Jest to oczyszczalnia podziemna typu „COV 3 x 80-TURBO SH” o przepustowości 240 m3/d, mechaniczno-biologiczna, której technologia oparta na metodzie osadu czynnego oraz z usuwaniem związków biogennych przy chemicznym wsparciu procesu usuwania fosforu flokulantem PIX. Oczyszczalnia oddana została do eksploatacji w 1998r i obsługuje 1030 mieszkańców.

Obecnie oczyszczalnia jest niedociążona; do oczyszczalni dopływa 68 m3/d do 80 m3/d w porze opadowej ścieków. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Jezioro Międzybrodzkie. Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” w Międzybrodziu Żywieckim. W Tabela 2-8 przedstawiono wyniki badań ścieków oczyszczonych:

Tabela 2-8 Parametry oczyszczalni ścieków w Czernichowie

| Wskaźnik | Jednostka | Wymagania wg Rozporządz Dz.U. 2002 nr 212 poz 1799* | Wartości średnioroczne z roku 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BZT5 | [mgO2/l] min % red. | <40 - | 180 | 23,0 |
| ChZT | [mgO2/l] min % red. | <150 - | 210 | 36,0 |
| zawiesina ogólna | [mg/l] min % red. | <50 - | 90 | 19,0 |
| azot ogólny | [mg/l] min % red. | 30 - | 54 | 17,0 |
| Fosfor ogólny | [mg/l] min % red. | 5 - | 8,0 | 0,3 |

*- wartości obowiązujące przy RLM poniżej 2.000

Z przedstawionych powyżej wyników badań ścieków oczyszczonych wynika, że oczyszczalnia spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz wymagania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych nr OS-I-7630/10/97/R wydanego przez Wojewodę Bielskiego .

Oczyszczalnia ścieków w Tresnej Małej

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 60 m3/d, , której technologia oparta na metodzie osadu czynnego oraz z usuwaniem związków biogennych przy chemicznym wsparciu procesu usuwania fosforu flokulantem PIX. Oczyszczalnia oddana została do eksploatacji w 1996r i obsługuje 340 mieszkańców.

Obecnie do oczyszczalni dopływa ok. 30 m3/d ścieków.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Jezioro Żywieckie. Użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” w Międzybrodziu Żywieckim.

W Tabela 2-9 przedstawiono wyniki badań ścieków oczyszczonych:

Tabela 2-9 Parametry oczyszczalni ścieków w Tresnej Małej

| Wskaźnik | Jednostka | Wymagania wg Rozporządz Dz.U. 2002 nr 212 poz 1799* | Wartości średnioroczne z roku 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BZT5 | [mgO2/l] min % red. | <40 - | 320 | 25,0 |
| ChZT | [mgO2/l] min % red. | <150 - | 480 | 63,0 |
| zawiesina ogólna | [mg/l] min % red. | <50 - | 110 | 23,0 |
| azot ogólny | [mg/l] min % red. | 30 - | 56 | 21,4 |
| Fosfor ogólny | [mg/l] min % red. | 5 - | 10,0 | 1,6 |

*- wartości obowiązujące przy RLM poniżej 2.000

Z przedstawionych powyżej wyników badań ścieków oczyszczonych wynika, że oczyszczalnia spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz wymagania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych nr OS-I-7630/130/98/R wydanego przez Wojewodę Bielskiego .

Poza wymienionymi oczyszczalniami ścieków, na terenie Gminy funkcjonują również oczyszczalnie ścieków dla ośrodków wczasowych. Są to przeważnie oczyszczalnie kontenerowe typu: KOS, ELIOT, TMB oraz biologiczne. Wydajność pracy tych oczyszczalni jest różna, często zła, spowodowana sezonową działalnością ośrodków wczasowych.

Na terenach nieskanalizowanych powstające ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzana bezpośrednio do cieków powierzchniowych.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawarte są w następujących dyrektywach:

- Dyrektywa Rady 2000/60/EC  - Ramowa Dyrektywa Wodna,

- Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia (IPPC),

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre niebezpieczne substancje wprowadzane do środowiska wodnego wspólnoty,

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych,

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

- Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycząca formularzy dla prezentowania narodowych programów przewidzianych w Art.17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji do wody, oraz dyrektywy „córki” 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347, 90/415,

- Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich,

- Dyrektywa Rady 80/778/EWG w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia,

- Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, uzupełniająca i zastępująca dyrektywę 80/778/EWG,

- Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach,

- Dyrektywa Rady 77/795 ustanawiająca wspólną procedurę wymiany informacji na temat jakości wód powierzchniowych w Unii,

- Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycząca metod badań i częstotliwości analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich,

- Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,

- Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony dla podtrzymania życia ryb,

- Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakości wód wymaganych dla hodowli skorupiaków 
i mięczaków.

Pozostałe obszary związane z gospodarką wodno-ściekową nie ujęte w powyższych dyrektywach, państwa członkowskie normują na poziomie krajowym.

#### Aktualny stan prawa polskiego

W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej regulują ustawy wraz z rozporządzeniami.

Poniżej podane zostały ustawy wraz z ważniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi tego zagadnienia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 140, poz. 1585),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania. (Dz. U. nr 100, poz. 920),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. nr 122, poz. 1055),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1490),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 146, poz. 1640),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129, poz. 1108),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. nr 35, poz. 308),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 55, poz. 477),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 110, poz. 1057),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. nr 110, poz. 1058),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. nr 113, poz. 1075),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. nr 4, poz. 44),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. nr 232, poz. 1953),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. nr 204, poz. 1728),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. nr 196 poz. 1658),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. nr 183, poz. 1530),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. nr 176, poz. 1455),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 212, poz. 1799),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. nr 241, poz. 2093),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. nr 35, poz. 309),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. nr 16, poz. 149),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747; zm.: nr 115, poz. 1229),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 26, poz. 257),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129, poz. 1108),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, poz. 1858),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. (Dz. U. nr 188, poz. 1576),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690),

- Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. nr 60, poz. 616).

Polskie prawo w dalszym ciągu jest w trakcie dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej, w związku z tym należy oczekiwać wejścia w życie kolejnych nowych rozporządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową.

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym

Wody powierzchniowe

Poprawa jakości wód powierzchniowych w Gminie Czernichów  jest silnie powiązana z uporządkowaniem gospodarki ściekowej całego terenu Gminy . Może to być osiągnięte poprzez:

- eliminację nieoczyszczonych zrzutów ścieków komunalnych do rzek i potoków

- oczyszczanie ścieków deszczowych przed wprowadzeniem ich do wód powierzchniowych

Wody podziemne

Degradacja wód podziemnych obszaru Gminy wyraża się poprzez:

- zmniejszenie zasobów wód podziemnych na skutek ich ujmowania dla potrzeb wodociągów lokalnych;

- zmniejszenie zdolności infiltracyjnej gruntu w wyniku antropogenicznych przeobrażeń terenu;

- zanieczyszczenia płytko zalegających wód podziemnych na obszarach zabudowanych przez infiltrację z nieszczelnych zbiorników – szamb.

Realizacja nowych źródeł zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz skanalizowanie całego terenu Gminy pozwoli na powstrzymanie degradacji wód podziemnych oraz na poprawę jej jakości.

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Gminy ok. 14 % mieszkańców pobiera wodę z komunalnego wodociągu, ok. 64 % mieszkańców zaopatruje się w wodę z prywatnych wodociągów grawitacyjnych. Ze względu, że 
w prywatnych wodociągach występują duże braki wody (szczególnie w okresie letnim), konieczna jest realizacja ujęć wody jak również budowa na terenie całej Gminy sieci wodociągowej. Istniejące ujęcia wody w Międzybrodziu Żywieckim i Bialskim nie posiadają możliwości rozbudowy z uwagi na wykorzystany dopuszczalny pobór wody i konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł zasilania w wodę.

Pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia Gminy w wodę pitną – zapewnienie dobrej jej jakości i eliminacja okresowych jej niedoborów- jest to jedno z zadań priorytetowych ujętych w „Strategii rozwoju gminy Czernichów do roku 2015”

W latach 90-tych planowano zaopatrzenie w wodę Tresnej Małej z wodociągu gminy Łodygowice, natomiast Czernichów i Międzybrodzie Bialskie z wodociągu Gminy Porąbka, ale obecnie Gmina nie posiada sprecyzowanej koncepcji zaopatrzenia w wodę tych terenów stąd pilna potrzeba opracowania koncepcji zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Czernichów.

Wstępnie oszacowano , że do wybudowania w Gminie pozostaje ok. 70 km sieci wodociągowej.

Ponadto, niektóre odcinki sieci są w złym stanie technicznym, wymagają przebudowy. Jest to związane 
z wykonanymi odcinkami sieci z rur stalowych  w wieku 10-30 lat. Szacuje się, że do wymiany jest ok. 4,0km sieci wraz z przyłączami.

Docelowo wymianie należy przewidzieć wszystkie rurociągi stalowe, ulegające korozji.

Zmniejszenie strat i zużycia wody przyczynia się do zachowania cennych zasobów wody pitnej, należy prowadzić działania uświadamiające mieszkańców o tej konieczności poprzez np. akcje w szkołach, kampanie reklamowe itp.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków sanitarnych

W dziedzinie budowy kanalizacji sanitarnej Gmina jako cel stawia zadanie „Ochrona ujęć wody pitnej dla aglomeracji śląskiej poprzez budowę oczyszczalni i kanalizacji” . To zadanie podzielono wg  „Koncepcji kanalizacji sanitarnej Gminy Czernichów” opracowanej w 1988 r na następujące etapy:

- budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim,

- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Żywieckim , w przysiółkach Kosarzyska, Roztoki, Żar, Za Obłazem,

- budowę oczyszczalni lub alternatywnie zlewni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej 
w Międzybrodziu Bialskim przysiółek  Łaski,

- rozbudowę kanalizacji w Tresnej Małej,

- budowę oczyszczalni ścieków / alternat. stacji zlewnej/  w Tresnej Zabrodzie,

- budowę kanalizacji sanitarnej w Tresnej-Syptowie,

- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Czernichowie , przysiółek Toczki.

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim

Jest to największe zadanie inwestycyjne w programie gospodarki ściekowej w Gminie Czernichów. Istniejąca, nieefektywna oczyszczalnia ścieków „KOS” ulegnie likwidacji (jedynie zbiornik wgłębny zostanie zaadaptowany). Likwidacji ulegną również lokalne , kontenerowe oczyszczalnie ścieków przy ośrodkach wczasowych. Przewidywana się oczyszczalnię ścieków o przepustowości 600 m3/d.

Sieć kanalizacyjna składać się będzie z kilku niezależnych systemów i przepompowni ścieków. Do realizacji przewiduje się:

- oczyszczalnia ścieków – 1 szt.,

- kolektory grawitacyjne  - L=29,5 km,

- pompownie ścieków – 7 szt.,

- rurociągi tłoczne i ciśn. –  L=1,8 km

- rurociągi boczne - L=11,4 km

- przykanaliki ( 685 szt) – L= 11,7 km

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Międzybrodziu Żywieckim

Międzybrodzie Żywieckie posiada istniejącą oczyszczalnię ścieków o przepustowości 350 m3/d, która jest niedociążona i obecnie dopływa maksymalnie ok.200 m3/d ścieków. Planuje się dociążenie istniejącej oczyszczalni i rozbudowę sieci kanalizacyjnej Międzybrodziu Żywieckim. Dodatkowo do oczyszczalni dopływać będą ścieki z obiektów Góry Żar. Planuje się realizację:

- kolektory grawitacyjne – L=9,0 km

- pompownie ścieków – 2 szt.,

- rurociągi tłoczne – L=0,3 km,

- przykanaliki (260 szt.) – L=3,9 km.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Małej Tresnej i sieci kanalizacji sanitarnej

W Tresnej Małej I znajduje się istniejącą oczyszczalnię ścieków o przepustowości 60 m3/d .

Dla Tresnej Zabrodzie przewidziano dwie alternatywy rozwiązania gospodarki ściekowej:

- alternatywa I -  budowę oczyszczalni o przepustowości 60 m3/d lub zlewni ścieków

- alternatywa II – odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię w Czernichowie lub Tresnej I 
(w przypadku możliwości technicznych) i rezygnacja z budowy oczyszczalni ścieków lub zlewni.

Planuje się realizację:

- Tresna Mała I:

  - kolektory grawitacyjne - L=1,5 km,

  - pompownie ścieków - 1 szt.,

  - rurociągi tłoczne - L=0,3 km,

  - przykanaliki (35szt) - L=0,55 km,

- Tresna Zabrodzie:

  - oczyszczalnia ścieków - 1 szt,

  - kolektory grawitacyjne - L=3,4 km,

  - pompownie ścieków - 1 szt,

  - rurociągi tłoczne - L=1,0 km,

  - przykanaliki (35szt) - L=1,7 km.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Tresnej-Syptowie

Ścieki z zabudowy z przysiółka Syptowie oraz Rachwale zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Czernichowie, celem jej dociążenia.

Planuje się do realizacji:

- kolektory grawitacyjne - L=3,0 km,

- pompownie ścieków - 2 szt.,

- rurociągi tłoczne - L=0,8 km,

- przykanaliki (75szt) - L=1,2 km.

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w przysiółku Łaski i Żarnówka Mała 
w Międzybrodziu Bialskim

Przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków w Łaskach typu BIOBLOK-PS w wydajności 100 m3/d lub alternatywnie stację zlewną ścieków dowożonych oraz sieć kanalizacyjną.

Ścieki sanitarne z przysiółka Żarnówka Mała ze względu na znaczne oddalenie od sieci kanalizacyjnej gminy  planuje się włączyć do systemu kanalizacyjnego gminy Porąbka.

Planuje się do realizacji:

- dla przysiółka Łaski:

  - kanały sanitarne – L=2,0 km,

  - oczyszczalnię ścieków – 1 szt.,

  - przykanaliki (120 szt.) – L= 1,8 km,

    - dla przysiółka Żarnówka Mała:

- kanały sanitarne – L=1,4 km,

- przykanaliki ( 37 szt.) – L=0,56 km,

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernichowie.

W Czernichowie funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 240 m3/d . Obecnie oczyszczalnia jest niedociążona. Planuje się dociążenie oczyszczalni ściekami z Czernichowa 
i w związku z tym, rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Planuje się do realizacji

- kolektory grawitacyjne – L=2,0 km

- przykanaliki (250szt) – L=3,8 km

Na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną oraz na terenach zabudowy rozproszonej założyć należy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (ok. 50 MK) lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
z których ścieki zostaną wywożone do oczyszczalni.

W zakresie kanalizacji deszczowej ,na terenie Gminy planuje się do realizacji ok. 4km sieci. Przy odprowadzaniu ścieków deszczowych z terenów zanieczyszczonych (stacje benzynowe, parkingi, centrum miasta, drogi wojewódzkie i krajowe itp.) należy przewidywać wykonanie podczyszczalni wód deszczowych w celu usunięcia zawiesiny (do wartości 100 mg/l) i substancji ropopochodnych (do wartości 15 mg/l).

Ochrona przed powodzią i suszą

Ochrona przed powodzią jest to głównie skoncentrowanie się na przeciwdziałaniu wkraczania zabudowy na tereny zalewowe dolin rzecznych, budowaniu systemów osłony hydrologiczno-meteorologicznej .

Ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej terenu Gminy jest zbiornik zaporowy Tesna oraz zbiornik zaporowy Międzybrodzie. Oprócz funkcji rekreacyjno-turystycznej , zbiornik Tesna służy głównie do retencjonowania wód rzeki Soły oraz do wyrównywania poziomu wody w rzece poniżej zbiornika, 
a więc spełnia zadania przeciwpowodziowe.

Ponadto w Gminie wykonuje się bieżące inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową. 
W 2003r wykonano zabezpieczenie korony drogi „Łazy” w Międzybrodziu Bialskim.

### Cele i kierunki działań

- Cel przyjęty w Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015: „utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.”

- Cel długoterminowy do 2015 r. przyjęty w Programie ochrony środowiska województwa śląskiego: „Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania”

### Priorytety ekologiczne

Priorytetem programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody do picia wysokiej jakości.”

Priorytet ten jest zgodny z celami przyjętymi dla województwa śląskiego.

#### Zadania krótkoterminowe – do roku 2008

- Budowa sieci wodociągowej – L= 10 km.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim o przepustowości 600 m3/d.

- Budowa sieci kanalizacyjnej L=54,4km wraz z 7 pompowniami ścieków w Międzybrodziu Bialskim

- Budowa przykanalików w Międzybrodziu Bialskim (850 szt.) – L=11,7 km.

- Rozpoznanie problemu starych studni kopanych – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem (studnie komunalne).

#### Zadania długoterminowe – do roku 2015

  - Wymiana wodociągów z rur stalowych -	L= 4 km.

  - Budowa sieci wodociągowej - L=60 km.

  - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Międzybrodziu Żywieckim L=9,3km wraz z pompowniami ścieków.

  - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tresnej Małej I L= 1,8 km wraz z pompownią ścieków.

  - Budowa sieci kanalizacyjnej w Tresnej Zabrodzie L= 3,5km wraz z pompownią ścieków.

  - Budowa oczyszczalni ścieków w Tresnej Zabrodzie.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej-Syptowie L=3,8km wraz z pompowniami ścieków.

  - Budowa oczyszczalni ścieków / alternatywnie stacji zlewnej/ i kanalizacji sanitarnej w przysiółku Łaski i Żarnówka Mała 	L= 3,4 km.

  - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernichowie L=2,0 km

  - Remont oczyszczalni ścieków w Czernichowie.

  - Budowa przykanalików kanalizacyjnych na terenie Gminy (812szt)-	L=13,5 km.

  - Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej.

  - Budowa kanalizacji deszczowej o długości L = ok. 4 km wraz z podczyszczalniami wód deszczowych.

  - Ochrona, restytucja i właściwe kształtowanie pasów roślinności wzdłuż brzegów cieków wodnych.

  - Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody.

  - Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne.

  - Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. małej retencji.

### Mechanizmy prawno ekonomiczne

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
a w szczególności  kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie wodami.

Wody podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

Ochrona wód polega w szczególności na:

- unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczeniami substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,

- zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody.

Ustawa nakazuje, aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 były wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków (art. 43 ustawy). Zapis powyższy jest implementacją dyrektywy Rady nr 91/271/EWG i w negocjacjach stowarzyszeniowych Polska uzyskała 10 letni okres przejściowy (do 31.12. 2015r.) na dostosowanie do tego wymogu.

W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania (art. 42 ustawy).

Produkcję rolną należy prowadzić  w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy upowszechniać dobre praktyki rolnicze, 
w szczególności na drodze organizowania szkoleń dla rolników (art. 47 ustawy).

Szczególnej ochronie podlegają zasoby wód podziemnych, ustawa nakazuje, aby wody podziemne były wykorzystywane przede wszystkim do:

- zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe,

- na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.

W zakresie ochrony przed powodzią i suszą obowiązek ten ciąży na organach administracji rządowej 
i samorządowej (art. 81). Ochronę przed powodzią i suszą realizuje się w szczególności przez:

- zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych,

- racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, sterowanie przepływami wód,

- funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi 
w atmosferze oraz hydrosferze,

- kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi (art. 80 ustawy).

Problematykę wodno-ściekową reguluje również ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 20043-2008 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości | W1C1 | Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę oraz ograniczenie strat wody związanych z przesyłem | W1C1Z1 | Rozbudowa sieci wodociągowej | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C1Z2 | Wymiana istniejącej sieci wodociągowej w złym stanie technicznym | Gmina Czernichów | L |
|  |  | W1C2 | Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych | W1C2Z1 | Budowa oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C2Z2 | Budowa oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C2Z3 | Budowa oczyszczalni ścieków Tresna Zabrodzie | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C2Z4 | Remont oczyszczalni ścieków w Czernichowie | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C2Z5 | Budowa oczyszczalni ścieków Łaski | Gmina Czernichów | W |
|  |  | W1C3 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej | W1C3Z1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C3Z2 | Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscach, gdzie wystąpi brak kanalizacji w okresie perspektywicznym | mieszkańcy | L |
|  |  |  |  | W1C3Z3 | Budowa kanalizacji deszczowej | Zarząd Dróg | W |
|  |  | W1C4 | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | W1C4Z1 | Propagowanie dobrych praktyk rolniczych | Gmina Czernichów | W |
| W2 | Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi | W2C1 | Ochrona przeciwpowodziowa | W2C1Z1 | Regulacja cieków wodnych | Gmina Czernichów RZGW | W |
|  |  |  |  | W2C1Z2 | Zabezpieczenie korony drogi „Łazy” | Gmina Czernichów | W |
|  |  | W2C2 | Opracowanie planów ochrony przeciwpowidziowej | W2C2Z1 | Współudział przy opracowaniu Programu ochrony przed powodzią na obszarze zlewni rzeki Soły | Gmina Czernichów | W |

### Matryca logiczna

| Cele Rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele nadrzędne | Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody do picia wysokiej jakości | Poprawa stanu czystości oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych, Zapewnienie ludności oraz gospodarce potrzebnych ilości wody o odpowiedniej jakości spełniającej wymogi sanitarne | Urząd Gminy w Czernichowie Główny Urząd Statystyczny Przepisy i normy Unii Europejskiej Raporty Unii Europejskiej |  |
| Cele szczegółowe programu | Rozpoznanie problemu starych studni kopanych – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem Rozbudowa sieci wodociągowej Wymiana wodociągów z rur stalowych, Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Żywieckim Rozbudowa kanalizacji w Tresnej Małej Budowa oczyszczalni ścieków w Tresnej Zabrodzie Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej-Syptowie Remont oczyszczalni ścieków w Czernichowie Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czernichowie , Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej Budowa kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami wód deszczowych Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. małej retencji Ochrona, restytucja i właściwe kształtowanie pasów roślinności wzdłuż brzegów cieków wodnych Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia w hm3, w tym oczyszczonych, % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, Długość sieci kanalizacyjnej, Długość sieci wodociągowej, Redukcja zanieczyszczeń w ściekach: | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach Starostwo Powiatowe w Żywcu Urząd Gminy w Czernichowie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej | Pozyskanie inwestorów. Pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności terenu Gminy Zwiększenie ruchu turystycznego Poprawa warunków życia mieszkańców | Poprawa kondycji środowiska naturalnego a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy | Pomiary poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych | Ogólna poprawa stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę | 2004 | 2005 | Gmina Czernichów | Zaopatrzenie w wodę | 65 |  |  |  | X |  |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej L= 70 km | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Zaopatrzenie w wodę | 17 500 | X | X | X | X | Spółki Wodne |
| 3 | Budowa oczyszczalnia ścieków w MiędzybrodziuBialskim o przepustowości 600 m3/d. | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 4 477 (kwota netto) | X | X | X | X |  |
| 4 | Budowa sieci kanaliz. L=54,4 km wraz z 7 pompowniami ścieków w Międzybrodziu Bialskim | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 21 011 (kwota netto) | X | X | X | X |  |
| 5 | Wymiana wodociągów z rur stalowych L= 4 km | 2005 | 2010 | Gmina Czernichów | Poprawa jakości wody | 1 000 | X | X | X | X | ZUP „Isepnica” |
| 6 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Międzybrodziu Żywieckim L=9,3km wraz z pompowniami ścieków | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 3 700 | X | X | X | X |  |
| 7 | Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Tresnej | 2004 | 2005 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 100 |  |  |  | X |  |
| 8 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tresnej Małej I L= 1,8 km wraz z pompownią ścieków | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 720 | X | X | X | X |  |
| 9 | Budowa oczyszczalni ścieków w Tresnej Zabrodzie | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 600 | X | X | X | X |  |
| 10 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Tresnej Zabrodzie L= 3,5km wraz z pompownią ścieków | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 1 400 | X | X | X | X |  |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej-Syptowie L=3,8km wraz z pompowniami ścieków | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 1 500 | X | X | X | X |  |
| 12 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w przysiółku Łaski i Żarnówka Mała L= 3,4 km /altern.stacji zlewnej/ | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 2 000 | X | X | X | X |  |
| 13 | Remont oczyszczalni ścieków w Czernichowie | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 400 | X | X | X | X |  |
| 14 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernichowie L=2,0 km | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 800 | X | X | X | X |  |
| 15 | Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Zmniejszenie zużycia wody | 10 |  |  |  | X |  |
| 16 | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych | 20 |  |  |  | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 55303 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | budowa przykanalików na terenie Gminy L=25 km | 2006 | 2010 | mieszkańcy | Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 7 500 |  |  | X | X | Gmina Czernichów |
| 2 | budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej | 2004 | 2015 | mieszkańcy | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 150 |  |  | X | X | Gmina Czernichów |
| 3 | rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego | 2004 | 2005 | RZGW | Ochrona przed powodzią | 30 |  |  |  | X | Gmina Czernichów |
| 4 | budowa kanalizacji deszczowej o długości L = ok.4 km wraz z podczyszczalniami wód deszczowych, | 2005 | 2015 | Zarząd Dróg Powiatowych | Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchn | 2.000 | X | X | X | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 9.680 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Gminy

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego

Łączna wartość przewidywanych nakładów inwestycyjnych do wydatkowania na realizację zadań w latach 2004 – 2015 szacowana jest na kwotę 64.983.000 zł

### Wnioski

- Wymiana odcinków rurociągów w złym stanie technicznym przyczyni się do zmniejszenia strat wody oraz zapewnienia dostawy wody do picia o wysokiej jakości.

- Pilnym zadaniem jest zaopatrzenie większości mieszkańców Gminy  w wodę do picia dobrej jakości .

- Zdecydowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być uzyskana dzięki budowie zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz budowie oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej.

- Racjonalne nawożenie gruntów rolnych i właściwe stosowanie środków ochrony roślin winno przyczynić się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł powierzchniowych.

- Szczegółowego rozpoznania i podjęcia działań wymaga problem dotyczący oczyszczania wód deszczowych na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych.

- Realizacja kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy w latach 2003 – 2015, w zdecydowany sposób uzależniona jest od pozyskania odpowiednich środków finansowych z Unii Europejskiej. Bez zasadniczych zmian struktury 
i źródeł finansowania inwestycji nie może być mowy o możliwości wyraźnej poprawy sytuacji. W przypadku pozyskania wystarczających środków finansowych (dotacji), zakładany docelowo stan wyposażenia w sieć kanalizacyjną byłby możliwy do osiągnięcia w okresie 8 - 10 lat.

- Przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej zamierzenia inwestycyjne w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej należy włączać w programy o charakterze regionalnym.

## Gospodarka odpadami

Przedmiotem analiz niniejszego opracowania będą odpady oraz gospodarka odpadami, w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), wydzielone 
i gromadzone na terenie Gminy. W poniższym dziale ujęta została problematyka gospodarki odpadami komunalnymi, innymi niż niebezpieczne i niebezpiecznymi.

Tematyka podjęta w opracowaniu, dotyczy odpadów i gospodarki odpadami, w stopniu podstawowym nie uwzględniając szczegółowych analiz. Dokładne opisanie scenariuszy uwzględniających bardzo dokładną analizę stanu istniejącego zostanie przeprowadzona w „Planie Gospodarki Odpadami Gminy Czernichów”. Opracowanie takie stanowi odrębny dokument uwzględniający zapisy Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu oraz wytyczne zawarte w programach wyższego szczebla (powiatowym, wojewódzkim).

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

#### Odpady komunalne

Według definicji umieszczonej w Ustawie o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) odpady komunalne to: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. Do innych wytwórców odpadów zaliczamy:

- obiekty handlowo – usługowe,

- restauracje, stołówki, punkty gastronomiczne,

- instytucje i urzędy,

- ulice, place, parki i cmentarze,

- inne obiekty infrastruktury komunalnej

Do odpadów komunalnych zaliczamy także odpady wielkogabarytowe.

Ilość powstających odpadów

Na terenie gminy Czernichów zorganizowanym systemem wywozu odpadów objętych jest 6384 mieszkańców z czego około 6000 (94%) objętych jest systemem segregacji odpadów.

Podstawę do ustalenia ogólnej ilości odpadów komunalnych na analizowanym terenie stanowi jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów wyrażony w m3/M/rok i/lub w kg/M/rok.

Dane przekazane przez Urząd Gminy Czernichów oraz wartości obliczone na podstawie tych danych zostały zestawione w poniższej tabeli. Średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów wyrażone w m3/M/rok i kg/M/rok obliczone zostały w oparciu o dane przekazane przez Urząd Gminy.

Tabela 2-10 Ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy Czernichów w 2002 r.

| Gmina | Liczba ludności | Średni wskaźnik nagromadzenia |  | Ilość odpadów wytworzonych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/M/rok | kg/M/rok | m3/rok | Mg/rok |
| Czernichów | 6486 | 1,01 | 223 | 6574,45 | 1446,38 |

Dla potrzeb obliczenia objętościowego wskaźnika wytwarzania odpadów został przyjęty wskaźnik objętościowego nagromadzenia odpadów na poziomie 220 kg/m3.

Z ogólnej liczby odpadów wytwarzanych na terenie Gminy wywożonych jest około 300 Mg. Różnica pomiędzy ilością odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowisku wynika z:

- Zagospodarowania odpadów organicznych i popiołów paleniskowych na prywatnych posesjach (np. kompostowanie). Związane to jest z charakterem zabudowy Gminy.

- Ilości mieszkańców objętych systemem zorganizowanej zbiórki i wywozu odpadów. Obecnie objętych systemem, zorganizowanego odbioru i wywozu odpadów, jest 98% mieszkańców.

Jakość powstających odpadów

Z powodu braku danych dotyczących składu morfologicznego odpadów wytwarzanych na terenie Gminy przyjęto średni skład morfologiczny dla podobnego terenu.

Tabela 2-11 Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na terenie gminy Czernichów [%] oraz [Mg/rok]

| Lp. | Skład morfologiczny | [%] | [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne | 16,00% | 231,42 |
| 2 | Papier i tektura | 13,00% | 188,03 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 13,00% | 188,03 |
| 4 | Materiały tekstylne | 3,00% | 43,39 |
| 5 | Szkła | 8,00% | 115,71 |
| 6 | Metale | 4,00% | 57,86 |
| 7 | Odpady mineralne | 10,00% | 144,64 |
| 8 | Drobna frakcja | 33,00% | 477,30 |
| Razem |  | 100,00% | 1 446,38 |

Określenie jakości oraz ilości powstających odpadów jest punktem wyjścia do dalszych rozważań dotyczących możliwości doboru odpowiednich technologii w zakresie przerobu odpadów, odzysku surowców i unieszkodliwiania pozostałości.

Gromadzenie i wywóz odpadów

Według informacji przekazanych przez Urząd Gminy na terenie Gminy obowiązuje system segregacji odpadów. Na terenie posesji umieszczone są worki lub pojemniki, w których mieszkańcy gromadzą odpady z podziałem na: szkło, tworzywa sztuczne i metale.

Odpady komunalne odbierane są raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od podpisanej umowy.

Na terenie Gminy wywozem odpadów komunalnych zajmują się:

- Firma Usługowa „ATRA”, Porąbka ul. Krakowska 120,

- Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX”, Kęty ul. Mickiewicza

Dodatkowo raz w roku prowadzona jest akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych z posesji prywatnych.

Na terenie Gminy nie funkcjonuje system gromadzenia odpadów budowlanych i odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów

Gmina Czernichów opiera system unieszkodliwiania odpadów przez lokowanie na składowisku. Odpady deponowane są poza terenem Gminy, na składowisku w Żywcu. Zarządcą składowiska jest Spółka „Beskid” z siedzibą w Żywcu, której Gmina jest udziałowcem. Na terenie Gminy sporadycznie pojawiają się miejsca „dzikiego” składowania odpadów. Miejsca te na bieżąco są porządkowane.

#### Odpady inne niż niebezpieczne

Do tej grupy odpadów zaliczamy odpady powstające w wyniku działalności podmiotów gospodarczych na terenie Gminy. Odpady takie co do składu nie mogą posiadać właściwości, wymienionych w załącznikach 3 i 4 do Ustawy o odpadach, mogących zakwalifikować je do niebezpiecznych.

Szerzej problem odpadów innych niż niebezpieczne, powstających w wyniku działalności gospodarczej podmiotów zarejestrowanych na terenie Gminy, ujęty zostanie w „Planie Gospodarki Odpadami Gminy Czernichów”.

Szczegółowa lista i ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie Gminy wynika 
z decyzji i pozwoleń, na działalność bądź wytwarzanie odpadów, jakie otrzymują podmioty gospodarcze.

Większość tego typu odpadów wytwarzanych na terenie Gminy przekazywana jest podmiotom gospodarczym zajmującym się transportem, odzyskiem bądź unieszkodliwianiem odpadów posiadającym stosowne zezwolenia i decyzje na działalność. Ta część odpadów, która jest gospodarczo nieprzydatna jest bezpośrednio kierowana na składowisko odpadów.

#### Odpady niebezpieczne

W rozumieniu Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku odpady niebezpieczne to: „należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku 4 do ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 oraz posiadające co najmniej jedną cechę wymienioną 
w załączniku nr 4”.

Szczegółowa lista oraz ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie Gminy wynika 
z zezwoleń i decyzji wydanych przez odpowiednie organy administracji państwowej. Wszystkie podmioty gospodarcze wytwarzające odpady niebezpieczne muszą posiadać takie pozwolenia.

Odpady niebezpieczne wymagają odpowiedniego systemu zbierania, magazynowania oraz transportu 
w celu unieszkodliwienia. Działalnością tą zajmują się specjalne podmioty gospodarcze posiadające pozwolenia na taką działalność.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Prognoza powstawanie i bilans odpadów komunalnych

Prognoza ilościowo-jakościowa powstawania odpadów w gminie Czernichów jest podstawą do opracowania alternatywnych rozwiązań ich zagospodarowania. Bazę wyjściową do prognozy stanowią zmieniające się w czasie jednostkowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz przewidywane dane 
w zakresie liczby ludności w okresie perspektywicznym. W opracowaniu przyjęto, na podstawie analiz demografii w ostatnich kilku latach, niewielkie zmiany liczby mieszkańców. Wskaźnik ten kształtuje się na poziomie około:

- Rok 2005 – 6 460 mieszkańców

- Rok 2010 – 6 480 mieszkańców

- Rok 2015 – 7 500 mieszkańców

W opracowaniu przyjęto, że jednostkowy objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów będzie wzrastał, jako konsekwencja rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu konsumpcji. Kierując się dostępnymi danymi literaturowymi założono, że średni wzrost objętościowego jednostkowego wskaźnika nagromadzenia w badanym okresie wyniesie:

- Rok 2005 – 1,10 m3/M/rok

- Rok 2010 – 1,26 m3/M*rok

- Rok 2015 – 1,43 m3/M*rok

Przewiduje się, że wagowy wskaźnik nagromadzenia odpadów będzie się obniżał jako konsekwencja przewidywanej zmiany ilościowo-jakościowej składu morfologicznego odpadów komunalnych. Wartości wagowego wskaźnika nagromadzenia odpadów są przybliżone i przede wszystkim związane ze zmianą nośników energii, a także z objęciem systemem segregacji odpadów wszystkich mieszkańców Gminy. Tak więc wartości wagowego wskaźnika nagromadzenia będą kształtowały się następująco:

- 2005 r.- 208 kg/m3

- 2010 r.- 188 kg/m3

- 2015 r.- 168 kg/m3

#### Określenie stanu docelowego

Rozpatrywane rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące gospodarki odpadami w Gminie powinny służyć ograniczeniu ich uciążliwości dla środowiska, poprawie wyglądu, estetyki gminy Czernichów. Analizy przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania służą wypracowaniu strategii funkcjonowania poszczególnych elementów gospodarki odpadami. Rozwiązania, które będą stosowane w najbliższych latach w ramach tej strategii, muszą przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkańców, być zgodne z wymogami ochrony środowiska oraz z technikami i technologiami stosowanymi w Unii Europejskiej.

Szczegółowe dane dotyczące stanu docelowego oraz rozwiązań proponowanych dla gminy Czernichów umieszczone są w „Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żywieckiego” oraz w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Czernichów”.

Niestety w naszym kraju nadal głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Deponowanych jest aż 97 % odpadów. Aktualnie obowiązujące polskie prawo oraz dyrektywy unijne nakazują konieczność ograniczenia składowania odpadów poprzez wzrost ich przerobu 
i unieszkodliwiania oraz większy odzysk surowców.

Oczywistą rzeczą jest obowiązek opracowania i wprowadzenia w życie na terenie Gminy planu usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest. Na terenie Żywiecczyzny tego typu materiały izolacyjne znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie indywidualnym. W związku z tym w najbliższych latach należy spodziewać się zwiększenia ilości odpadów azbestowych.

Ważnym elementem budowania gospodarki odpadami na terenie Gminy jest stworzenia Gminnego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Obecnie odpady te stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska ponieważ deponowane są na składowisku odpadów łącznie z odpadami komunalnymi.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki odpadami zawarte są 
w następujących dyrektywach stanowiących ramy dla struktur systemu gospodarki odpadami na terenie Unii:

- Dyrektywa Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (dyrektywa ramowa),

- Dyrektywa Rady 91/689/EEC z 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych.

Ww. dyrektywy są aktami podstawowymi, które zostały uzupełnione dwiema grupami dyrektyw:

- Grupą dyrektyw szczegółowych określających wymogi dotyczące udzielania zezwoleń 
i eksploatacji zakładów usuwania odpadów.

- Grupą dyrektyw szczegółowych zawierających postanowienia dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów, jak np. olejów, opakowań i baterii oraz rozporządzeń określających zasady przesyłu odpadów.

Do dyrektyw uzupełniających zaliczamy przede wszystkim:

- Dyrektywa Rady 76/403/EEC z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie usuwania polichlorowanych dwufenyli i polichlorowanych trójfenyli.

- Dyrektywa Rady 78/176/EEC z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących 
z przemysłu dwutlenku tytanu.

- Dyrektywa Rady 89/369/EEC z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych.

- Dyrektywa Rady 89/429/EEC z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszania zanieczyszczaniu powietrza przez istniejące zakłady spalania odpadów komunalnych.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

- Dyrektywa Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ziemnych składowisk odpadów.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wycofanych z użytkowania samochodów.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000r. w sprawie spalania odpadów.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

- Dyrektywa Rady 78/319/EEC z dnia 20 marca 1978 r. w sprawie odpadów toksycznych 
i niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady 91/157/EEC z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje.

- Dyrektywa Rady 94/67/WE z 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady 75/439/EEC z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie usuwania olejów odpadowych

- Oprócz ww. dyrektyw na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje wiele innych  regulacji prawnych 
z gospodarki odpadami.

Rysunek 8 przedstawia w postaci graficznej podział najważniejszych dyrektyw unijnych na podstawowe grupy.

Rysunek 8 Podział głównych dyrektyw unijnych z zakresu gospodarki odpadami

#### Aktualny stan prawa polskiego

W Polsce prawo dotyczące gospodarki odpadami realizowane jest przede wszystkim na podstawie:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) – tzw. Ustawa wprowadzająca.

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 101, poz. 628, z późn. zm.) – w zakresie odpadów zawierających azbest.

- Rozporządzenie z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 140, poz. 1585)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. nr 176, poz. 1453).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 197, poz. 1667).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń (Dz. U. nr 152, poz. 1734).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1735).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. nr 152, poz. 1740).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. nr 152, poz. 1737).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzaju odpadów inne niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. nr 18, poz. 176).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37, poz. 339).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. nr 74, poz. 686).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. nr 134, poz. 1140, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. nr 180, poz. 1513).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. nr 188, poz. 1575).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. nr 191, poz. 1595).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  i poużytkowych (Dz. U. nr 69, poz. 719).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy

W oparciu o przeprowadzone szczegółowe analizy dotychczasowego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czernichów, a także prognozy zmian ilościowych odpadów, dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie ich unieszkodliwiania i utylizacji. Stwierdzono, że wymogi ochrony środowiska oraz standardy sanitarne wymuszają konieczność podjęcia odpowiednich działań porządkujących gospodarkę odpadami komunalnymi w okresie perspektywicznym.

Ustalono, że w dziedzinie gromadzenia i transportu odpadów należy:

- doskonalić system selektywnej zbiórki i wywozu odpadów celem wtórnego wykorzystania,

- wspierać działania w zakresie wydzielania odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, zużyte oleje, itp.) ze strumienia odpadów komunalnych,

- prowadzić działania mające na celu ograniczenie uciążliwości dla środowiska nielegalnych składowisk odpadów,

- systematycznie podnosić poziom świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy,

- systematycznie podwyższać standardy w zakresie zbierania i wywozu odpadów.

W zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów należy:

- wprowadzić technologię utylizacji umożliwiającą zmniejszenie ilości składowanych odpadów,

- rozwijać i wspierać system indywidualnych form utylizacji odpadów pochodzenia organicznego,

- zapobiegać powstawaniu miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów,

- z powodu braku systemu kompostowania w Gminie, przekazać selektywnie zbieraną frakcję organiczną z odpadów komunalnych oraz odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni miejskiej do wspólnego kompostowania poza terenem Gminy lub podmiotom gospodarczym zajmującym się przetwórstwem takich odpadów (np. produkcja biopaliw).

### Cele i kierunki działań

Cel dotyczący kompleksowego problemu gospodarki odpadami w gminie Czernichów zgodny jest ze strategią województwa śląskiego (ujęty został w programie operacyjnym województwa):

W strategii województwa śląskiego zapisano:

„Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.

Cel strategiczny C2: Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami

Kierunki działań:

- FC2K1 – uporządkowanie obrotu odpadami i stworzenie warunków dla ich bezpiecznego unieszkodliwiania,

- FC2K2 – stworzenie infrastruktury recyklingu odpadów,

- FC2K3 – usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenów objętych ochroną wód,

- FC2K4 – utworzenie systemu ponadgminnych wysypisk komunalnych z pełnym wyposażeniem 
w instalacje segregacji odpadów,

- FC2K5 – wzmocnienie i rozbudowa regionalnego monitoringu wytwarzania (przewozu 
i składowania) materiałów niebezpiecznych, wytwarzania, składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- FC2K6 – likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych i stworzenie systemu ich bieżącej utylizacji,

- FC2K7 – stworzenie regionalnego systemu stacji przeładunkowych odpadów 
i technologicznych instalacji utylizacji odpadów”

W „Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” zapisano:

„Priorytet: Gospodarka Odpadami (O)

Cel długoterminowy do 2015 r.: Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów.

Cele krótkoterminowe:

- O.0.1. stworzenie bazy danych dotyczących wytwarzania wszystkich rodzajów odpadów 
i gospodarki tymi odpadami

- O.0.2.  opracowanie planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowych i gminnych)

Kierunki działań:

Odpady komunalne:

- O1. Wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi

- O2. Utrzymanie ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie 115% 
w stosunku do roku 1999 i recykling na poziomie 10% odpadów wytworzonych

- O3. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów niebezpiecznych

Odpady inne niż niebezpieczne:

- O4. Ograniczenie obciążenia środowiska odpadami innymi niż niebezpieczne

- O5. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów

Odpady niebezpieczne:

- O6. Ograniczenie obciążenia środowiska odpadami niebezpiecznymi”

### Priorytety ekologiczne

Jednym z podstawowych wymogów realizujących program ochrony środowiska na terenie gminy Czernichów jest uporządkowanie gospodarki odpadowej. Powinna ona być prowadzona zgodnie 
z założeniami polityki ekologicznej państwa w zakresie zbierania, gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów.

Biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne oraz uwarunkowania lokalizacyjno-przyrodnicze, jako podstawowy priorytet gospodarki odpadami w gminie Czernichów do roku 2015 przyjęto – ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

#### Zadania krótkoterminowe – do roku 2008

- Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy systemem selektywnej zbiórki odpadów,

- Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czernichów,

- Dostosowanie istniejących rozwiązań w Gminie do wymogów Unii Europejskiej.

#### Zadania długoterminowe – do roku 2015

- Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w Gminie (konieczność selektywnej zbiórki, ograniczenie powstawania odpadów, konieczność wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, itp.),

- Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii,

- Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów,

- Wprowadzenie technologii niskoodpadowych,

- Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych, które mogą być poddane procesowi kompostowania poza terenem Gminy,

- Wzrost stopnia wykorzystania surowców wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- Wzrost poziomu odzysku surowców z odpadów poprzez wprowadzenie nowych technologii segregacji,

- Wdrożenie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, oraz systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów niebezpiecznych.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2004-2008 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla środowiska przy maksymalnym ich wykorzystaniu gospodarczym | O1C1 | Usystematyzowanie gospodarki odpadami | O1C1Z1 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | UG | G |
|  |  |  |  | O1C1Z2 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | UG | G |
|  |  |  |  | O1C1Z3 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | UG | G |
|  |  | O1C2 | Wzrost stopnia odzysku i recyklingu odpadów | O1C2Z1 | Budowa płyty do kompostowania pryzmowego | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z2 | Zakup urządzenia do formowania i przewietrzania pryzm kompostowych | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z3 | Budowa sortowni mechaniczno-ręcznej | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z4 | Budowa 2-giej komory (bioreaktora) do kompostowania odpadów biodegradowalnych | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z5 | Budowa instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z6 | Budowa instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z7 | Budowa stacji przeładunkowej odpadów | Beskid Sp. z o.o | L |
|  |  | O1C3 | Ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska | O1C3Z1 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z2 | Opracowanie systemu sezonowego gromadzenia i wywozu odpadów z terenów rekreacyjnych | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z3 | Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z4 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z5 | Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z6 | Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów komunalnych | Beskid Sp. z o.o. | P |
|  |  |  |  | O1C3Z7 | Realizacja powiatowego programu likwidacji odpadów PCB | SP | P |
|  |  |  |  | O1C3Z8 | Instalacja rozdrabniarki na składowisku odpadów | Beskid Sp. z o.o. | P |
|  |  |  |  | O1C3Z9 | Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów komunalnych w Żywcu Etap I | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C3Z10 | Rekultywacja kwatery nr 1 składowisk odpadów komunalnych w Żywcu Etap II | Beskid Sp. z o.o. | G |
|  |  | O1C4 | Podnoszenie świadomości mieszkańców | O1C4Z1 | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami | UG | G |

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko | Ilość odpadów nie segregowanych wywożonych z terenu Gminy na składowisko | Pomiary imisji zanieczyszczeń w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Wprowadzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów „u źródła” Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowaną zbiórką odpadów użytkowych Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych | Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie surowców pochodzenia odpadowego,. Oszczędzanie pojemności składowiska przez zmniejszenie ilości deponowanych odpadów , Poprawa jakości środowiska i walorów estetyczno-krajobrazowych terenu oraz wzrost areału gruntów przydatnych do przyrodniczego zagospodarowania | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Starostwo Powiatowe Urząd Gminy | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów indywidualnych |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa wyglądu, estetyki i czystości Gminy Czernichów, a tym samym podnoszenie standardu życia mieszkańców | Zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przez odpady | Liczba mieszkańców Gminy Czernichów objętych zorganizowanym wywozem i selektywną zbiórką odpadów | Ogólna poprawa jakości środowiska w Gminie |

,

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | 2004 | VI.2004 | Gmina Czernichów | Uregulowanie gospodarki odpadami w Gminie | 20 |  |  | X | X |  |
| 2 | Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest | 2004 | 2005 | Gmina Czernichów | Określenie miejsc negatywnego oddziaływania materiałów zawierających azbest | 50 |  |  |  | X |  |
| 3 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska, poprawa jakości środowiska w Gminie | 100 |  |  | X | X | Firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów |
| 4 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Zmniejszenie uciążliwości odpadów niebezpiecznych dla środowiska, uregulowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 200 |  | X | X | X | Beskid Sp. z o.o., Firmy zajmujące się utylizacją, odzyskiem, transportem odpadów niebezpiecznych |
| 5 | Opracowanie systemu sezonowego gromadzenia i wywozu odpadów z terenów rekreacyjnych | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Poprawa estetyki Gminy | 500 |  |  | X | X | Inwestorzy prywatni, Beskid Sp. z o.o. |
| 6 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Poprawa jakości środowiska w Gminie | 600 |  | X | X | X | Inwestorzy prywatni |
| 7 | Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Ograniczenie niskiej emisji | 700 |  |  | X | X | Inwestorzy prywatni |
| 8 | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców | 500 |  |  | X | X | „Beskid” Sp. z o.o. |
| 9 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2007 | 2015 | Gmina Czernichów | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 100 |  |  | X | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 2770 |  |  |  |  |  |

(1) temat szerzej ujęty w rozdziale dotyczącym ochrony powietrza

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Gminy

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów komunalnych | 2004 | 2005 | Spółka z o.o. Beskid | Kontrolowane wprowadzanie odpadów do środowiska | 1000 |  |  | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 2 | Instalacja rozdrabniarki na składowisku odpadów | 2005 | 2005 | Spółka z o.o. Beskid | Zwiększenie chłonności składowiska | 1200 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 3 | Budowa płyty do kompostowania pryzmowego | 2005 | 2005 | Spółka z o.o. Beskid | Poprawa warunków procesu kompostowania | 1500 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 4 | Zakup urządzenia do formowania i przewietrzania pryzm kompostowych | 2005 | 2005 | Spółka z o.o. Beskid | Poprawa efektywności procesu kompostowania | 1000 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 5 | Budowa sortowni mechaniczno-ręcznej | 2005 | 2006 | Spółka z o.o. Beskid | Ochrona zasobów surowcowych | 1500 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 6 | Budowa 2-giej komory (bioreaktora) do kompostowania odpadów biodegradowalnych | 2005 | 2006 | Spółka z o.o. Beskid | Zmniejszenie uciążliwości bioodpadów dla środowiska | 1200 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 7 | Realizacja powiatowego programu likwidacji odpadów PCB | 2005 | 2007 | Powiat żywiecki | Poprawa czystości środowiska | 150 |  | X | X | X | Urząd Wojewódzki Gminy |
| 8 | Budowa instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych | 2006 | 2007 | Spółka z o.o. Beskid | Ochrona zasobów surowcowych | 1000 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 9 | Budowa instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych | 2006 | 2007 | Spółka z o.o. Beskid | Ochrona zasobów surowcowych | 2000 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 10 | Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów komunalnych w Żywcu Etap I | 2006 | 2007 | Spółka z o.o. Beskid | Powrót terenów zdegradowanych do przyrodniczego użytkowania | 450 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 11 | Rekultywacja kwatery nr 1 składowisk odpadów komunalnych w Żywcu Etap II | 2008 | 2009 | Spółka z o.o. Beskid | Przywracanie terenów zdegradowanych do przyrodniczego użytkowania | 450 | X | X | X | X | Starostwo Powiatowe |
| 12 | Budowa stacji przeładunkowej odpadów | 2009 | 2009 | Spółka z o.o. Beskid | Wywóz pozostałości po segregacji poza teren powiatu | 2000 | X | X | X | X | Starostwo Powiatowe |
| SUMA |  |  |  |  |  | 13450 |  |  |  |  |  |

### Wnioski

Najważniejsze zadania Programu w zakresie gospodarki odpadami to:

- Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy i objęcie systemem wszystkich mieszkańców,

- Rozwijanie działań w kierunku wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, oraz wydzielenie miejsca odbioru tych odpadów,

- Systematyczne podwyższanie standardów usług w zakresie zbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,

- Rozwój technologii ograniczających ilości składowanych odpadów, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów w celu uzyskania lepszych wyników odzysku surowców, oraz kompostowania odpadów organicznych,

- Wdrożenie programu usuwania azbestu.

Kompleks działań przedstawionych w Programie powinien w najbliższym czasie poprawić system gospodarki odpadami w Gminie, a także zapewnić osiągnięcie standardów wymaganych zarówno prawem polskim jak i wspólnotowym.

## Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Gleba stanowi powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej, objętą procesami glebotwórczymi. Jako zasadniczy element litosfery jest jednym z najważniejszych komponentów ekosystemów lądowych 
i wodnych. Gleby należą do nieodnawialnych zasobów  kuli ziemskiej i spełniają szereg funkcji, przede wszystkim jako siedlisko wzrostu i rozwoju roślin i zwierząt oraz transformacji składników mineralnych 
i organicznych. Budowa i właściwości gleby to archiwalny zapis procesów geologicznych oraz dawnych (plejstoceńskich) i dzisiejszych (holoceńskich) procesów litologiczno-pedologicznych. Gleby dzięki swoistym cechom stanowią odbicie historii krajobrazu, którego są istotną częścią.

Wszechstronna znajomość gleb niezbędna jest w planowaniu właściwego ich wykorzystania dla potrzeb człowieka, przy założeniu zrównoważonego rozwoju. Jest ona również potrzebna dla racjonalnego użytkowania przestrzeni produkcyjnej, rejonizacji roślin uprawnych, opracowywania planów gospodarczych, układania płodozmianów i ustalania sposobu uprawy roli.

Na rolę gleby jako najważniejszego przyrodniczego bogactwa ludzkości, bez którego nie jest możliwa egzystencja człowieka, wskazuje Europejska Karta Gleby (Europen soil charter) przyjęta przez Radę Europy (Council of Europe) w 1972 roku.

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Ukształtowanie powierzchni i rzeźba terenu

Gmina Czernichów położona jest w Beskidach Zachodnich, w Beskidzie Małym na północ od Kotliny Żywieckiej. Teren ten należy do podprowincji Beskidu Śląskiego. Beskid Mały stanowi przedłużenie Beskidu Śląskiego, jest jednak samodzielną grupą górską. Osobliwością tego pasma jest południkowy przełom rzeki Soły, który przecina ten masyw na dwie nierówne części. Przełom ma 12 km długości, 
a zwężenie doliny zostało wykorzystane dla budowy zbiorników wodnych w Porąbce i Tresnej. Czernichów położony jest na terenie Karpat Zewnętrznych. Terem ten zbudowany jest  z płaszczowin śląskich i podśląskich. Budują ją osady pochodzące z okresu kredowego – są to głównie zlepieńce, piaskowce, łupki, margle i wapienie.  Na analizowanym terenie występują również osady czwartorzędowe w postaci zwietrzelin następujących na stokach górskich. Są to utwory poddawane silnym procesom erozyjnym w wyniku działania wody i wiatru; należą do nich przede wszystkim utwory piaszczyste, ilaste 
i gliniaste. W dolinie rzeki Soły występują aluwia żwirowo-piaszczyste pochodzące ze schyłku ostatniego zlodowacenia i holocenu.

Teren gliny zbudowany jest z wzniesień ostańcowych, gór niskich i pogórza zrównań mioceńskich. 
W środkowej jej części występują obszary o tendencjach podnoszących oraz liczne osuwiska. W dolinie Soły występują terasy rzeczne oraz doliny przełomowe.

Na wschodnim i zachodnim obrzeżu gminy występują obszary gór średnich leśno-łąkowych. Tereny te wykształcone zostały w wyniku wietrzenia chemicznego (WCH), wietrzenia fizycznego (WF), osuwania 
i spełzywania (GS), ługowania (Ł), erozji rzecznej (EF) i sulfozji (SU).

W środkowej części gminy na zachód od doliny Soły występują obszary gór średnich zajęte przez pola orne, wykształcone przez WCH, Ł, EF, GS, procesy antropogeniczne (A) i spłukiwanie (SP). Na wschód od doliny Soły występują obszary podgórskie, zajęte przez lasy i łąki, wykształcone dzięki WCH, Ł, GS, SU, EF.

Wynikiem takiej budowy geologicznej jest intensywna i silna erozja, której nasilenie jest uzależnione od opadów. Erozja intensywna występuje na stokach o nachyleniu od 6 do 10 stopni, natomiast erozja silna na stokach od 10 do 15 stopni. Użytkowanie terenów narażonych na te procesy nie może być pełne, zaleca się uprawę poprzeczno-stokową, tarasowanie terenów, a tereny nie nadające się do upraw należy zadarniać lub zalesiać. Ponadto część gruntów położonych na średnich stokach powinno się przekształcać w kierunku użytków zielonych. Z uwagi na konieczność utrzymania czystości wód istotnym jest tworzenie pasów zalesionych wzdłuż cieków rzek w celu wychwytywania substancji chemicznych (nawozy, pestycydy).

Jak wynika z wstępnych szacunkowych badań i opracowań pod gminą Czernichów występują zasoby wód geotermalnych, z których można odebrać energię cieplną. Temperatura wód waha się od 45 do 65 st. Celsjusza.

Struktura użytkowania terenów

Powierzchnia gminy Czernichów wynosi ok. 5 600 ha, z czego ponad 60% stanowią lasy i grunty leśne zlokalizowane głównie w północnej, zachodniej i południowo-wschodniej jej części. Użytki rolne to ok. 22% ogólnej powierzchni, wśród których dominują grunty orne, stanowiące ok. 25% ich powierzchni. Mniejszy obszar zajmują pastwiska – 6,7%, łąki – 8,7% oraz sady – 0,8% powierzchni gminy. Szczegółowe zestawienie użytkowania terenu przedstawia tabela.

Tabela 2-12 Struktura użytkowania terenów w Gminie Czernichów

| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Udział procentowy w całości Gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Całkowita powierzchnia | 5600 | 100 |
| 2. | Użytki rolne, w tym: | 1212 | 21,64 |
| 3. | w gospodarstwach indywidualnych | 1152 | 20,57 |
| 3.1 | grunty orne | 296 | 5,28 |
| 3.2 | w gospodarstwach indywidualnych | 288 | 5,14 |
| 3.3 | łąki | 491 | 8,76 |
| 3.4 | w gospodarstwach indywidualnych | 464 | 8,28 |
| 3.5 | pastwiska | 376 | 6,71 |
| 3.6 | w gospodarstwach indywidualnych | 350 | 6,25 |
| 3.7 | sady | 50 | 0,89 |
| 3.8 | w gospodarstwach indywidualnych | 28 | 0,5 |
| 4. | Lasy i grunty leśne | 3413 | 60,9 |
| 5. | w gospodarstwach indywidualnych | 1002 | 17,89 |
| 6. | Nieużytki i pozostałe | 1001 | 17,87 |
| 7. | w gospodarstwach indywidualnych | 733 | 13,08 |

Źródło: www.gminy.pl

Rolnictwo

Gmina Czernichów należy do Regionu Bielskiego w zakresie regionów glebowo-rolniczych. Region ten jest dość zróżnicowanych pod względem glebowym. Występują tu gleby pseudobielicowe 
i brunatno – kwaśne, wytworzone z glin i iłów wietrzeniowych oraz utworów lessowatych. Gleby te 
w zależności od położenia wykazują zróżnicowane stosunki wilgotnościowe. Położone na sokach gleby lessowate podlegają silnym procesom erozyjnym.

Jest to region przewagi gleb kompleksu pszennego górskiego, znaczny udział mają także gleby kompleksu zbożowo górskiego, zbożowo-pastewnego mocnego oraz pszennego dobrego.

Większość gleb należy do IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Gmina Czernichów przekształciła się w gminę turystyczną z racji ukształtowania terenów, w związku z tym stale ulega zmniejszaniu liczba gospodarstw rolnych, a w konsekwencji grunty orne są obsiewane i obsadzane w coraz mniejszym stopniu. Szacunkowe średnie plony kształtują się następująco:

- pszenica – 26 q/ha,

- żyto – 25 q/ha,

- jęczmień – 25 q/ha,

- owies – 25 q/ha,

- pszenżyto – 26q/ha,

- ziemniaki – 110 q/ha.

Do nawożenia gruntów rolnych stosuje się głównie nawozy naturalne (obornik).

Na obraz rolnictwa na terenie gminy Czernichów nałożył się kryzys na rynku rolnym, związany 
z pogorszeniem opłacalności produkcji i trudnościami w zbyciu płodów rolnych, czego wynikiem jest znaczne ograniczenie nakładów gospodarczych, a w konsekwencji obniżenie stopnia towarowości gospodarstw. Na dużej powierzchni użytków rolnych zaprzestano uprawy, a zachowane gospodarstwa produkują w celu zaspokojenia własnych potrzeb konsumpcyjnych.

Duża liczba gospodarstw zlokalizowana jest na terenach o nadmiernym nachyleniu stoków, co przyczynia się do niszczenia gleb przez erozję.

Rolnictwo na tym terenie jest bardzo rozdrobnione, duży odsetek zajmują działki rolne o powierzchni nie przekraczającej 1 ha, ponad 60% stanowią gospodarstwa od 1-2,5 ha. Około 90% gospodarstw rolnych stanowią indywidualne gospodarstwa o średnim areale 2 ha, które dodatkowo rozproszone są gęstą szachownicą własnościową.

Największą powierzchnię zajmują łąki i pastwiska.

Rośliny okopowe i rośliny pastewne stanowią niewielki udział w produkcji rolnej, większą powierzchnię stanowią rośliny zbożowe. Produkcja warzyw w Gminie stanowi niewielki udział procentowy w ogólnej produkcji rolniczej na gruntach ornych. Występują tu mieszane działy produkcji.- gospodarstwa są przede wszystkim wielo-towarowe.

Zagrożenia dla środowiska glebowego

Jednym z podstawowych wymogów rolnictwa narażanego na wpływ różnego rodzaju czynników jest konieczność stałej kontroli zawartości pierwiastków chemicznych

w glebie. Rośliny pobierają pierwiastki w formach przyswajalnych w rożnych ilościach Koniecznym warunkiem jest więc utrzymanie równowagi ekologicznej dlatego okresowo należy badać zawartość metali ciężkich i określanie na jej podstawie skali i stopnia zanieczyszczenia gleba w konsekwencji prawidłowej rejonizacji produkcji rolnej.

Głównymi źródłami emisji metali ciężkich, które przyczyniają się do skażenia

i degradacji gleby są:

- paleniska domowe, ciepłownie drobnych zakładów usługowych,

- ruch samochodowy.

Aby zmniejszyć zawartość metali ciężkich w roślinach należy:

- utrzymać obojętny odczyn gleb, (około połowa gleb wymaga wapnowania),

- utrzymać wysoką zawartość próchnicy,

- dokładnie myć i obierać warzywa,

- wycofać z upraw warzywa kumulujące metale ciężkie

- unieruchomić metale ciężkie w glebie na drodze fizyko – chemicznej.

Innym zagrożeniem dla środowiska glebowego są osuwające się masy skalne i glebowe z niewłaściwie użytkowanych stromych terenów. Działania takie stwarzają zagrożenie dla ludzi, zwierząt i pół uprawnych, które niejednokrotnie zostają zasypane przez osuwiska. Aby zapobiec takim zjawiskom konieczne jest umacnianie terenów potencjalnych osuwisk i właściwe ich użytkowanie poprzez nasadzenia i zakrzewienia roślinami głęboko się korzeniącymi i zapobiegającymi procesom erozyjnym.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Regulacje prawa wspólnotowego

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991r. sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych.

- Dyrektywa Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. W sprawie ochrony środowiska 
a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1990r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych miejskich ścieków.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z 23 października 2001r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw.

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku.

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
i ograniczania zanieczyszczenia środowiska.

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 w sprawie normalizacji i racjonalizacji sprawozdań dotyczących niektórych dyrektyw Rady odnoszących się do środowiska.

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG z 4 maja 1976r. w sprawie zanieczyszczenia powodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty.

- Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO i cząstek zawieszonych w powietrzu.

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznym

#### Aktualny stan prawa polskiego

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz.627, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz.78, 
z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. nr 58, poz. 349, 
z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 38, poz. 452, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 77, poz. 335, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 73, poz. 764)

- Ustawa z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991).

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78 poz. 483)

- Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dnia 23 sierpnia 2000 roku.

- Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165 poz. 1358 i 1359),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U nr 241 poz. 2093),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 60 poz. 615),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. nr 60 poz. 616),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska a dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. nr.4, poz..44.)

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Czernichów wraz ze stanem docelowym.

Degradacja chemicznych właściwości gleb na terenie Gminy wiąże się przede wszystkim z takimi procesami jak zakwaszenie gleb i zwiększona zawartość metali ciężkich, których źródłem są głównie odpady bytowe i technologiczne. Istotny wpływ na stan gleb ma zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłami i gazami nawet w znacznych odległościach od źródeł emisji.

Mimo zaleceń dużych dawek wapnowania ponad 50% gleb charakteryzuje się odczynem kwaśnym.

W warunkach rolniczych można poprawić jakość gleby przez zwiększanie ilości masy organicznej 
w glebie poprzez nawożenie organiczne gruntów ornych i stosowanie okrycia gleb poplonami szczególnie ozimymi. Pośrednio można ograniczyć negatywny wpływ czynników erozyjnych przez zwiększanie ilości zadrzewień śródpolnych, wprowadzenie żywopłotów w krajobraz pól oraz przekształcanie gruntów ornych szczególnie zagrożonych w trwałe użytki zielone.

Innym aspektem ochrony gruntów jest zwiększanie lesistości (na miarę możliwości). Przedsięwzięcie to wpływa zarówno na jakość gleb, jak również na walory jakości powietrza i krajobrazu. Cel ten można osiągnąć poprzez:

- zalesianie gruntów predysponowanych do tego typu zagospodarowania terenu,

- zwiększenie ilości roślinności na terenach użyteczności publicznej,

- zwiększenie udziału upraw alternatywnych jak uprawa wierzby na cele energetyczne.

Wierzba nie wymaga urodzajnych gleb, dlatego możliwa jest jej uprawa na nieużytkach. Korzeni się ona bardzo głęboko co zapobiega wywiewaniu i wymywaniu cząstek gleby. Uprawa wierzby na cele energetyczne ma dodatkowe znaczenie. W związku z tą uprawą pojawiają się dodatkowe korzyści, jakimi są:

- ochrona powietrza,

- mała retencja wodna,

- czynnik społeczny,

- czynnik ekonomiczny.

Biomasa wierzby podczas spalania wnosi znacznie mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, w związku z czym, jest jednym z alternatywnych i przyszłościowych czynników ograniczania stopnia zanieczyszczenia środowiska.

Koszty poniesione na wytworzenie energii pozyskiwanej z wierzby są znacznie niższe niż koszty wytworzenia innych nośników energii. Eksploatacja i przerób surowca wierzby energetycznej stwarza możliwość rozwinięcia dodatkowych jednostek działalności gospodarczej na obszarze Gminy.

Kolejnym innym istotnym aspektem potrzeby ochrony gruntów przed degradacją jest kształtowanie właściwego odczynu gleb. Istnieje potrzeba monitoringu stanu gleb pod względem kwasowości periodycznie, co 3-5 lat.

Na terenach, których duży udział stanowią gleby bardzo kwaśne i kwaśne, istnieje potrzeba regulacji odczynu gleby przez stosowanie nawozów wapniowych na podstawie wyliczonego zapotrzebowania. Nawozy te powinny pochodzić ze znanego źródła, aby wykluczyć możliwość wniesienia wraz z nimi dodatkowych zanieczyszczeń.

Odczyn gleb ma istotny wpływ na żyzność gleby, przyswajalność składników mineralnych dla roślin uprawnych, jak również metali ciężkich. Niski odczyn gleb wpływa na zwiększenie przyswajalności metali ciężkich zawartych w glebie. Należy podkreślić, że prawie wszystkie gleby są zanieczyszczone metalami ciężkimi w różnym stopniu. W przeważającej większości stężenie metali ciężkich w glebie zależy od zawartości tych pierwiastków w skale macierzystej i nie przekracza wartości naturalnej lub lekko podwyższonej.

W związku z zagrożeniem zanieczyszczenia produktów rolniczych z przeznaczeniem na cele spożywcze istnieje wyraźna potrzeba przeprowadzenia waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w celu poznania ewentualnych zagrożeń i przeciwdziałaniu im.

Ponadto niektóre tereny na obszarze Gminy są predysponowane do rozwinięcia rolnictwa ekologicznego, na produkty, którego wciąż wzrasta zapotrzebowanie wśród konsumentów. W bliskim sąsiedztwie rynku zbytu, jakim jest miasto Żywiec, rozwijanie oferty produktów ekologicznych jawi się jako konkretna szansa dla gospodarstw małoobszarowych, których, jak wynika z danych struktury obszarowej gospodarstw, jest najwięcej w Gminie.

Ponadto małe gospodarstwa rodzinne, bo głównie w takich prowadzona jest produkcja rolnicza metodą ekologiczną, są miejscem kultywowania rodzimych tradycji, edukacji ekologicznej młodzieży i miejscem wypoczynku turystów.

W Gminie widoczna jest potrzeba rozwinięcia mechanizmów wpływających na stworzenie większej ilości gospodarstw agroturystycznych z różnorodną ofertą, jako formy alternatywnego źródła dochodu rolnika pochodzącego z działalności nieprodukcyjnej. Gospodarstwa agroturystyczne muszą działać w oparciu 
o ekologiczne zasady gospodarowania, gdyż tego oczekują turyści, a więc pośrednio przyczyniają się do poprawy stanu środowiska i są  wizytówką tych terenów w oczach turystów.

W gestii władz leży zwiększanie świadomości ekologicznej zgodnej z ideą zrównoważonego rolnictwa wśród mieszkańców wsi i rolników. Mimo iż wiele uczyniono w tym kierunku, nadal aktualna jest potrzeba kształcenia społeczności wiejskiej i wypracowanie mechanizmów zachęcających rolnika do stosowania nabytej wiedzy w praktyce, wprowadzania Zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i nowych technologii przyjaznych środowisku, a także zachowania rodzimego dziedzictwa kulturowego.

Edukacja i zachęcanie do praktykowania zachowań proekologicznych jest efektywnym sposobem wywierania wpływu na indywidualnych właścicieli gruntów w celu właściwego ich zagospodarowania, a co za tym idzie również ochrony. Poprzez edukację można osiągnąć wymierne korzyści w skali Gminy tj.:

- optymalizację nawożenia i ochrony roślin przez nawożenie chemiczne i wapnowanie zgodnie 
z zapotrzebowaniem gleb, właściwe postępowanie ze środkami chemicznymi (w tym stosowanie się do wymogu atestacji opryskiwaczy), zwiększenie nawożenia organicznego i wykorzystania metod ochrony biologicznej i integrowanej,

- zróżnicowanie struktury zasiewów, stosowania właściwego płodozmianu i odłogowania oraz ograniczania pozostawiania gleby w stanie nie pokrytym roślinnością poprzez stosowanie przedplonów i poplonów oraz ściółkowania,

- bezpiecznego dla środowiska składowania i zagospodarowania gnojowicy i obornika,

- stosowanie agrotechniki przeciwerozyjnej oraz ograniczanie ugniatania gleby i podglebia,

- utrzymywanie miedz oraz stosowania ich biologicznej zabudowy (zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, żywopłoty).

W planowaniu przestrzeni rolniczej należy w możliwie największym stopniu dążyć do zwiększania 
i utrzymania różnorodności biologicznej na tym obszarze, gdyż jest to jeden z podstawowych warunków właściwego funkcjonowania mechanizmów przyrodniczych w rolnictwie.

W obliczu możliwości zmian związanych z tworzeniem gospodarstw wielkoobszarowych istotną potrzebą w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko jest wprowadzenie obowiązku wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla podejmowanych w sektorze rolnictwa przedsięwzięć w zakresie scalania gruntów oraz tworzenia dużych gospodarstw hodowlanych.

Obecność zasobów naturalnych pod postacią zalegających na terenie Gminy kopalin niesie wiele korzyści, ale nakłada obowiązek dokonania wszelkich starań, aby ich eksploatacja odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zabezpiecza ich ochronę, ogranicza negatywny wpływ na środowisko podczas ich wydobycia i gwarantuje naprawę powstałych zniszczeń. Istnieje realna potrzeba stałego monitorowania tych obiektów pod kątem ochrony powierzchni ziemi i gleb.

Tereny, które ucierpiały w związku z jednostronną i w dużym stopniu destrukcyjną dla środowiska glebowego działalnością gospodarczą, należy sukcesywnie poddawać procesom rekultywacji, rewitalizacji i o ile to możliwe odtworzenia wartości środowiska naturalnego.

### Cele i kierunki działań

Cele zapisane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czernichów dotyczące ochrony ziemi i gleb są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego oraz Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego.

W „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” zapisano: Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

Cel strategiczny C8: Kształtowanie ośrodków wiejskich

Kierunki działań:

- FC8K3: rozwijanie rynku usług na terenach wiejskich,

- FC8K4: promowanie różnorodności produkcji na terenach wiejskich,

Cel strategiczny C4: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych

Kierunki działań: FC4K2: rekultywacja terenów zdegradowanych

W programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego” podano: Priorytet: Gleby użytkowane rolniczo (GL)

Cel krótkoterminowy do roku 2004:

- GL. 1. Kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb

- GL.2. Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi

Kierunki działań:

- GL.1.1. Inwentaryzacja stopnia zanieczyszczenia gleb w obrębie funkcjonujących aktualnie 
i w przeszłości uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych oraz wokół składowisk odpadów przemysłowych czynnych i wyłączonych z użytkowania

- GL. 2.1. Zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo rolniczych co będzie podstawą do wapnowania i nawożenia gleb, walki z erozją

- GL.2.2. Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i rolnictwa ekologicznego.

#### Priorytety ekologiczne

Założenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Czernichów są zgodne z celami określonymi w Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2015 oraz jej głównym celem:

„Wysoka jakość życia mieszkańców przy zachowaniu i utrwaleniu dotychczasowych funkcji oraz rangi Gminy Czernichów w sieci osadniczej województwa śląskiego przy równoczesnym wykorzystaniu walorów przyrodniczo krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego gminy.”

Kierunki rozwoju Gminy wyznaczone są przez cele rozwoju:

- Wysoka jakość środowiska przyrodniczego i bezpieczeństwa mieszkańców,

- Powszechna dostępność społeczna do dóbr i usług gwarantująca bezpieczeństwo ekonomiczne 
i społeczne mieszkańców,

- Ład przestrzenny Gminy,

- Wysoka jakość obsługi ruchu turystyczno – rekreacyjnego przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych, kulturowych Gminy z siecią dróg ponadlokalnych.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2004-2008 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL1 | Poprawa jakości środowiska pod względem ziemi i gleb, w tym zwiększenie atrakcyjności Gminy | GL1C1 | Ochrona gleb użytkowanych rolniczo, zapobieganie zanieczyszczeniom gleb | GL1C1Z1 | Aktualizacja map glebowych | Województwo | w |
|  |  |  |  | GL1C1Z2 | Okresowa kontrola odczynu pH zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo | Gmina | G |
|  |  |  |  | GL1C1Z3 | Okresowa kontrola zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo | Powiat | P |
|  |  | GL1C2 | Zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny | GL1C2Z1 | Promowanie upraw energetycznych | Gmina | G |
|  |  |  |  | GL1C2Z2 | Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, | Właściciele gospodarstw rolnych | L |
|  |  |  |  | GL1C2Z3 | Promowanie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | Gmina | G |
|  |  | GL1C3 | Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych przechodzących na uprawy metodami ekologicznymi | GL1C3Z1 | Zorganizowanie cyklu spotkań dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników, | Gmina | G |
|  |  |  |  | GL1C3Z2 | Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników, | Właściciele gospodarstw rolnych | L |
|  |  |  |  | GL1C3Z3 | Stworzenie na terenie Gminy kilku gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | Właściciele gospodarstw rolnych | L |
|  |  |  |  | GL1C3Z4 | Pozarolnicze zagospodarowanie gruntów niskich klas bonitacyjnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i zalesienia. | Właściciele gospodarstw rolnych, Gmina | G,L |
|  |  |  |  | GL1C3Z5 | Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich. | Właściciele gospodarstw rolnych | L |
| TP ZK1 | Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych | TPZK1C1 | Wykorzystanie surowców naturalnych w sposób nie zagrażający środowisku | TPZK1C1Z1 | Udział w zapobieganiu degradacji i erozji gleb | Gmina | G |
|  |  | TPZK1C2 | Rekultywacja terenów zdegradowanych i rewitalizacja terenów poprzemysłowych | TPZK1C2Z1 | Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację terenów zdegradowanych i nieużytków | Władający powierzchnią ziemi” | L |

LD określa następujące elementy środowiska:

TP – Tereny poprzemysłowe i zdegradowane

ZK – Zasoby kopalin

GL – Ochrona gleb rolniczych

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cele nadrzędne | Poprawa jakości środowiska pod względem ochrony ziemi i gleb w tym zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy | Zwiększenie ilości turystów przebywających na terenie Gminy | Dane z: Urzędu Gminy Czernichów Starostwa Powiatowego w Żywcu |  |
| Cele szczegółowe Programu | Aktualizacja map glebowych Okresowa kontrola odczynu pH zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo. Okresowa kontrola zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo Rozwój usług i pozarolniczej przedsiębiorczości na wsi. Promowanie upraw energetycznych Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników, Stworzenie na terenie Gminy kilku gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. Pozarolnicze zagospodarowanie gruntów niskich klas bonitacyjnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i zalesienia. Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich. Udział w zapobieganiu degradacji i erozji gleb Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację terenów zerodowanych i nieużytków | Dostosowanie do wymogów UE i poprawa rentowności gospodarstw. Tworzenie hurtowni produktów hurtowych i punktów skupu Tworzenie grup producenckich, stowarzyszeń i spółdzielni. Pozarolnicza działalność gospodarcza Zwiększenie ilości gospodarstw agroturystycznych Powstanie nowych inwestycji pozarolniczych Wykształcona i zdolna do efektywnej ochrony środowiska młodzież Zachowanie gospodarstw rodzinnych, rozwinięcie rolnictwa ekologicznego Działania wspólne w celach edukacyjnych, opracowania planów i przedsięwzięć w Gminie | Dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach Starostwa Powiatowego w Żywcu, Urzędu Gminy w Czernichowie | Pozyskanie inwestorów, Pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa kondycji gospodarczej terenów wiejskich Gminy Ochrona środowiska i właściwe zagospodarowanie terenu Gminy Zwiększenie atrakcyjności Gminy | Zrównoważony rozwój terenów wiejskich Alternatywne źródła dochodów rolników, Oszacowanie zanieczyszczeń w glebie i dostosowanie produkcji żywnościowej i nie żywnościowej Poprawa stanu środowiska terenów rolniczych zwiększa atrakcyjność turystyczną | Rejestr pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich Roczne zestawienie ilości turystów | Ogólna poprawa stanu jakości środowiska w tym jakości i stanu sanitarnego gleb na terenie Powiatu Żywieckiego |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pozarolnicze zagospodarowanie gruntów niskich klas bonitacyjnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i zalesienia. | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Rewitalizacja gleb zdegradowanych i oddanie do środowiska | 1500 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 2 | Promowanie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | 2004 | 2010 | Gmina Czernichów | Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych przechodzących na uprawy metodami ekologicznymi | 40 |  |  | x | x | ODR |
| 3 | Promowanie upraw energetycznych | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Dostosowanie upraw do specyfiki gleb | 30 |  |  | x | x | Szkoły wiejskie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 4. | Zorganizowanie cyklu spotkań dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników, | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Aktualne dane dotyczące terenów zdegradowanych | 150 |  |  | x | x | Śląski Związek Gmin i Powiatów, ODR |
| 5 | Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich. | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Zwiększenie wiedzy praktycznej i teoretycznej rolników |  |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 6 | Udział w zapobieganiu degradacji i erozji gleb | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Ograniczenie procesów erozji na terenie Gminy | 360 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
|  |  |  |  |  |  | 2080 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aktualizacja map glebowych | 2004 | 2006 | Urząd Wojewódzki | Dostosowanie upraw do specyfiki gleb | 120 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego |
| 2. | Okresowa kontrola odczynu pH w glebach użytkowanych rolniczo | 2004 | 2006 | Starostwo Powiatowe | Możliwość kontroli zanieczyszczeń w glebach użytkowanych rolniczo | 120 |  |  | x | x | Prywatni inwestorzy, Bank Ochrony Środowiska , |
| 3. | Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, | 2004 | 2006 | Właściciele gospodarstw i drobni przetwórcy | Produkty wysokiej jakości | 60 |  |  | X | x | Prywatni inwestorzy |
| 4. | Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników, | 2004 | 2006 | Producenci rolni, właściciele gospodarstw rolnych | Zwiększenie dochodów rolników | 200 |  |  |  | x | Śląska Izba Rolnicza, Śląski Związek Gmin i Powiatów |
| 5 | Stworzenie na terenie Gminy kilku gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | 2004 | 2006 | Producenci rolni | Poprawa efektywności produkcji i zbytu | 80 | x | x | X | X | Prywatni inwestorzy |
| 6. | Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację terenów zdegradowanych | 2004 | 2006 | Władający powierzchnią ziemi | Szeroko rozumiana ochrona środowiska |  |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe |
| 7. | Rekultywacja terenów osuwiskowych | 2004 | 2015 | Właściciele terenów, Starostwo Powiatowe | Szeroko rozumiana ochrona środowiska | 400 | x | x | x | x | Urząd Gminy |
| SUMA |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |

### Wnioski

Jakość gruntów wywiera bezpośredni wpływ na inne elementy środowiska jak stan wód, przydatność rolnicza, różnorodność florystyczną i architekturę krajobrazu, dlatego też, ochrona gruntów jest bardzo istotnym elementem ochrony środowiska i nie należy rozpatrywać jej w oderwaniu od pozostałych. Reasumując możliwości ochrony powierzchni ziemi i gleb, należy sprecyzować konkretne działania tj.

- Dostosowanie działań ochronnych i naprawczych na podstawie bezpośredniej identyfikacji potrzeb ze względu na zróżnicowanie terenu w Gminie,

- Prowadzenie działań w kierunku przeciwdziałaniu powstawaniu terenów zdegradowanych,

Należy skupić działania głównie na przedsięwzięciach prewencyjnych, gdyż nie wszystkie walory utracone w warunkach przyrodniczych można ponownie przywrócić. Koszt przeciwdziałania wcześniej rozpoznanym zagrożeniom jest niższy niż koszt usuwania zniszczeń w następstwie ich wystąpienia. Toteż należy kłaść nacisk na edukację wszystkich korzystających z walorów przyrodniczych terenów wiejskich.

- Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich.

Należy przedsięwziąć działania w celu budowy kanalizacji i oczyszczalni zbiorczych lub współudział w wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Waloryzacja terenów wiejskich i ich właściwe zagospodarowanie oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

Konieczne jest poznanie stanu gleb, co pozwoli na właściwe zagospodarowanie gruntów umożliwiające określenie terenów predysponowanych do prowadzenia rolnictwa ekologicznego, 
a z drugiej strony wydzielenie terenów najniższych klas bonitacyjnych i zanieczyszczonych 
z przeznaczanych na uprawy nie konsumpcyjne, plantacje energetyczne i zalesianie oraz inną działalność nierolniczą.

- Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych przechodzących na uprawy metodami ekologicznymi

Wspomaganie przeobrażeń w rolnictwie w zakresie modernizacji, wprowadzania nowych technologii, podnoszenia jakości produktów rolniczych i dostosowanie do standardów UE wywierających nacisk na prowadzenie działalności w możliwie najmniejszym stopniu zagrażającej środowisku naturalnemu.

- Łączenie wiedzy fachowej, zaangażowania i środków we współpracy z podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska.

## Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:

- emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, 
z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja),

- emisję niezorganizowaną tj. emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp., lub

- emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).

Poniżej dokonano charakterystyki systemów energetycznych i źródeł ciepła na terenie gminy Czernichów.

Charakterystyka systemów energetycznych i źródeł ciepła na terenie gminy Czernichów

Obszar gminy Czernichów jest zgazyfikowany. Źródło zasilania stanowi stacja gazowa I-go stopnia zlokalizowana na granicy gmin Porąbka i Czernichów.

Na terenie gminy Czernichów zlokalizowane są dwie elektrownie wodne składające się na zespół elektrowni wodnych „Porąbka – Żar”:

- Elektrownia Porąbka – Żar zlokalizowana w Międzybrodziu Żywieckim. Moc elektrowni - 500/540 MW (zainstalowano 4 hydrozespoły odwracalne typu Francis 4x125/135 MW). Jest to druga co do wielkości elektrownia wodna w Polsce, wybudowana w 1979 roku. Jest to klasyczna elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jako zbiornik dolny zaporowe jezioro w Międzybrodziu; górny zbiornik wybudowany jest na szczycie góry Żar;

- Elektrownia Tresna o mocy 21 MW (2 *10,5 MW) położona jest przy zaporze 
w Tresnej. Wybudowana została w 1966 roku. Górny zbiornik stanowi Jezioro Żywieckie, zaś dolny Jezioro Międzybrodzkie;

- Elekrownia Porąbka o mocy 12,6 MW zlokalizowana poza terenem gminy Czernichów (w gminie Porąbka). Zainstalowano tam dwa hydrozespoły Kaplana o mocy 6,1 MW i jeden turbozespół typu Francis`a o mocy 0,4 MW pracujący na potrzeby własne. Elektrownia została wybudowana 
i uruchomiona w 1954 roku jako pierwszy element Zespołu Elektrowni Wodnych (Porąbka, Tresna 
i Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar). W latach 1994-1996 przeprowadzono kompleksową modernizację Elektrowni Wodnej Porąbka.

System ciepłowniczy nie występuje na terenie dwóch gminy. Głównym surowcem energetycznym w sektorze komunalno-bytowym w gminie jest nadal węgiel.

W chwili obecnej gospodarstwa domowe na terenie gminy Czernichów korzystają w zdecydowanej większości z niskosprawnych palenisk węglowych opalanych najczęściej niskogatunkowym węglem. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.

W indywidualnym i komunalnym ogrzewnictwie funkcjonują jeszcze urządzenia grzewcze o przestarzałej konstrukcji jak kotły komorowe tradycyjne, bez regulacji i kontroli ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli powietrza wprowadzanego do procesu spalania, o sprawności średniorocznej wynoszącej ok. 50%. W starych nieefektywnych urządzeniach grzewczych spala się niskiej jakości węgiel niesortymentowany, a często także różnego rodzaju materiały odpadowe i odpady komunalne.

Bilans emisji pyłowej i gazowej w gminie Czernichów

Tabela 2-13 Emisje zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy Czernichów w 2002 r.

| Rodzaj zanieczyszczenia | Paliwo gazowe (gaz ziemny i płynny propan-butan) | Węgiel (kotły przydomowe i piece węglowe) | Kotły olejowe i inne | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ton/rok | ton/rok | ton/rok | ton/rok |
| SO2 | 0,00 | 100,37 | 2,83 | 103,20 |
| NO2 | 0,10 | 7,84 | 7,52 | 15,46 |
| CO | 0,02 | 784,17 | 1,43 | 785,62 |
| Pył | 0,00 | 157,68 | 20,22 | 177,90 |

Rysunek 9 Emisja zanieczyszczeń na terenie gminy Czernichów w 2002 r.

Powyższe obliczenia oparto na:

- Informacjach udostępnionych przez gminę Czernichów oraz starostwo powiatowe;

- Projekcie Założeń do planu zaopatrzenia gminy Czernichów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- Własnych analizach wykonawcy opracowania.

Na podstawie powyższej tabeli i wykresu można stwierdzić, że najwyższy poziom emisji zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w kotłach przydomowych i piecach węglowych (zwłaszcza SO2, CO i pyłu).

Gmina na tle 15 gmin powiatu Żywieckiego pod względem poziomu emisji zanieczyszczeń SO2, NO2, CO 
i pyłu gmina Czernichów zajmuje 6 miejsce.

Analizując przyczyny stosunkowo dużej ilości zużywanego węgla (prawie 8 tys. ton) w stosunku do innych nośników energii należy uwzględnić czynniki ekonomiczne i dostępność do innych źródeł energii. Głównym paliwem stałym wykorzystywanym przez mieszkańców jest węgiel oraz odpady z jego przeróbki (muł węglowy), w małym zaś stopniu biomasa oparta na drewnie. Natomiast pozostałe nośniki ciepła, które są przyjazne dla środowiska tj. gaz sieciowy, gaz propan – butan, olej opałowy i energia elektryczna są znacznie droższe i dlatego stosowane są przez zamożniejszą część społeczeństwa lub firmy i instytucje.

Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń

Drugim źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w Czernichowie jest wykorzystanie paliw płynnych do napędzania silników spalinowych w pojazdach samochodowych, maszynach rolniczych oraz budowlanych. Istotnym elementem emisji w tym zakresie jest również emisja powstająca w obrocie tymi paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Na skutek czynności eksploatacyjnych do atmosfery emitowane są węglowodory.

Charakterystycznymi cechami emisji komunikacyjnej są:

- stosunkowo duże stężenie tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów lotnych;

- koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg;

- nierównomierność w okresach dobowych i sezonowych związana ze zmianami natężenia ruchu.

Na wielkość tej emisji mają wpływ:

- stan jezdni;

- konstrukcja i stan techniczny silników pojazdów, warunki pracy silników;

- rodzaj paliwa;

- płynność ruchu.

Jest to problem narastający, zwłaszcza na terenie miast i centrum gmin. Mimo prowadzonej tam modernizacji układów komunikacyjnych, wskutek lawinowo narastającej liczby samochodów, płynność ruchu w godzinach szczytu jest zakłócona. Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwany jest w letnie, słoneczne dni, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia, przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia fotochemicznego.

Ze względu na dużą ilość czynników, jak i znaczny zakres ich zmienności bardzo trudno jest wyznaczyć ilość substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery. Na podstawie znanych wartości średniego statystycznego składu mieszanki dla poszczególnych rodzajów silników i odpowiadających im wartości emisji substancji oszacowano sumaryczna emisję (wg J Jakubowski – „Motoryzacja a środowisko”) 
i w postaci tabelarycznej przedstawiono przeciętny skład spalin silnikowych.

Tabela 2-14 Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo)

| Składnik | Silniki o zapłonie iskrowym | Silniki wysokoprężne | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Azot | 24-77 | 76-78 | nietoksyczny |
| Tlen | 0,3-8 | 2-18 | nietoksyczny |
| Para wodna | 3,0-5,5 | 0,5-4 | nietoksyczny |
| Dwutlenek węgla | 5,0-12 | 1-10 | nietoksyczny |
| Tlenek węgla | 0,5-10 | 0,01-0,5 | toksyczny |
| Tlenki azotu | 0,0-0,8 | 0,0002-0,5 | toksyczny |
| Węglowodory | 0,2-3 | 0,009-0,5 | toksyczny |
| Sadza | 0,0-0,04 | 0,01-1,1 | toksyczny |
| Aldehydy | 0,0-0,2 | 0,001-0,009 | toksyczny |

Na podstawie danych z generalnego pomiaru ruchu kołowego przeprowadzonych w 2000r. określono średniodobowy ruch w roku na drodze wojewódzkiej nr 947 Kobiernice – Tresna – Oczków, a następnie wyliczono roczne zużycie paliw na terenie gminy przyjmując średnie zużycie paliw na poziomie 1 kg na motogodzinę.

Tabela 2-15 Porównanie emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych z emisją ze źródeł energii 
w gminie Czernichów

| Rodzaj zanieczyszczenia | Emisja z pojazdów samochodowych [ton/rok] | Emisja ze źródeł energii [ton/rok] | Stosunek emisji z poj. samochodowych / emisji ze źródeł energii [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 0,7 | 103,2 | 0,7% |
| Dwutlenek azotu | 5,3 | 15,46 | 34,3% |
| Tlenek węgla | 41,4 | 785,62 | 5,3% |
| Pył | 0,2 | 177,9 | 0,1% |
| Węglowodory | 6,6 | - | - |
| Ołów | 0,02 | - | - |

W porównaniu do źródeł energii na terenie gminy Czernichów pojazdy samochodowe na głównych drogach w ciągu roku wprowadzają do atmosfery niższe wartości zanieczyszczeń, jednak lokalizacja transportu w częściach gminy o dużym zagęszczeniu zabudowy mieszkaniowej, że emisja ze spalin samochodowych jest poważnym problemem. Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwany jest w letnie, słoneczne dni, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia, przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia fotochemicznego.

Emisja niezorganizowana

Na terenie gminy Czernichów do źródeł emisji niezorganizowanej można zaliczyć oczyszczalnie ścieków oraz gospodarstwa rolne i zakłady, w których zanieczyszczenia są odprowadzane do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu, użycie pił spalinowych w tartakach, spalanie na powierzchni ziemi jak np. wypalanie traw oraz spalanie gałęzi z wyrębu lasów, ścinków drzewnych itp.

Emisja transgraniczna

Na stan atmosfery w gminie Czernichów ma także wpływ emisja zanieczyszczeń źródeł energii spoza granic gminy. Są to zakłady przemysłowe, elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie zlokalizowane poza granicami gminy, w tym także poza granicami z Ostrawsko Karwińskiego Okręgu Przemysłowego (Czechy), z którego przesyłane są toksyczne pyły i gazy.

Ocena stanu jakości powietrza

Jednym z elementów mających istotny wpływ na stan jakości powietrza są warunki klimatyczne obszaru, a w szczególności warunki anemologiczne (kierunek i prędkość wiatru).

Obszar gminy leży w zachodniokarpackiej dzielnicy klimatycznej. Na terenie gminy lokalnie mogą wystąpić niekorzystne warunki aerosanitarne, co wiąże się z położeniem w dolinie głównych elementów układu osadniczego.

Na teren gminy napływa od północnego zachodu powietrze polarno morskie, wywołujące intensywne opady atmosferyczne.

Klimat gminy charakteryzują następujące parametry:

- średnioroczna wieloletnia suma opadów od 800 – 1400 mm,

- średnioroczna temperatura od 40C do 80C w zależności położenia terenu npm.

Rzeczywisty stan zanieczyszczenia atmosfery badany jest przez służby sanitarno – epidemiologiczne.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb

Podejmowane działania stwarzające warunki umożliwiające realizację zadań w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Czernichów powinny być realizowane poprzez:

- Opracowanie i wdrażanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza.

- Realizację zadań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.

- Wdrożenie działań związanych z komunikacją.

- Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza.

- Stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie  systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14 000).

- Punkty monitorowania zagrożeń środowiska na terenie gminy Czernichów.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej spowoduje konieczność dostosowania krajowych systemów prawa do obowiązującego prawa UE we wszystkich dziedzinach. W zakresie jakości powietrza w UE obowiązują:

„Dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza Dyrektywa 96/62/WE”. Dyrektywa ta ma na celu określenie głównych zasad wspólnej strategii. Strategia ta:

- definiuje i wytycza cele jakości powietrza dla obszaru UE w celu uniknięcia, zapobieżenia lub ograniczenia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska,

- dokonuje oceny jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych przyjętych metod i kryteriów,

- przewiduje opracowanie odpowiednich materiałów informacyjnych i zapewnienie dostępu do nich obywatelom,

- zakłada utrzymanie jakości powietrza, jeżeli jest ona dobra i poprawienie jej w innych przypadkach.

Obowiązujące normy jakości powietrza, będą zastępowane przez dyrektywy „córki” na podstawie dyrektywy ramowej:

- Dyrektywa 70/220/EWG i 94/12/WE – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne wartości dla CO i nie spalonych emisji węglowodorów z silników pojazdów samochodowych.

- Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin z silników diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w rolnictwie i leśnictwie.

- Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO2 i cząstek zawieszonych w powietrzu.

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznym.

- Dyrektywa 85/203/EWG – ustanawia obowiązujące dopuszczalne wartości tlenku azotu.

- Dyrektywa 88/77/EWG – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne CO, węglowodorów, NOx dla samochodów ciężarowych.

- Dyrektywa 85/210/EWG – w sprawie zawartości ołowiu w benzynie.

- Dyrektywa 92/72/EWG – ustanawia wartości progowe ozonu.

- Dyrektywa 93/12/EWG – w sprawie zawartości siarki w paliwach płynnych.

- Dyrektywa 94/63/WE – ma na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (VOC) pochodzących z magazynowania i dystrybucji benzyny.

- Dyrektywa 99/30/WE w sprawie wartości granicznych stężenia SO2, NO2, NOx, pyłu i ołowiu 
w powietrzu,

- Dyrektywa 84/360/EWG w sprawie ograniczania zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez zakłady przemysłowe,

- Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń,

- Dyrektywa 88/609/EWG w sprawie ograniczenia emisji z niektórych zanieczyszczeń do powietrza 
z dużych obiektów energetycznego spalania paliw,

- Dyrektywa 89/369/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych.

- Dyrektywa nr 2003/17/EC Parlamentu Europejskiego i Rady  Europy z 3 marca 2003 wprowadzająca poprawki do Dyrektywy 98/70/EC dot. jakości benzyny i oleju napędowego.

- Dyrektywa Komisji nr 2002/80/EC z 3 października 2002 dostosowania do postępu technicznego Dyrektywy Rady Europy  nr 70/220/EEC o sposobach jakie powzięte mają zostać przeciw zanieczyszczeniu powietrza przez emisję z silników samochodowych.

- Decyzja Rady Europejskiej nr 2003/507/EC z 13 Czerwca 2003 o przystąpieniu Wspólnot Europejskich do protokołu z 1979 Konwencji o dalekosiężnych skutkach transgranicznego zanieczyszczenia powietrza.

- Decyzja Rady Europy nr 2003/37/E z 16 stycznia 2003 dot. o metodach pomiaru PM2.5 wg Dyrektywy 1999/30/EC

Dostosowywanie się do prawa UE spowoduje konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Związane jest to z wieloma inwestycjami i modernizacjami istniejących źródeł ciepła oraz dociepleniem budynków. Działania takie spowodują zmniejszenie zużycia energii co w konsekwencji obniży ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza.

#### Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony powietrza

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony powietrza polegające na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości oraz obowiązki organów administracji w sprawie utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony powietrza polegające na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości oraz obowiązki organów administracji w sprawie utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ochrona środowiska w zakresie ochrony powietrza realizowana jest w oparciu o następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami);

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 112, poz. 982);

- Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 197, poz. 1667);

- Rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1490);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 163, poz. 1584);

- Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 110, poz. 1057)

- Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. nr 110, poz. 1058);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1, poz. 12);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87, poz. 796);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji 
w powietrzu (Dz. U. nr 87, poz. 798);

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 września 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe (Dz. U. nr 14, poz. 87);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 122, poz. 805);

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 03.09.1998r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących 
i projektowanych (Dz. U. nr 122, poz. 805).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska gminy Czernichów w zakresie ochrony powietrza wraz ze stanem docelowym

W zdecydowanej większości budynki ogrzewane są przestarzałymi systemami centralnego ogrzewania, zaopatrzonymi w kotły o mocach cieplnych do 100 kW. Stosowane urządzenia grzewcze są nieefektywne, kominy spalinowe są niskie i technicznie niesprawne, spalany węgiel – złej jakości. W konsekwencji, wiele trujących części lotnych, zawartych w spalanym węglu (smoły, popioły, toksyczne gazy, będące w 30% składnikami węgla) nie są spalane, lecz uwalniane bezpośrednio do atmosfery.

W gminie Czernichów do celów indywidualnego ogrzewnictwa starej generacji wciąż spalany jest węgiel, co powoduje znaczną emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Emisja zanieczyszczeń z tych źródeł jest szczególnie uciążliwa ze względu na niskie kominy i małe rozproszenie zanieczyszczeń. Diagnoza sytuacji ekoenergetycznej gminy Czernichów w kontekście ochrony powietrza:

1.	Analiza sytuacji strategicznej w gospodarce ekoenergetycznej gminy wskazuje na istnienie mało sprzyjających warunków zewnętrznych umożliwiających restrukturyzację energetyki konwencjonalnej 
i rozwój energetyki odnawialnej.

2.	W ślad za rządową strategią rozwoju energetyki odnawialnej nie pojawiły się preferencje i instrumenty finansowe zachęcające gminę do realizacji projektów ekoenergetycznych.

3.	Utrzymuje się nadal niekorzystna relacja jednostkowych kosztów produkcji i cen energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z energetyką konwencjonalną.

4.	Szanse zmianę systemów grzewczych w powiecie tkwią w wysokich wymaganiach dotyczących jakości powietrza oraz we wzroście dostępności środków europejskich związanych z realizacją infrastruktury środowiskowej.

- Na niekorzyść inicjatyw, innowacji i inwestycji związanych z ochroną powietrza, dla gminy działać będzie w średnioterminowej perspektywie słabość finansowa uczestników lokalnego rynku kapitałowego, 
a zwłaszcza gospodarstw domowych.

### Cele i kierunki działań

Według „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” jednym z priorytetów jest: „poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu”.

Stąd wynika cel strategiczny: „polepszenie jakości powietrza”.

Osiągnąć to można poprzez następujące kierunki działań:

- „redukcja niskiej emisji, ograniczenie emisji CO2 (oraz NOx + SOx), ograniczenie strat energetycznych”,

- „zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu, rozwój odnawialnych systemów produkcji energii oraz mikrogeneracji; rozbudowa systemu wspierania inwestycji odnawialnych źródeł energii; przebudowa świadomości społecznej w zakresie racjonalnego użytkowania energii”,

- „promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii”.

Drugim ważnym dokumentem jest „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”, w którym do celów długoterminowych (do 2015r.) zaliczono „polepszenie jakości powietrza atmosferycznego”.

Według w/w dokumentu do celów krótkoterminowych (do 2004r.) zaliczono między innymi opracowanie strategii i programów wdrożeniowych dla osiągnięcia obniżenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do określonych poziomów, rozpoczęcie procesu wdrażania wspólnotowych aktów prawnych dotyczących poprawy jakości powietrza, ograniczenie emisji z procesów spalania paliw, utrzymania wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza na poziomie emisji z 1999r.

### Priorytety ekologiczne

Strategia gmin w zakresie ochrony powietrza

Kierunki działań podejmowanych na rzecz rozwoju gminy Czernichów w oparciu o program zrównoważonego rozwoju zostały wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do 2015 roku, Projekcie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernichów.

Najważniejsze cele operacyjne gminy na podstawie Strategii rozwoju w zakresie poprawy stanu środowiska, w tym poprawy stanu jakości powietrza to:

- zachowanie cennych walorów i zasobów ekologicznych w tym:

  - zalesienie i zadrzewienie terenów niekorzystnych dla upraw polowych oraz w sąsiedztwie dróg kołowych;

  - powiększenie powierzchni zadrzewień oraz zakrzewień łęgowych i śródpolowych;

  - likwidacja lokalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez przejście na ekologiczne paliwa grzewcze (obiekty użyteczności publicznej, obiekty turystyczno-wypoczynkowe, domy prywatne).

- likwidacja niedoborów w zakresie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej służących ochronie środowiska przyrodniczego w tym opracowanie programu wykorzystania wód geotermalnych;

- rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej oraz zwiększenie oferty kulturalno-rozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców w tym budowa ścieżek rowerowych wraz z niezbędnym zapleczem  wypoczynkowym;

- poprawa dostępności komunikacyjnej gminy z zewnątrz poprzez modernizację drogi krajowej i dróg powiatowych, a także budowa parkingów oraz chodników oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych, przez które przebiegają w tym:

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 947 Kobiernice – Tresna – Oczków wraz z przełożeniem jej odcinka w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 04 315;

- modernizacja dróg powiatowych: Czernichów – Roztoka, Zarzecze – Tresna, Międzybrodzie Żywieckie – Żar, Międzybrodzie Bialskie – Straconka, Żarnówka;

- modernizacja dróg gminnych.

Przedsięwzięcia te w Studium Uwarunkowań uznaje się jako priorytetowe. Realizacja tych zadań pozwoli na zmniejszenie skażenie powietrza atmosferycznego.

Strategia powiatu w zakresie ochrony powietrza

W „Strategii rozwoju powiatu Żywieckiego” w zakresie związanym z ochroną powietrza zawarto następujące cele (dotyczące pośrednio lub bezpośrednio gminy Czernichów):

- Cel 1 " TRWAŁY ROZWÓJ GOSPODARCZY WE WSZYSTKICH GMINACH"   C11 "Rozwój usług turystycznych"  S11 "Podnoszenie poziomu usług turystycznych w powiecie"  P111 " Wykorzystanie na cele rekreacyjno - zdrowotne solanek z Soli" 

- Zadanie 1161 " Współpraca w ramach realizacji programu badań geologicznych 
i hydrogeologicznych wykorzystania wód geotermalnych do celów leczniczych 
i grzewczych".

- Cel 4 " ELIMINACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I RACJONALIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA"   C41 " Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców"  S41 "Edukacja ekologiczna"  P411 "Opracowanie i wdrożenie programów nauczanie odzwierciedlających specyfikę problemów danej gminy 
w zakresie ochrony środowiska" 

  - Zadanie 4112 "Organizacja szkoleń na temat uwzględniania stanu i ochrony środowiska 
w planach przestrzennych gminy";

  - Zadanie 4113 " Uruchomienie programu szkoleń w zakresie wiedzy ekologicznej w szkołach ponadgimnazjalnych".

- Cel 4 " ELIMINACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I RACJONALIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA"   C42 "Zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska "  S42 "Uporządkowanie gospodarki komunalnej"  P424 "Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii" 

- Zadanie 4241 "Opracowanie założeń do wykorzystania alternatywnych źródeł energii ";

- Zadanie 4241 "Organizacja akcji promujących powstawanie małych elektrowni wodnych".

- Cel 4 " ELIMINACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I RACJONALIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA"   C45 "Właściwe kształtowanie istniejących walorów środowiskowych"  S45 "Racjonalna gospodarka zasobami środowiska"  P452 "Zwiększanie lesistości" 

- Zadanie 4521 "Zalesianie nieużytków";

- Zadanie 4521 "Realizacja programu zwiększania lesistości powiatu".

- Cel 4 " ELIMINACJA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I RACJONALIZACJA OCHRONY ŚRODOWISKA"   C46 "Racjonalizacja ochrony środowiska"  S46 "Usprawnienie zarządzania środowiskiem"  P461 "Organizacja monitoringu środowiska w zakresie wód, emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyrody ożywionej, zagrożeń ekologicznych"

- Zadanie 4611 "Punkty monitorowania zagrożeń środowiska w terenie powiatu żywieckiego".

#### Zadania krótkoterminowe – do roku 2008

W ramach realizacji zadań krótkoterminowych, w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Czernichów należy przyjąć następujące programy wraz ze stworzonymi dla nich procedurami:

- Opracowanie i wdrażanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza.

- Realizacja zadań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej:

- poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Opracowanie założeń do wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Organizacja akcji promujących powstawanie małych elektrowni wodnych;

- współpraca w ramach realizacji programu badań geologicznych i hydrogeologicznych wykorzystania wód geotermalnych do celów leczniczych i grzewczych.

- Realizacja zadań związanych z komunikacją:

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 947 Kobiernice – Tresna – Oczków,

- modernizacja dróg powiatowych: Czernichów – Roztoka, Zarzecze – Tresna, Międzybrodzie Żywieckie – Żar, Międzybrodzie Bialskie – Straconka, Żarnówka.

- Realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej:

- organizacja szkoleń na temat uwzględniania stanu i ochrony środowiska w planach przestrzennych gminy. Uruchomienie programu szkoleń w zakresie wiedzy ekologicznej w szkołach ponadgimnazjalnych;

- prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza ze szczególnym przedstawieniem szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia oraz kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery.

- Stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie  systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14 000).

- Punkty monitorowania zagrożeń środowiska na terenie gminy Czernichów.

Zakłada się realizację programu wymienionego w punkcie 1 w gminie Czernichów przy współfinansowaniu działań mieszkańców i podmiotów gospodarczych przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przystąpienie do programu przez mieszkańców i podmioty gospodarcze jest dobrowolne. Deklaracja osób i podmiotów zainteresowanych udziałem programem może być wyrażona np. w ankiecie realizowanej w ramach opracowanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji gdzie określona zostanie rzeczywista liczba podmiotów deklarujących udział w ww. programie.

Poza tym opracowane „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Czernichów” zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 wraz z późniejszymi zmianami) przypisują gminie szereg zadań, w tym:

- ocena planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych i egzekwowanie wpisania zadań wynikających z planu inwestycyjnego gminy w tych planach zgodnie z Założeniami do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- współpraca między gminami w zakresie poszczególnych systemów energetycznych zgodnie z Założeniami do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- racjonalizacja użytkowania energii zgodnie z Założeniami do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

#### Zadania długoterminowe – do roku 2015

Do celów długoterminowych związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Czernichów należała będzie kontynuacja następujących celów krótkoterminowych:

- Wdrażanie programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Czernichów (m.in. modernizacja źródeł ciepła, termomodernizacja budynków wraz z modernizacją systemów grzewczych).

- Realizacja zadań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.

- Realizacja zadań związanych z komunikacją.

- Prowadzenie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony powietrza.

### Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Mechanizmy prawne służące realizacji ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, a nakładające na organy administracji samorządowej określone zadania wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo energetyczne czy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Według ustawy Prawo ochrony środowiska każdy z organów administracji działając według przepisów prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.

- Rada Gminy

- uchwala gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.18 ust.1).

- Gmina (wójt, burmistrz, prezydent)

- sporządza gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.17 ust.1).

- sporządza co 2 lata raport, z wykonania programów który przedstawia Radzie Gminy

- nakazanie osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko (w formie decyzji na podstawie POŚ; art.363),

- wstrzymanie użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska (w formie decyzji na POŚ; art.368 ust.1),

- zgoda na pojęcie wstrzymanej działalności gdy dokonano czynności zabezpieczających środowisko (POŚ; art.372),

- sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska poprzez występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań (POŚ; art.379 ust. 1, 4 i 5),

- wydawanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

- opracowanie i wdrażanie planów zaopatrzenia w energię (ustawa Prawo Energetyczne).

Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony powietrza określają dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu w odniesieniu do jednostek organizacyjnych. Na jednostki te nałożono obowiązek stosowania metod, technologii, środków technicznych chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem. Jednostka organizacyjna wprowadzająca do powietrza substancje zanieczyszczające jest zobowiązana posiadać decyzję ustalającą rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza. Decyzję taką wydaje starosta powiatu.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest wymagane pozwolenie wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z następujących instalacji:

- z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,

- wentylacji grawitacyjnych,

- energetycznye:

- opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,

- opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,

- opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,

- innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym,

- do przetaczania paliw płynnych,

- do suszenia zboża,

- w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg lakierów wodnych i lakierów 
o wysokiej zawartości cząstek stałych,

- stosowanych w gastronomii,

- w oczyszczalniach ścieków,

- w zbiornikach bezodpływowych kanalizacji lokalnej,

- w przechowalniach owoców i warzyw,

- stosowanych w hutach szkła - o wydajności mniejszej niż 1 tona na dobę,

- stosowanych w fermach hodowlanych, z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy (POŚ),

- do suszenia, brykietowania i mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 ton surowca na godzinę,

- stosowanych w młynach spożywczych,

- do produkcji wapna palonego - przy wydajności mniejszej niż 10 ton na dobę.

Najbardziej uciążliwa dla środowiska emisja pochodząca z zabudowy mieszkaniowej nie jest objęta regulacjami prawnymi. W przypadku gdy na określonym obszarze nastąpiło przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających na mocy art. 96 ustawy POŚ – wojewoda jest upoważniony do wydawania rozporządzenia, w którym może określić dla danego terenu jakość albo rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania przez wymienione jednostki administracyjne oraz przez osoby fizyczne, a także sposób realizacji i kontroli obowiązku. Rozporządzenie to może wydać tylko w celu ograniczenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zapobieżenia zniszczeniu środowiska.

Środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności:

- opłata za korzystanie ze środowiska, która ponoszona jest między innymi za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- administracyjna kara pieniężna, która ponoszona jest za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

- zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji do środowiska. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, a podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.

Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Administracyjne kary pieniężne podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie wymierzenia kary. Wpływy z tytułu opłat 
i kar stanowią przychody odpowiednich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ochrona powietrza związana jest z zainwestowaniem znaczących kwot na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Zadania w tym zakresie w nieznacznym tylko zakresie realizowane są bezpośrednio przez gminę (dotyczy to likwidacji niskiej emisji z kotłowni budynków administrowanych przez gminę). Pozostałymi inwestorami są mieszkańcy, instytucje oraz przedsiębiorcy z terenu gminy. Gmina dla realizacji przyjętych w zakresie ochrony powietrza celów, może stwarzać inwestorom odpowiednie warunki np. zachęty ekonomiczne. Przykładami takich rozwiązań mogą być zwolnienia z podatku od nieruchomości (na kilka lat) lub dofinansowanie do inwestycji ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2004-2008 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu | P1C1 | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej (obszarowej) | P1C1Z1 | Opracowanie i wdrażanie ograniczenia niskiej emisji w budynkach i podmiotach gospodarczych na terenie gminy | UG | W |
|  |  |  |  | P1C1Z2 | Opracowanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza | UG | W |
|  |  |  |  | P1C1Z3 | Wdrażanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza | UG | W |
|  |  |  |  | P1C1Z4 | Współpraca w ramach realizacji programu badań geologicznych i hydrogeologicznych wykorzystania wód geotermalnych do celów leczniczych i grzewczych | Wojewoda, Urząd Marszałkowski, Starosta, Wójtowie gmin i Burmistrz Żywca | L |
|  |  |  |  | P1C1Z5 | Zorganizowanie punktów monitorowania zagrożeń środowiska na terenie gminy Czernichów | UG | L |
|  |  |  |  | P1C1Z7 | Zorganizowanie programów edukacyjnych dla szerokich kręgów społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza | Wójtowie gmin, Burmistrz Żywca starosta powiatu | L |
|  |  | P1C2 | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych (transport) | P1C2Z1 | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 948 Kobiernice – Tresna – Oczków | Wojewoda | L |
|  |  |  |  | P1C2Z2 | Modernizacja dróg powiatowych: Czernichów – Roztoka, Zarzecze – Tresna, Międzybrodzie Żywieckie – Żar, Międzybrodzie Bialskie – Straconka, Żarnówka | Starosta Powiatu | P |

### Matryca logiczna

| Cele Rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele nadrzędne | Ochrona środowiska i zasobów naturalnych | Obniżenie poziomów substancji w powietrzu | Pomiary imisji zanieczyszczeń w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania węgla w niskosprawnych urządzeniach grzewczych Ograniczenie niskiej emisji niezorganizowanej dla budynków użyteczności publicznej, zasobów mieszkaniowych i zabudowy indywidualnej na terenie gminy Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wprowadzenie zmian w układzie komunikacji | Stworzenie i wdrożenie programów ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Czernichów Dążenie do wykorzystania energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem biomasy i energii geotermalnej Pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw, spalania odpadów na powierzchni ziemi Unowocześnienie układu komunikacyjnego Preferencje ogrzewania ekologicznego (przy użyciu paliw ekologicznych) i zbiorowego w domach mieszkalnych oraz jego upowszechnienie Wymuszenie obniżenia emisji skażeń do atmosfery z emitorów zakładów przemysłowych w gminie i poza jej granicami Wykluczenie lokalizacji uciążliwych dla środowiska przyrodniczego zakładów produkcyjnych i preferencje dla małych przedsiębiorstw o nieuciążliwych procesach produkcyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach Starostwo powiatowe w Żywcu Urząd Gminy w Czernichowie WIOŚ w Katowicach | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności turystyczno – wypoczynkowej gminy przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza | Porównawcze pomiary imisji na wybranych obszarach gminy Czernichów Poprawa kondycji lasów | Ankiety Pomiary imisji zanieczyszczeń Obserwacje drzewostanów | Ogólna poprawa stanu jakości powietrza na terenie gminy |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza | 2004 | 2005 | Wójt gminy | - | 10 | - | - | 5 | 5 |  |
| 2 | Wdrażanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza | 2004 | 2008 | Wójt gminy | Szacunkowe zmniejszenie emisji następujących substancji: - CO 53%; - NOx 4%; - SO2 61%; - Pył 56%. | 15 000 (2) | - | - | 11 000 | 4 000 |  |
| 3 | Prowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony powietrza | 2004 | 2015 | Wójt gminy | - | 15 | 5 | - | 5 | 5 |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 15 025 | 5 |  | 11 010 | 4 010 |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne

(1) Zadanie organizacyjne

(2) Całkowite nakłady inwestycyjne przy założeniu realizacji programu w pełnym zakresie

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14 000). | 2004 | 2007 | ŚWIOŚ, Starosta, wójtowie gmin i burmistrz Żywca | Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. | (1) | - | - | - | - |  |
| 2 | Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Opracowanie założeń do wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Organizacja akcji promujących powstawanie małych elektrowni wodnych | 2004 | 2007 | Burmistrz Żywca, Wójtowie gmin, starosta powiatu | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Współpraca w ramach realizacji programu badań geologicznych i hydrogeologicznych wykorzystania wód geotermalnych do celów leczniczych i grzewczych | 2004 | 2007 | Wojewoda, Urząd Marszałkowski, Starosta, Wójtowie gmin i Burmistrz Żywca |  | (1) | - | - | - | - |  |
| 4 | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 947 Kobiernice – Tresna – Oczków | 2004 | 2010 | Wojewoda | Poprawa płynności ruchu, ograniczenie emisji spalin | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Modernizacja dróg powiatowych: Czernichów – Roztoka, Zarzecze – Tresna, Międzybrodzie Żywieckie – Żar, Międzybrodzie Bialskie – Straconka, Żarnówka | 2004 | 2010 | Starosta Powiatu |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Organizacja szkoleń na temat uwzględniania stanu i ochrony środowiska w planach przestrzennych gminy. Uruchomienie programu szkoleń w zakresie wiedzy ekologicznej w szkołach ponadgimnazjalnych | 2004 | 2015 | Wójtowie gmin, Burmistrz Żywca starosta powiatu | Wzrost świadomości mieszkańców na temat konieczności ochrony powietrza | (1) | - | - | - | - |  |
| 7 | Punkty monitorowania zagrożeń środowiska na terenie gminy Czernichów | 2004 | 2015 | Wójtowie gmin, Burmistrz Żywca , starosta powiatu | - | (1) | - | - | - | - | - |
| SUMA |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

### Wnioski

Zakres działań, które powinny zapewnić jak najlepszą jakość powietrza i doprowadzić do obniżenia stanu zanieczyszczenia powietrza obejmuje cele średnioterminowe i długoterminowe:

W ramach realizacji zadań krótkoterminowych, w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Czernichów należy przyjąć następujące cele:

1. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej (obszarowej):

- poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Opracowanie założeń do wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Organizacja akcji promujących powstawanie małych elektrowni wodnych,

- współpraca w ramach realizacji programu badań geologicznych i hydrogeologicznych wykorzystania wód geotermalnych do celów leczniczych i grzewczych.,

- prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza ze szczególnym przedstawieniem szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia oraz kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery

- organizacja szkoleń na temat uwzględniania stanu i ochrony środowiska w planach przestrzennych gminy. Uruchomienie programu szkoleń w zakresie wiedzy ekologicznej 
w szkołach ponadgimnazjalnych,

- punkty monitorowania zagrożeń środowiska na terenie gminy Czernichów.

2. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie  emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych (transport):

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 947 Kobiernice – Tresna – Oczków,

- modernizacja dróg powiatowych: Czernichów – Roztoka, Zarzecze – Tresna, Międzybrodzie Żywieckie – Żar, Międzybrodzie Bialskie – Straconka, Żarnówka.

3. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zorganizowanej poprzez stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem.

Poza tym opracowane Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 wraz 
z późniejszymi zmianami) przypisują gminie szereg zadań koordynowanych w tym:

- ocena planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych i egzekwowanie wpisania zadań wynikających z planu inwestycyjnego gminy w tych planach zgodnie z Założeniami do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- współpraca między gminami w zakresie poszczególnych systemów energetycznych zgodnie 
z Założeniami do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- racjonalizacja użytkowania energii zgodnie z Założeniami do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W ramach realizacji zadań długoterminowych, w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Czernichów należy przyjąć następujący cel długoterminowy: „Poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu”.

WAŻNIEJSZE SKRÓTY:

SO2 – dwutlenek siarki,

SOx – tlenki siarki,

NO2 – dwutlenek azotu,

NOx – tlenki azotu,

CO – tlenek węgla,

CO2 – dwutlenek węgla,

VOC - lotne zanieczyszczenia organiczne,

co – centralne ogrzewanie,

cwu – ciepła woda użytkowa,

PM –10 – stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 m,

PM – 2.5 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 m,

kW – kilowat,

MW – megawat,

MWt – megawat cieplny,

MWe – megawat elektryczny,

MJ – megadżul,

GJ – gigadżul,

m3 – metr sześcienny,

t – tona.

## Promieniowanie niejonizujące

Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka), nie powoduje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie niejonizujące jest ściśle związane ze zmianami pola elektrycznego i pola magnetycznego (pole elektromagnetyczne). Powyższe pola charakteryzowane są poprzez natężenie pola elektrycznego lub gęstość strumienia energii.

Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pola elektromagnetycznego, występuje głównie podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) wytwarzających energię elektromagnetyczną. Promieniowanie niejonizujące może występować wszędzie, w domu, w pracy, a nawet w miejscu wypoczynku. Według ustawy o Ochronie Środowiska elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące stanowi uciążliwość dla środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Źródłami lub urządzeniami, które wytwarzają elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku, są urządzenia:

- wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne stałe,

- wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne (stacje i linie wysokiego napięcia),

- wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1kHz do 300000 MHz, są to: urządzenia radiokomunikacyjne (radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa, CB radio, radiotelefony, anteny stacji bazowych telefonii komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne (radary).

Powyższe rozporządzenie oprócz szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska, zawiera również:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie może występować w otoczeniu,

- wymagania dotyczące wykonywania pomiarów kontrolnych promieniowania niejonizującego wykonywanych dla celów ochrony środowiska.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej, a także na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz, ustalona tym rozporządzeniem wynosi 1kV/m, natomiast składowa magnetyczna nie powinna przekroczyć poziomu 80 A/m.

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, oprócz prawa ochrony środowiska, są również regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego 
i przepisami sanitarnymi.

Ogólne zasady ochrony środowiska i ludzi przed promieniowaniem niejonizującym mówią, że źródła emisji promieniowania mogą być używane wyłącznie pod warunkiem zapewnienia całkowitej ochrony przed ich niekorzystnym oddziaływaniem przede wszystkim na ludzi i środowisko.

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

W związku z brakiem informacji dotyczących lokalizacji urządzeń będących potencjalnym źródłem powstawania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego na terenie Gminy (tj. anten nadawczych stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji linii wysokiego napięcia, urządzeń radionawigacyjnych i radiolokacyjnych) znajdujących się na terenie Gminy oraz brakiem informacji związanej z pomiarami poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, autor programu w dalszych punktach będzie opierać się na danych literaturowych.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb

#### Określenie stanu docelowego

Osiągnięcie stanu docelowego, będzie polegało na ograniczeniu uciążliwości oddziaływania pól elektromagnetycznych (promieniowania niejonizującego) dla środowiska gminy Czernichów.

Ochrona przed niekorzystnym działaniem pola elektromagnetycznego polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska naturalnego poprzez:

- utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym,

- zmniejszenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego co najmniej do dopuszczalnego, wówczas gdy nie jest ono dotrzymane.

W przypadku gminy Czernichów ochrona przed promieniowaniem niejonizującym będzie polegała głównie na przestrzeganiu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku dotyczących głównie dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić, że na terenach zabudowy mieszkaniowej, na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia pola elektrycznego ustalona tym rozporządzeniem, nie powinna przekroczyć wartości 1kV/m. Natomiast natężenie pola magnetycznego na tym terenie, nie powinno przekraczać wartości 80 A/m. Powyższe warunki muszą zostać uwzględnione podczas aktualizowania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. Utrzymanie promieniowania niejonizującego poniżej lub na poziomie dopuszczalnym, w wyżej wymienionych przypadkach, jest niezmiernie ważna i należy ich przestrzegać dla dobra zdrowia ludzi 
i ochrony środowiska Gminy.

Aby możliwe było przestrzeganie powyższych przepisów, program przewiduje wprowadzenie systemu monitoringu środowiska, pod względem oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze Gminy, będą prowadzone na zlecenie Wojewody. Wojewoda będzie również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru, który zawiera informacje o terenach z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami pól elektromagnetycznych w środowisku. Niniejszy rejestr Wojewoda powinien aktualizować co roku.

Przewiduje się kontrolowanie poziomu promieniowania szczególnie na obszarach  zabudowy mieszkalnej lub innej zabudowy „specjalnej troski” (przedszkola, szkoły, internaty, itp.) na terenie gminy Czernichów. Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości, lokalizacji domów mieszkalnych i innych, wyżej wymienionych budynków, na terenie, gdzie promieniowanie niejonizujące przekracza poziom dopuszczalny -1kV/m 
i może zagrażać zdrowiu i dobremu samopoczuciu ludzi.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Unia nie sformułowała jeszcze odpowiednich dyrektyw dotyczących ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.

W poniżej tabeli przedstawiono porównanie obowiązujących w Polsce dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego z wartościami granicznymi obowiązującymi w innych krajach Europy. Analizując poniższe dane, można stwierdzić, że polskie przepisy dotyczące ochrony przed oddziaływaniem pola elektrycznego należą do najbardziej rygorystycznych w Europie.

Tabela 2-16 Porównanie wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego Polski i niektórych krajów Europy.

| Kraj lub organizacja międzynarodowa | Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego E [kV/m] | Komentarz |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Austria | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |
| Belgia | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |
| Niemcy | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu do 2 godzin dziennie |
| Polska | 1,0 | W miejscach lokalizacji budynków mieszkalnych i innych „specjalnej troski” (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp.) |
|  | 10,0 | W pozostałych miejscach dostępnych dla ludzi |
| Wielka Brytania | 12,3 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
| Włochy | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |
| Propozycja dla krajów Unii Europejskiej | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |

#### Aktualny stan prawa polskiego

Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym w Polsce realizowana jest w oparciu o takie akty prawne, jak:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi 
i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. nr 107, poz. 676 z 20 sierpnia 1998r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz .690).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy

W oparciu o przeprowadzone analizy stanu ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym na terenie Gminy Czernichów, dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie dostosowania stanu teraźniejszego do przepisów określających dopuszczalne wartości promieniowania niejonizującego.

Stwierdzono, że wymogi ochrony środowiska, zobowiązują do podjęcia odpowiednich działań mających na celu ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na otoczenie.

Ustalono, że w zakresie ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych należy:

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1kV/m, natomiast  poziom składowej  magnetycznej – 80 A/m),

- systematycznie kontrolować poziom promieniowania szczególnie na obszarach  zabudowy mieszkalnej i innej zabudowy „specjalnej troski”.

### Cele i kierunki działań

Cel dotyczący ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego) na obszarze Gminy Czernichów, zgodny jest ze strategią Województwa Śląskiego (ujęty został w programie operacyjnym województwa).

W strategii rozwoju Województwa Śląskiego zapisano:

„Priorytet rozwoju Województwa Śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.

Cel strategiczny C3: Polepszenie jakości powietrza

Kierunki działań:

- FC3K1 – redukcja niskiej emisji, ograniczenie emisji CO2 (oraz NOx+SOx), ograniczenie strat energetycznych,

- FC3K2 –  zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu, rozwój odnawialnych systemów produkcji energii oraz mikrogeneracji; rozbudowa systemu wspierania inwestycji odnawialnych źródeł energii; przebudowa świadomości społecznej w zakresie racjonalnego użytkowania energii,

W „Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” zapisano:

„Priorytet: Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (PR)

Cel długoterminowy do 2015 roku: Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska.

Cele krótkoterminowe:

- PR 1. Rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym.

- PR 2. Ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska.

Kierunki działań:

- PR 1.1. Przeprowadzenie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym

- PR 2.1. Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego

- PR 2.2. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym”.

### Priorytety ekologiczne

Jednym z wymogów realizujących program ochrony środowiska na terenie Gminy Czernichów, jest ochrona środowiska i ludności przed negatywnym oddziaływaniem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Powinna ona być prowadzona zgodnie z założeniami polityki ekologicznej państwa 
w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

#### Zadania krótkoterminowe – do roku 2008

- preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego,

- opracowywanie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym,

- zwracanie szczególnej uwagi na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, itp. – składowa pola elektrycznego na tym terenie, nie może przekroczyć wartości 1kV/m.

- przeprowadzenie okresowych badań, w celu rozeznania aktualnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko,

#### Zadania długoterminowe – do roku 2015

- stworzenie systemu monitoringu środowiska Gminy Czernichów ze względu na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

- ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2004-2008 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR1 | Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego prowmieniowania elektromagnetycznego do środowiska | PR1C1 | Rozpoznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych | PR1C1Z1 | Określenie stanu aktualnego promieniowanie niejonizującego na terenie gmin | UG | W |
|  |  |  |  | PR1C1Z2 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska z uwzględnieniem promieniowania niejonizującego | UG | W |

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska | Obniżenie poziomów szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku | Pomiary poziomów promieniowania niejonizującego |  |
| Cele szczegółowe Programu | Rozeznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych Ograniczenie emisji elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego do środowiska | Przeprowadzenie badań środowiska ze względu na promieniowanie niejonizujące Określenie terenów na których zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania Przeprowadzanie okresowych pomiarów potwierdzających poziom promieniowania niejonizującego | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Urząd Gminy | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców Gminy przed niekorzystnym promieniowaniem niejonizującym | Porównawcze pomiary promieniowania na wybranych terenach Gminy Czernichów Poprawa samopoczucia mieszkańców | Pomiary promieniowania | Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany |  | Termin zakończenia planowany |  | Jednostka odpowiedzialna |  | Planowane efekty ekologiczne |  |  | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. |  | UE [PLN] | NFOS [PLN] |  | WFOS [PLN] |  | środki własne |  | partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | Nazwa zadania |  | Termin rozpoczęcia planowany |  | Termin zakończenia planowany |  | Jednostka odpowiedzialna |  | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. |  | UE [PLN] |  | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] |  | środki własne |  | partnerzy |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego |  | 2004 |  | 2015 |  | Urząd Wojewódzki |  | Wyznaczenie terenów o przekroczonej wartości dopuszczalnego poziomu promieniowania niejonizującego | 100 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Gminy

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne

### Wnioski

Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych polega przede wszystkim na kontrolowaniu jego poziomu oraz, gdy zachodzi taka potrzeba, na ograniczeniu promieniowania niejonizującego do wartości niższych lub równych poziomom dopuszczalnym. Poziomy dopuszczalne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określone zostały polskimi przepisami prawa.

Zapewnianie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych można uzyskać poprzez:

- utrzymywanie dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, internaty, itp. – poziom promieniowania na tym terenie nie może przekroczyć wartości 1kV/m.,

- systematyczne kontrolowanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie na obszarach  zabudowy mieszkalnej jak i tam gdzie zlokalizowane są żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, itp.

W celu kontrolowania poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, należy:

- stworzyć system monitoringu środowiska Gminy ze względu na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

- przeprowadzać okresowe badania, w celu rozeznania aktualnego stanu poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach najbardziej zagrożonych tzn. w sąsiedztwie stacji transformatorowych lub GPZ-tów,

- zwracać szczególną uwagę na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, itp. - na terenie lokalizacji powyższych budynków, poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego nie może być przekroczony,

- przyszłe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów, opracowywać ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych promieniowaniem niejonizującym,

- preferować mało konfliktowe lokalizacje źródeł promieniowania niejonizującego.

## Ochrona przed hałasem

Hałas uważany jest za czynnik zanieczyszczający środowisko. Hałasem nazywa się wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące na organizm ludzki.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, z późn. zm.) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem jak:

- emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, 
w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi energie, takie jak hałas czy wibracje,

- hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

- poziom hałasu, przez który rozumie się równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy stanowią główne źródła emisji hałasu do środowiska, a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu odniesienia. Równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB). Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku podano w załącznikach do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436), które zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. nr 7, poz. 78) obowiązują do 30.06.2004r.

Poziomy dopuszczalne dotyczą emisji hałasu na danym terenie. Na terenach nie wyszczególnionych 
w załączniku do ww. rozporządzenia, dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenie podlegającym zaliczeniu do dwóch lub więcej rodzajów terenów wyszczególnionych 
w załączniku do rozporządzenia określa się, przyjmując wartości dopuszczalne poziomów dźwięku odpowiadające najniższym dopuszczalnym poziomom dźwięku dla tych terenów. W rozporządzeniu, określono także standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi lub linie kolejowe (wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym) jak 
i poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania 
i przeloty statków powietrznych.

Tabela 2-17 Dopuszczalny równoważny poziom hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu

| Lp. | Przeznaczenie terenu |  | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Drogi lub linie kolejowe* |  | Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |  |
|  |  |  | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | a. | Obszary A ochrony uzdrowiskowej | 50 | 40 | 40 | 35 |
|  | b. | Tereny szpitali poza miastem |  |  |  |  |
| 2. | a. | Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem | 55 | 45 | 45 | 40 |
|  | b. | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  |  |  |  |
|  | c. | Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
|  | d. | Tereny domów opieki społecznej |  |  |  |  |
|  | e. | Tereny szpitali w miastach |  |  |  |  |
| 3. | a. | Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego | 60 | 50 | 50 | 40 |
|  | b. | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi |  |  |  |  |
|  | c. | Tereny zabudowy zagrodowej |  |  |  |  |
| 4. | a. | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych | 65 | 55 | 55 | 45 |

*Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

Na podstawie art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. nr 8, poz. 81). Rozporządzenie to określa wartości progowe poziomów hałasu 
w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny do kategorii terenu zagrożonego hałasem.

Tabela 2-18 Dopuszczalna równoważna wartość progowa poziomu hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów  i grup źródeł hałasu

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym poziomem dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe* |  | Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |  |
|  |  | Pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom) | Pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom) | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Obszary A ochrony uzdrowiskowej | 60 | 50 | 50 | 45 |
| 2. | Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem | 60 | 50 | - | - |
| 3. | 1) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej | 65 | 60 | 60 | 50 |
| 4. | Tereny zabudowy mieszkaniowej | 75 | 67 | 67 | 57 |

*Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

Dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, wojewoda lub rada powiatu (w zależności od kompetencji) tworzy program działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie 
z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:

- mała uciążliwość	LAeq < 52dB

- średnia uciążliwość	52dB < LAeq < 62dB

- duża uciążliwość	63dB < LAeq < 70dB

- bardzo duża uciążliwość	LAeq > 70dB

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Problemy związane ze stanem środowiska na terenie gminy Czernichów, w zakresie oddziaływań akustycznych, spowodowane są wieloma czynnikami m.in. koncentracją usług turystycznych, jakością sieci drogowej, stopniem urbanizacji, występowaniem małych zakładów rzemieślniczych (głównie 
w zakresie przetwórstwa drewna) w jednostkach zabudowy mieszkaniowej.

Hałas przemysłowy.

Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są np. piły mechaniczne, wentylatory, czerpnie powietrza, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane w tym produkcyjne.

Ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy stanowią dodatkowe źródło hałasu.

Działalność zakładów rzemieślniczych, obiektów handlowych czy placówek usługowych kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

Hałas drogowy.

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego.

Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami. Przez teren gminy Czernichów przebiega droga wojewódzka nr 948 Kobiernice - Oczków. Ponadto układ drogowy gminy stanowią drogi powiatowe i drogi gminne.

Układ linii autobusowych i komunikacja samochodowa indywidualna stanowią podstawowe systemy transportowe przewozów pasażerskich na terenie gminy. Część dróg cechują niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni.

Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest:

- stały wzrost natężenia ruchu,

- nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch lokalny,

- dekapitalizacja zasobów drogowej infrastruktury komunikacyjnej,

- powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu,

- stały wzrost uciążliwości hałasu i drgań wywołanych przez ruch drogowy,

- wzrost uciążliwości hałasu na terenach wypoczynkowych.

Hałas kolejowy.

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii kolejowych.

Przez teren gminy Czernichów nie przebiegają linie kolejowe. Najbliższa linia kolejowa relacji Bielsko-Biała – Żywiec przebiega w odległości około 9 km od gminy.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

Na terenie gminy Czernichów mamy do czynienia z obszarami, na których hałas przenikający do środowiska kształtuje klimat akustyczny tych terenów, z drugiej strony występują miejsca, które nie są narażone na jakąkolwiek formę oddziaływania akustycznego związanego z działalnością człowieka. Racjonalnie prowadzona polityka rozwoju przestrzennego gminy z jego podstawowymi funkcjami winna być prowadzona i ukierunkowana na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska naturalnego, w tym na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego.

Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy możliwa jest poprzez zahamowanie wzrostu zagrożeń wynikających z emisji hałasu do środowiska jak i poprzez podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu do obowiązujących normatywów.

Ochrona przed hałasem przemysłowym.

Pojedynczy zakład, warsztat, przedsiębiorstwo czy placówka handlowo-usługowa prowadząc działalność gospodarczą, kształtuje klimat akustyczny w swoim bezpośrednim otoczeniu. Z badań kontrolnych hałasu tych obiektów wynika, iż procedury lokalizacyjne, system ocen oddziaływania na środowisko, system kontroli i egzekucji daje możliwość oddziaływania na jednostki organizacyjne nie spełniające wymagań ochrony środowiska przed hałasem. W drodze decyzji administracyjnej ustalany jest dopuszczalny poziom hałasu emitowany z terenu danej jednostki organizacyjnej do środowiska.

Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska jest wymagane, gdy hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy.

Dopuszczalną emisję hałasu dla obiektów, mogących oddziaływać na środowisko, usytuowanych na terenie gminy Czernichów ustala Starosta Żywiecki w drodze indywidualnej decyzji, w oparciu 
o charakter, przeznaczenie i sposób zagospodarowania oraz użytkowania terenu jak i obowiązujące standardy dla obszarów otaczających obiekt.

Daje to możliwość przeprowadzenia badań kontrolnych Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Katowicach. Nie przestrzeganie ustaleń decyzji administracyjnej skutkuje sankcjami finansowymi w postaci kar.

Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagane, gdy hałas powstaje w związku działalnością osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą.

Ochrona przed hałasem drogowym

Układ komunikacyjny na terenie gminy, jakość dróg, wzrost zatłoczenia systemu drogowego, nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch lokalny przy braku systemu obwodnic usuwających ruch tranzytowy 
z centrów miejscowości, lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w bezpośredniej bliskości ciągów komunikacyjnych jest przyczyną emisji hałasu do środowiska. Obciążenie dróg na terenie gminy Czernichów szczególnie w sezonie letnim należy zaliczyć do wysokich. Stan dróg jest bardzo zróżnicowany: od dobrych po bardzo zniszczone.

Strategicznym celem na najbliższe lata w zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym, jest zmniejszenie skali narażenia mieszkańców i przyjezdnych na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu.

Eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Hałas, powstający w związku z eksploatacją drogi nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający drogą ma tytuł prawny. Jeżeli w związku 
z eksploatacją drogi utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem.

Na emitowanie hałasu do środowiska, w związku z eksploatacją dróg, nie jest wymagane pozwolenie.

Zarządzający drogą jest obowiązany od dnia 01.01.2004r. (Dz. U. nr 35, poz. 308), do okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku wprowadzanych w związku z jej eksploatacją. Wyniki pomiarów, zarządzający drogą przedkłada Staroście Żywieckiemu, o ile pomiary te mają szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji tych obiektów.

Poprawę sytuacji można osiągnąć poprzez modyfikację systemu transportowego realizowaną przez modernizację lub przebudowę tras komunikacyjnych, właściwą dbałość o stan nawierzchni dróg, budowę obwodnic, jak i modernizację systemów transportu zbiorowego. Realizując ten cel należy jednocześnie podejmować działania w celu niedopuszczenia do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego na najbardziej obciążonych skrzyżowaniach np. poprzez zastosowanie ronda, remonty i modernizacja dróg, wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych.

Odciążenie centrów miejscowości gminy Czernichów od ruchu samochodowego poprzez separację ruchu związanego z obsługą turystyki i wewnątrz gminnego, a tym samym obniżenie hałasu komunikacyjnego, jest możliwe poprzez budowę systemu parkingów z ogólnodostępną siecią przewozów pasażerskich.

Przy modernizacji dróg należy zwrócić szczególną uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty porowate zmniejszają emisję hałasu dopiero przy prędkościach znacznie większych od 70 km/h, zaś tzw. „ciche asfalty” (nawierzchnia, która obniża emisję hałasu 
o około 5 dB przy małej prędkości pojazdów, v < 70 km/h) mogą być stosowana w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków komfortu akustycznego w tych punktach, 
w których poziom dźwięku przed zastosowaniem działań ochronnych jest większy niż 65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze nocnej.

Jedną z dostępnych metod redukcji hałasu komunikacyjnego jest stosowanie biernych zabezpieczeń akustycznych, tj. ekranów akustycznych. Jednakże w wielu przypadkach nie ma możliwości ich zastosowania. Względy architektoniczne, zbyt bliska zabudowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych, względy bezpieczeństwa (ograniczenie widoczności przy skrzyżowaniach) uniemożliwiają ich stosowanie.

Hałas drogowy powinien być uwzględniony przez organy administracji w przypadkach udzielania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w bezpośredniej odległości od istniejących i planowanych dróg. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach ochrony środowiska (w tym także przed hałasem 
i wibracjami), a w przypadku, gdy ich lokalizacja znajdzie się w zasięgu ich oddziaływania muszą zostać zastosowane środki techniczne zmniejszające uciążliwości do poziomu określonego w przepisach ochrony środowiska.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy winna być oparta na polskich aktach prawnych uwzględniając jednakże istniejące standardy Unii Europejskiej.

Polski system ochrony przed hałasem bazuje na systemie standardów imisyjnych (dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku) jak i procedur imisyjnych (ustalanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów w drodze decyzji). Polityka Unii Europejskiej i jej dyrektywy w tym zakresie polegają na tworzeniu aktów prawnych ustanawiających wymagania akustyczne dla maszyn i urządzeń. Są to działania oparte na standardach emisyjnych.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem zarówno standardy emisyjne (obowiązujące w UE, do których Polska musi się dostosować) jak i imisyjne (które UE ma zamiar wprowadzić) mają służyć poprawie klimatu akustycznego.

Obecnie w państwach Unii obowiązują następujące akty prawne związane z ochroną przed hałasem:

- DYREKTYWA RADY z dnia 01.12.1986r. w sprawie hałasu emitowanego przez zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego (numer aktu prawnego 86/594/EWG; miejsce opublikowania OJ 334, 06.12.1986),

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 08.05.2000r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących hałasu emitowanego przez urządzenia stosowane na zewnątrz pomieszczeń (numer aktu prawnego 2000/14/WE; miejsce opublikowania OJ L 162, 03.07.2000),

- WSPÓLNE STANOWISKO RADY z dnia 07.06.2001r. w sprawie przyjęcia dyrektywy 2001/..../WE Parlamentu Europejskiego i Rady (...) dotyczącej oceny i zarządzania hałasem 
w środowisku (numer aktu prawnego CP (EC) No 25/2001).

#### Aktualny stan prawa polskiego dotyczący ochrony przed hałasem

Ogólne zasady ochrony środowiska przed hałasem oraz obowiązki podmiotów gospodarczych i organów administracji wprowadzane są ustawami, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ochrona środowiska przed hałasem realizowana jest w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. nr 8, poz. 81);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. nr 179, poz. 1498);

Powyższe akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska przed hałasem oraz właściwego kształtowania klimatu akustycznego środowiska.

Duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem mają przepisy zawarte w aktach prawnych z zakresu lokalizacji i budowy obiektu budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska gminy Czernichów w zakresie ochrony przed hałasem wraz ze stanem docelowym

Do potrzeb związanych z ochroną środowiska na terenie gminy Czernichów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu należy:

1.	Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem zwiększenia płynności ruchu komunikacyjnego w szczególności związanego z koniecznością przejazdu przez centra miejscowości, co wpłynie na obniżenie emisji hałasu do środowiska.

2.	W planach zagospodarowania przestrzennego wydzielić tereny z zakazem realizacji działalności inwestycyjnej, w tym także zakładów rzemieślniczych (mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska).

3.	Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach ochrony środowiska (w tym także przed hałasem), a w przypadku, gdy ich lokalizacja znajdzie się w zasięgu ich oddziaływania muszą zostać zastosowane środki techniczne zmniejszające uciążliwości do poziomu określonego w przepisach ochrony środowiska.

### Cele i kierunki działań

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa się:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

W dokumencie, jakim jest „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego”, zagadnienia związane z ochroną przed hałasem nie zostało wyartykułowane w żadnym z celów strategicznych.

Drugim ważnym dokumentem jest „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”, w którym do celów krótkoterminowych (do 2004r.) zaliczono:

- Inwentaryzację stanu zagrożenia hałasem.

- Eliminację zagrożenia hałasem.

Według w/w dokumentu do celów długoterminowych (do 2015r.) zaliczono między innymi: Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów.

### Priorytety ekologiczne

Priorytetem w zakresie poprawy stanu środowiska w tym poprawy klimatu akustycznego na terenie gminy Czernichów winny być:

- Sprawny oraz wewnętrznie i zewnętrznie zintegrowany system transportowo – komunikacyjny.

- Uwolnienie centrów miejscowości jak i miejsc atrakcyjnych turystycznie z ruchu indywidualnej komunikacji samochodowej na rzecz obsługi tych terenów przez zbiorowe środki.

- Szeroko pojęta edukacja ekologiczna oraz działalność promocyjna na rzecz ekologii.

### Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Mechanizmy prawne służące realizacji programów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, nakładają na organy administracji samorządowej określone zadania wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska. Ochrona środowiska przed hałasem realizowana jest przez organy administracji rządowej i samorządowej. Każdy z organów administracji działając według przepisów prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.

Procedury administracyjne prowadzone w zakresie ochrony środowiska przed hałasem polegają z jednej strony na prowadzeniu kontroli stanu środowiska, a z drugiej strony na tworzeniu miejscowego prawa ustalającego standardy imisyjne.

Ochrona przed hałasem związana jest z zainwestowaniem dużych kwot na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, zaś zadania w tym zakresie w nieznacznym zakresie realizowane są bezpośrednio przez gminę. Inwestorami są instytucje oraz przedsiębiorcy z terenu gminy. Gmina dla realizacji celów, związanych z ochroną przed hałasem może stwarzać inwestorom odpowiednie warunki, np. przez określenie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących standardów akustycznych.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie ochrony przed hałasem

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2004-2006 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska | H1C1 | Ograniczenie hałasu komunikacyjnego | H1C1Z1 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez między innymi budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych | UG Zarządzający drogami | W |
|  |  |  |  | H1C1Z2 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | UG | G |
|  |  |  |  | H1C1Z3 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | UG | G |
|  |  |  |  | H1C1Z4 | Modernizacja dróg | UG Zarządzający drogami | W |
|  |  | H1C2 | Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem i komunikacją | H1C2Z1 | Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska | UG | G |
|  |  |  |  | H1C2Z2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | UG | G |

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Poprawa jakości środowiska naturalnego, a przynajmniej utrzymanie go na dotychczasowym poziomie pomimo wzrost zagrożeń akustycznych | Obniżenie poziomu hałasu przenikającego do środowiska | Pomiary imisji hałasu w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Ograniczenie hałasu komunikacyjnego Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem i komunikacją | Modernizacja dróg poprzez zmianę struktury nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”); Modernizacja ciągów komunikacyjnych poprzez stworzenie płynności ruchu (np. na newralgicznych skrzyżowaniach budowa małych rond); W planach zagospodarowania przestrzennego wydzielenie terenów z zakazem realizacji jakiejkolwiek zorganizowanej działalności inwestycyjnej, także zakładów rzemieślniczych mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe Urząd Gminy WIOŚ w Katowicach | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności gminy poprzez obniżenie poziomu dźwięku w środowisku | Porównawcze pomiary imisji hałasu na wybranych obszarach gminy | Ankiety Pomiary imisji hałasu | Ogólna poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | 2004 | 2015 | Urząd Gminy Czernichów | Podniesienie świadomości społeczności lokalnych o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem, jakim jest hałas | 15 |  |  |  | X | Współpraca ze szkołami, organizacjami społecznymi |
| 2 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | 2004 | 20015 | Urząd Gminy Czernichów | Kontrola stanu środowiska, eliminacja lokalnych konfliktów | 35 |  |  |  | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |

* Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gmin

| Lp. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez poprawienie jego płynności), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | 2004 | 2015 | Urząd Gminy Zarządzający drogami | Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy | 15 |  |  | X | X |  |
| 2 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie mogą wystąpić przekroczenia standardów akustycznych | 2004 | 2015 | Urząd Gminy Zarządzający drogami | Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy | 100 |  |  | X | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralne

### Wnioski

Realizując działania w zakresie poprawy klimatu akustycznego w aspekcie ochrony środowiska przed hałasem należy:

- Działania na rzecz ochrony środowiska przed hałasem skoncentrować na obniżeniu uciążliwości powodowanych przez komunikację.

- Działaniami zapobiegawczymi objąć trasy komunikacyjne podejmując inwestycje drogowe 
w dziedzinie infrastruktury.

- Ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego w drodze przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych.

- Dążyć do utrzymania ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi turystycznie i krajobrazowo.

- Ustalić, iż w planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska.

- Przyjąć, iż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnione będzie kształtowanie klimatu akustycznego, tzn. że dla danej jednostki strukturalnej zostanie zapisany, jaki może być dopuszczalny poziom dźwięku emitowany do środowiska z terenu zakładu przemysłowego, rzemieślniczego czy punktu usługowego.

## Ochrona przyrody

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

#### Zbiorowiska roślinne

Teren Gminy Czernichów charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem lasów, które stanowią blisko 65% ogólnej jej powierzchni. Ogólnie lasy na terenie gminy, w całości położone w obrębie Beskidu Małego, cechują się dużym zwarciem, co umożliwia bytowanie i migracje wielu gatunków flory i fauny.

Zbiorowiska nieleśne o największym zróżnicowaniu występują w sąsiedztwie cieków oraz na terenach podmokłych. Są one często bardzo bogate florystycznie i wartościowe pod względem przyrodniczym. Dotyczy to zwłaszcza płatów łąk związanych z siedliskami wilgotnymi, na których terenie spotyka się liczne rzadkie i chronione gatunki roślin oraz bogatą gatunkowo faunę, natomiast inne zbiorowiska typu zaroślowego oraz łąkowego nie przedstawiają większej wartości ze względu na zubożały skład florystyczny, bądź zbyt małe powierzchnie.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wybranych, stwierdzonych na jej terenie zbiorowisk nieleśnych, głównie o pochodzeniu antropogenicznym wraz z ocena ich walorów przyrodniczych.

Tabela 2-19 Wybrane nieleśne zbiorowiska roślinne na terenie gminy Czernichów.

| L.P. | Zbiorowisko rzeczywiste | Zbiorowisko potencjalne (uwarunkowane siedliskowo) | Walory przyrodnicze | Miejsca wystepowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wilgotna łąka z ostrożeniem łąkowym (Cirsietum rivularis), kwaśna młaka turzycowa (Schenzerio- Ganicetum fusci) | Łęg jesionowo olszowy (Fraxino-Alnetum), łęg jesionowo wiązowy (Ficario-Ulmetum minoris) | Wysokie | Tresna-Płonkonia, Góra Cieniowa |
| 2 | Świeża łąka rajgrasowa (Arrhenatheretum medioeuropaeum) | Grad subkontynentalny (Tilio Carpinetum) | Średnie | Dolne partie stoków Hroboczej Łąki, Suchego Wierchu, Góry Żar, Groniczka |
| 3 | Murawa bliźniczkowa (Polygalo-Nardetum) | Kwaśna buczyna górska (Luzulo luzuloidis – Fagetum) | Średnie | Polany na Hrobaczej Łące, Jaworzynie, Wielkim Cisowniku |
| 4 | Ziołorośle z lepiężnikiem białym (Petasitetum albi) | Nadrzeczna olszyna górska (Alnetum incanae) | Wysokie | Skarpy, brzegi potoków, w obrębie Beskidu Małego |

Powyższe zestawienie zawiera przykłady najbardziej typowych zbiorowisk nieleśnych z określeniem potencjalnych możliwości ich przekształceń na drodze naturalnej sukcesji. W celu zachowania ich obecnego charakteru należy niedopuścić do zainicjowania procesów sukcesyjnych, zachowując dotychczasowy sposób użytkowania.

Bardzo istotny składnikiem szaty roślinnej Gminy Czernichów są lasy (prawie 2/3 powierzchni gminy). Znaczna ich część to monokultury świerkowe nie przedstawiające większych walorów przyrodniczych – są jednak fragmenty o charakterze naturalnym, charakteryzujące się typowym dla danego zespołu leśnego składem gatunkowym. Cechują się one zgodnością z tak zwaną potencjalna roślinnością naturalną, czyli uwarunkowana siedliskowo i będąca ostatnim stadium sukcesji. Najlepiej zachowane fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych stanowią fragmenty kwaśnej buczyny górskiej oraz dolnoreglowego boru mieszanego świerkowo-bukowo-jodłowego występujące w reglu dolnym na stokach i partiach grzbietowych Hrobaczej Łąki, Jaworzyny, Czupla oraz innych masywów górskich.

Tabela 2-20  Fragmenty naturalnych lasów na terenie gminy Czernichów

| L.P. | Potencjalna roślinność naturalna | Tereny zgodne siedliskowo na terenie gminy Czernichów | Zachowane fragmenty naturalnej roślinności i stopień zachowania (*słaby, **średni, ***dobry) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum | Fragmenty piętra regla dolnego Beskidu Małego | Zajmuje niewielkie powierzchnie w obrębie kompleksów leśnych Hrobaczej Łąki |
| 2 | Kwaśna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum) | Fragmenty regla dolnego Beskidu Małego | Spore powierzchnie w obrębie kompleksów leśnych porastających stoki Jaworzyny, Czupla, Wielkiego Cisownika, Hrobaczej Łąki, Suchego Wierchu |

#### Chronione i ginące elementy flory i fauny

Poza ochrony cennych przyrodniczo obiektów i obszarów ustawa o ochronie przewiduje także ochronę gatunkową flory i fauny, której celem jest: „…zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej”.

Według obecnego stanu wiedzy na terenie gminy Czernichów i w jej najbliższym sąsiedztwie występują 33 gatunki roślin, objęte ochroną prawną, tj.:

Gatunki objęte ochroną ścisłą:

- Podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant) – pospolicie w świerczynach i kwaśnych buczynach

- Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)  – Wielki Cisownik

- Widłak gożdzisty (Lycopodium clavatum)  – Nowy Śiwat, Magurka, Do Toczka

- Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) – rzadko na słonecznych zboczach oraz na skraju lasu (Międzybrodzie Bialskie, Dudki)

- Parzydło leśne (Aruncus sylvestris) -  pospolicie na stokach nad potokami.

- Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) – pojedyncze okazy spotykane są w laskach grądowych, zaroślach (Tresna).

- Bluszcz pospolity (Hedera helix) – pospolicie w lasach liściastych w niższych położeniach górskich.

- Storczyca kulista (Trannsteinera globosa) – bardzo rzadko (Magurka, Nowy Świat)

- Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) – pospolicie na suchych łąkach i przydroznych skarpach.

- Ciemiężnica zielona (Veratum lobelianum) – rzadko (Międzybrodzie Żywieckie, Flisaki)

- Podkolan zielony (Platanthera chloronthe) – rzadko (Magurka)

- Storczyk męski (Orchis mascula) – (Międzybrodzie Żywieckie, M. – Ponikiew, Magurka)

- Widłak wroniec (Huperzia selago) – rzadko (Czernichów, Magurka)

- Lilia złotogłów (Lilium martagon) – rzadko występuje w buczynach (rezerwat przyrody „Szeroka”)

- Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) – rzadko w gradach (Magurka, rezerwat przyrody „Szeroka”)

- Gfoździk piaskowy (Dianthus armeria) – pojedynczr okazy (międzybrodzie Żywieckie, Czernichów)

- Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) – bardzo rzadko na wilgotnych łąkach (Tresna, zachodni stok Góry Żar)

- Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) – rzadko w młakach i na wilgotnych łąkach (Kosarzyska)

- Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) – dosyć często na wilgotnych łąkach (Miedzybrodzie Żywieckie, Czupel, Czernichów, Góra Cieniowa)

- Podkolan biały (Platanthera bifolia) – rzadko (Góra Żar)

- Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) – występuje pojedynczo na brzegach lasów i polanach (Międzybrodzie Żywieckie)

- Kruszczyk błotny (Epipactis palustris) – bardzo rzadko (przy drodze na Magurkę)

- Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea) – pojedyncze okazy (Magurka)

- Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea) – pospolicie na zrębach i śródleśnych polanach

- Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata) – dosyć rzadko (Magurak, Czupel, Góra Żar)

Gatunki objęte ochroną częściową:

- Kopytnik pospolity (Asarum europaeum)  -  pospolicie w żyznych lasach liściastych

- Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) – rzadko („Diabelskie Kamienie, dolna część zach. Stoku Góry Żar)

- Pierwiosnka wyniosła (Primula elatior) – pospolicie na łąkach i brzegach lasów

- Goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea) – często spotykany na polach obrzeżach lasów

- Centuria pospolita (Centaurium erythrea) – rzadko (Magurka, Tresna)

- Marzanka wonna (Galium odoratum) – pospolicie w żyznych lasach liściastych.

- Kalina koralowa (Viburnum opulus) – pospolicie w lasach i zaroślach

- Kruszyna pospolita (Frangula alnus) – gatunek pospolity w zbiorowiskach leśnych i zaroślach

Spośród chronionych gatunków owadów stwierdzono obecność przedstawicieli rodzaju trzmiel (Bombus), pazia królowej (Papilio machon), szlaczkonia szafrańca (Colias myrmidone), czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), mieniaka strużniaka (Apatura ilia), mieniaka tęczowca (Apatura iris), liszkarza mniejszego (Calosoma inquisitor). Liszkarza tęcznika (Calosoma sycophanta), przedstawicieli rodzaju biegacz (Carabus), jelonka rogacza (Lucanus cervus), kozioroga dębosza (Cerambyx cedrdo). Na tereni gminy Czernichów obserwowano występowanie następujących kręgowców  podlegających ochronie prawnej, których obecność świadczy o wysokich walorach przyrodniczych niektórych jej fragmentów:

Płazy

- Ropucha szara (Bufo bufo)

- Ropucha zielona (Bufo virdisi)

- Traszka górska (Triturus alpestris)

- Kumak górski (Bombina variegata)

- Rzekotka drzewna (Hyla arborea)

- Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris)

- Traszka górska (Tritrus alpestris)

- Żaba trawna (Rana temporaria)

- Żaba wodna (Rana esculenta)

- Żaba jeziorkowa (Rana lessonae)

#### Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo

Jedną z podstawowych przyczyn zmian ilościowych w faunie Gminy jest odłów (pozyskanie) ssaków 
i ptaków stanowiących zwierzynę łowną. Na terenie Gminy Czernichów i najbliższej okolicy działa 5 kół łowieckich, które gospodarują na obszarach leśnych i polnych o łącznej powierzchni 5626 ha, gdzie lasy zajmują około 2763 ha (powierzchnia leśna różni się znacznie od oficjalnych danych GUS). Zgodnie 
z obowiązującą od 3 października 2003r. nową numeracją obwodów łowieckich, tereny łowieckie 
w Gminie i okolicy wchodzą w obręb obwodów łowieckich leśnych (udział lasów powyżej 40% powierzchni ogólnej) nr 098, 096 oraz polnych (udział lasów poniżej 40% powierzchni ogólnej) nr 196-198 i 206 oraz obwodu polnego nr 207.

Tabela 2-21  Struktura powierzchniowa obwodów łowieckich na terenie Gminy Czernichów

| L.P. | Nr obw. | Koło łowieckie | Powierzchnia ogólna obwodu [ha] | Powierzchnia obwodu w granicach administracyjnych Gminy [ha] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem [ha] | Lasy [ha] | Powierzchnia wyłączona [ha] | Grunty inne [ha] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 196 leśny | „Porąbka” Porąbka | 4430 | 140 | 104 | 20 | 16 |
| 2 | 197 leśny | „Beskid” Żywiec | 4500 | 3163 | 1283 | 1875 | 5 |
| 3 | 198 leśny | „Sokół” Bielsko | 5095 | 13 | 11 | - | 2 |
| 4 | 206 leśny | „Żbik” Żywiec | 5288 | 1444 | 1060 | 172 | 212 |
| 5 | 207 | „Łodygowice” Łodygowice | 7531 | 552 | 305 | 31 | 216 |
| 6 | Jez. Żyw. | Obwód wyłączony |  | 70 | - | 70 | - |
| 7 | Jez. Międz. | Obwód wyłączony |  | 244 | - | 244 | - |
|  | OGÓŁEM |  |  | 5626 | 2763 | 2412 | 451 |

W kategorii gruntów wyłączonych z gospodarki łowieckiej 100% stanowią tereny zurbanizowane (wraz 
z zabudową mieszkaniową) Gminy uzupełnione o tereny wód otwartych dużych zbiorników zaporowych: Międzybrodzkiego i Żywieckiego.

Tabela 2-22  Wybrane elementy planów łowieckich koła łowieckiego „Żbik” w Żywcu

| L.P. | Gatunek | Plan 2002/2003 | Wykonanie 2002/2003 | Plan 2003/2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jeleń | 13 | 9 | 11 |
| 2 | Sarna | 30 | 21 | 28 |
| 3 | Lis | 10 | 8 | 12 |
| 4 | Kuna | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Zając | 15 | 4 | 10 |
| 6 | Dzik | 7 | 6 | 7 |
| 7 | Bażant | 10 | 6 | 10 |

Każde z kół łowieckich corocznie przygotowuje plany łowieckie obejmujące pozyskanie zwierzyny, stan populacji na podstawie corocznej inwentaryzacji oraz zagospodarowanie i szkody łowieckie.

W gospodarce łowieckiej na terenie Gminy Czernichów i w najbliższej okolicy można zauważyć następujące tendencje:

- Ścisła regulacja struktury wiekowej i płciowej w populacjach jelenia, sarny i dzika.

- Duże rozbieżności pomiędzy planem pozyskania i faktycznym odstrzałem gatunków otwartych terenów rolniczych (zając, bażant).

- Stosunkowo niewielki stan populacji i plan odstrzału lisa w łowisku.

Wielkość pozyskania zwierzyny łownej limitowana jest określoną tzw. „pojemnością wyżywieniową łowiska” podstawowych gatunków w skali nadleśnictwa tj. sarny, jelenia i kształtuje się na poziomie 20% (sarna) do 30% (jeleń) stanu populacji. Stan populacji w/w gatunków na dzień 15.03.2003r. wynosi odpowiednio: 42 i 116 osobników. Stan ilościowy sarny jest adekwatny do znacznej mozaikowatości zbiorowisk leśnych i nieleśnych na terenie Gminy, natomiast liczebność jelenia i dzika bytujących w dużych i zwartych kompleksach leśnych po obu stronach doliny rz. Soły jest stosunkowo duża, co wiąże się z niskim stopniem antropopresji w tej części Beskidu Małego.

Najcenniejsze tereny łowieckie Gminy to duże, zwarte kompleksy leśne, obejmujące zalesione pasma górskie po obu stronach doliny Soły, tj.:

- Pasmo grzbietowe Magurki Wilkowickiej, Czupla, Hrobaczej Łąki, Groniczka, Suchego Wierchu, uzupełnione o zalesione wzgórza na ich przedpolu – część zachodnia i północno-zachodnia (Czernichów, Międzybrodzie Bialskie – Ubocz, Żarnówka, Mała Tresna).

- Pasmo grzbietowe Wielkiego Cisownika, Jaworzyny, Stoki Góry Żar, uzupełnione o zalesione wzgórza – jak wyżej (Międzybrodzie Żywieckie, Duża Tresna – część południowo-wschodnia 
i wschodnia), uzupełnione o szeroki pas „strefy ekotonowej” na styku ww. kompleksów leśnych oraz agrozenoz (mocno rozczłonkowanych), a także słabo zainwestowane odcinki dolin potoków: Isepnicy, Suchego Potoku, Żarnówki, Ponikwi i ich dopływów, często o stromych zalesionych brzegach.

System zbiorników zaporowych w dolinie Soły stanowi istotna barierę w naturalnych szlakach migracji zwierzyny łownej (głównie jeleniowatych) z obu rozdzielonych pasm górskich Beskidu Małego – wcale nierzadkie odnotowane są przypadki przemieszczania się zwierzyny wpław przez wody Jeziora Międzybrodzkiego (w obrębie rozległych zalewisk) lub Jeziora Żywieckiego (w pobliżu zapory w Tresnej).

Dodatkową, południkowo przebiegającą barierą w migracji zwierzyny łownej jest realizowana inwestycja budowy kolejki szynowej wraz z wyciągiem i trasa narciarską na południowych stokach Góry Żar – istnieje poważny problem skierowania szlaków migracyjnych w rejony nie kolidujące z ww. obszarem zainwestowania turystyczno-sportowego oraz innymi terenami zurbanizowanymi otoczenia Góry Żar.

Gospodarka wędkarska w skali Gminy Czernichów odgrywa istotną rolę – w rejestrach łowisk wędkarskich zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach występują bardzo ważne akweny wodne (zbiorniki zaporowe):

- „Tresna” (Jezioro Żywieckie) – ogólna powierzchnia ok. 1000 ha; roczny rejestrowany odłów ryb – ok. 28000 kg (najwyższy wskaźnik w woj. Śląskim), głównie karp (36,6%), leszcz (22,6%), inne (płoć) – 24,5%.

- „Porąbka” (Jezioro Międzybrodzkie) – ogólna powierzchnia ok. 380 ha; roczny rejestrowany odłów ryb – ok. 5500 kg, głównie: leszcz (38,5%), karp (11,4%), inne (płoć) – 35,5%

Ww. zbiorniki są obiektami o randze regionalnej, zarówno w zakresie odłowu ryb, gospodarki zarybieniowej, zawodów wędkarskich oraz ogólnej presji wędkarskiej tj. ilości wędkarzy na 1ha powierzchni wód otwartych. Lokalne koło wędkarskie „Czernichów” zrzesza ok. 250 członków, natomiast wody ww. zbiorników są penetrowane przez wędkarzy z całego województwa śląskiego.

Z punktu widzenia bogactwa walorów łowieckich i wędkarskich Gminy konieczne byłoby stworzenie „ośrodka rekreacyjnego”, służącego realizacji ww. kwalifikowanych form rekreacji (docelowa lokalizacja w uzgodnieniu z miejscowymi kołami wędkarskimi i łowieckimi).

#### Obszary leśne

Ogólna powierzchnia lasów na terenie Gminy Czernichów wynosi 3426 ha, z czego w administracji Lasów Państwowych Nadleśnictw: Jeleśnia, Andrychów oraz Bielsko (peryferyjnie) pozostaje ok. 1883 ha, natomiast lasy niepaństwowe stanowią ok. 1883 ha, z czego: lasy prywatne – 846 ha oraz lasy wspólnot leśnych i leśno-pastwiskowych – 697 ha.

W strukturze użytkowania lasów charakterystyczny jest znaczący udział lasów wspólnotowych, m.in. Wspólnot Leśnych: „Żar”, „Ponikiew”, „Żarnówka”- o największym procentowym udziale powierzchni leśnej w Powiecie Żywieckim.

Praktycznie cała powierzchnia leśna skupiona jest w obrębie partii grzbietowych i szczytowych pasm górskich, okalający teren Gminy: Suchy Wierch, Czupel, Magurka Wilkowicka, Hrobacza Łąka – część północna i zachodnia oraz: Jaworzyna, Wielki Cisownik – część północno-wschodnia i wschodnia, 
w postaci dużych zwartych kompleksów leśnych, schodzących nieregularnymi enklawami w pasmo pogórza, głównie w Małej Tresnej, Czernichowie i Międzybrodziu Bialskim.

#### Racjonalne gospodarowanie obszarami leśnymi

Gospodarka leśna w obrębie 3 nadleśnictw, gospodarujących na obszarach leśnych Gminy tj. Jeleśnia, Andrychów i Bielsko oparta jest na planach urządzenia lasu, sporządzonych w latach 1995-1998. Całość lasów ww. nadleśnictw została uznana za ochronne (wodo-glebochronne, uszkodzone na skutek działania przemysłu oraz położone w odległości 50 km od granic miast), stosownymi zarządzeniami Ministra OŚZNiL nr 139,140,271 z 1995r.

Gospodarkę leśną realizuje się w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju (podstawy ekologiczne) określone w zarządzeniu Nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 19.05.1994 r., tj.:

- pełne zrealizowanie typów gospodarczych drzewostanów i orientacyjnych składów gatunkowych upraw;

- ochronę rzadkich typów siedliskowych lasu, w szczególności siedlisk bagiennych i łęgowych;

- maksymalne wykorzystanie odnowień naturalnych;

- zastosowanie rębni częściowych i stopniowych w celu uzyskania zróżnicowanej struktury gatunkowej, wiekowej i pionowej drzewostanów;

- dążenie w cięciach pielęgnacyjnych do nierównomiernego rozmieszczenia drzew dorodnych 
i kształtowania struktury przestrzennej drzewostanów (tworzenie „biogrup” drzew);

- tworzenie na obrzeżach lasów wzdłuż cieków i dróg oddziałowych „stref ekotonowych”, szer 10-30 m.

Dodatkowo w planach urządzenia lasów Nadleśnictw: Andrychów i Jeleśnia wprowadzono dodatkowe szczegółowe zalecenia tj.:

- Przestrzeganie przyjętego okresu odnowienia (do 30 lat); preferowanie odnowienia naturalnego.

- Kompleksowa przebudowa litych drzewostanów świerkowych w kierunku lasu mieszanego: bukowo-jodłowo-świerkowego; pozostawianie „przestojów” w drzewostanach rębnych.

- Ograniczenie użytkowania rębnego i przedrębnego w ekosystemach łęgowych i bagiennych dolin potoków.

- Stosowanie przy trzebieżach cięć pielęgnacyjnych, zmierzających do równomiernego rozmieszczenia drzew dorodnych.

- Utrzymanie zwarcia pionowego drzewostanu, zróżnicowania gatunkowego; użytkowanie lasu i zrywki w okresach zmniejszonego nasilenia ruchu turystycznego.

- Pozostawienie drzew dziuplastych i konarzystych w drzewostanach – dla zwiększenia różnorodności biologicznej.

W planach urządzenia lasu nadleśnictw zawarto także ocenę przydatności lasów do celów rekreacji – w warunkach Gminy Czernichów niemal całość lasów państwowych zaliczono do kategorii lasów „o bardzo dużej przydatności rekreacyjnej”. „średnio przydatnych”, „intensywnego zagospodarowania turystycznego”, w oparciu o wskaźnik istniejącej bazy i infrastruktury turystycznej: znakowanych szlaków turystyki pieszej, ścieżek rowerowych, wyciągów i tras narciarskich, bazy noclegowej, miejsc parkingowych, biwakowych, ilości osób penetrujących obszary leśne/1ha powierzchni lasów.

Spośród biotycznych czynników środowiska, oddziaływujących na istniejące drzewostany zaznacza się ograniczona aktywność szkodników pierwotnych w drzewostanach sosnowych, z uwagi na minimalny udział siedlisk słabych, występowanie podszytów, natomiast w drzewostanach liściastych dębowych intensywne żerowanie zwójek, miernikowców wpływa na spadek przyrostu masy i owocowania dębin.

W lasach niepaństwowych na terenie Gminy, dla których zostały sporządzone operaty urządzeniowe (ok. 12% całości lasów ww. własności) zakres niezbędnych prac dotyczy głównie odnowienia powierzchni zrębowych, wykorzystania decyzji nakazowych z zakresu usuwania drzew posuszonych oraz innych zadań dot. pielęgnacji upraw i ochrony lasu.

#### Zalesienia i zadrzewienia

Lesistość Gminy znacznie przekracza wskaźnik lesistości zarówno dla powiatu bielskiego, województwa śląskiego oraz całej Polski, nie wskazuje na konieczność tworzenia nowych większych kompleksów leśnych.

Na podstawie prognoz potencjalnych możliwości podaży gruntów do zalesienia oraz waloryzacji przestrzeni produkcyjnej Gminy, w perspektywie czasowej do 2020r. wyznaczono 200 ha gruntów rolnych, natomiast w wariancie realistycznym, uwzględniającym analizę zalesień z lat poprzednich, obecną granicę polno-leśną oraz dominujące trendy rozwoju gminy zredukowano ww. powierzchnie do ok. 127 ha.

Główne kryteria wyboru obszarów przewidzianych do zalesień to: odłogowanie i zagrożenie erozyjne gruntów, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i na wododziałach oraz wzdłuż cieków wodnych. Propozycja nowych zalesień wpłynie na ochronę gruntów przed erozją oraz kształtowanie sieci powiązań przyrodniczych na obszarze całej Gminy.

Wg informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Żywcu w latach 1999-2003 realizowano nowe zalesienia na terenie Gminy w niewielkim zakresie (ok. 5 ha), częściowo w oparciu o środki własne właścicieli gruntów, dotacje funduszu leśnego a także „instrumenty finansowe” aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (znowelizowanej w 2003 r.), łączącej dodatkowo zalesianie gruntów z prawem do nabycia stosownego ekwiwalentu pieniężnego przez zainteresowanego właściciela gruntów (rolnika). Niewielki zakres nowych zalesień wynika głównie z przekonania właścicieli gruntów, także tych położonych w bezpośredni sąsiedztwie lasów, o wysokiej ich atrakcyjności i wartości rynkowej – pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i usługi rekreacyjno-sportowe.

W zakresie tworzenia nowych układów zieleni nie urządzonej proponuje się utrzymanie ciągłości „odbudowy biologicznej” cieków wodnych (zieleń łęgowa), nowe zadrzewienia (w pasie terenu użytkowanym rolniczo, pomiędzy linią zabudowy a granicą lasu), tworzące „ściany” przesłaniające nieatrakcyjne formy w odbiorze panoram widokowych oraz pełniące rolę zadrzewień śródpolnych – 
w układzie „pasmowym” lub „wyspowym” zwiększające pule różnorodności przyrodniczej na terenie gminy.

#### Zieleń urządzona

Zieleń urządzona, w tym parki, zieleńce a także zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej, oraz głównym ciągom komunikacyjnym, uzupełniona o grupy zieleni wysokiej wokół zabytkowych obiektów sakralnych, stanowią ważny składnik Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy, a dodatkowo, w trybie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. — konieczne jest zachowanie przed zabudową terenów zadrzewionych, łąk, ogrodów, cennych dla prawidłowej gospodarki zasobami przyrody w skali lokalnej.

W aspekcie bogatego, istniejącego zaplecza rekreacyjno-sportowego oraz turystyczno wypoczynkowego, skupionego w wzdłuż obrzeży Jeziora Międzybrodzkiego oraz Żywieckiego, z poszerzeniem w głąb dolin głównych potoków: Isepnicy, Ponikwi, Żarnówki oraz lokalnie w bezpośrednie sąsiedztwo z terenami leśnymi (pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, kąpieliska, pola campingowe i namiotowe, itp.) szczególnie konieczne jest powiązanie ww. obiektów siecią zazielenionych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz stworzenie w pełni zagospodarowanej i urządzonej zieleni przywodnej – „obudowy biologicznej” rzek i potoków. Wszystkie obiekty i tereny o ww. profilu działalności wymagają wprowadzenia zieleni izolacyjno-osłonowej o funkcjach estetycznych, z jednoczesnym utrzymaniem wartościowych zespołów zieleni wysokiej.

Niezbędne jest również wprowadzenie nowych, zwartych zasadzeń szpalerowych, alejowych, zieleni przydrożnej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, połączone z przebudową istniejących zadrzewień – w celu szybkiej poprawy estetyki w krajobrazie osadniczym Gminy.

Szczególna rola tworzenia pasów (ciągów) zieleni izolacyjno-osłonowej znalazła również swoje miejsce przy realizacji nowej dużej inwestycji – budowy kolei szynowej z wyciągiem i trasą narciarską na górze Żar – służąc zdecydowanej poprawie nienaruszonych walorów krajobrazowych oraz stanowiąc „wypełnienie” rozciętych i porzedzonych lokalnych ciągów zadrzewień i terenów leśnych.

#### Formy ochrony przyrody wynikające z „Ustawy o ochronie przyrody” i innych aktów prawnych

Spośród wymienionych w aktualnej wersji ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, form ochrony przyrody (tekst jednolity – Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001) do chwili obecnej powołano na terenie Gminy Czernichów jedynie park krajobrazowy (Park Krajobrazowy Beskidu Małego), który obejmuje całą powierzchnie administracyjną Gminy, tj. 5626 ha, w tym park – 4045 ha i otulina – 1581 ha. W granicach parku pozostają głównie duże kompleksy leśne, skupione w masywach górskich otaczających teren Gminy (Jaworzyna, Wielki Cisownik, Góra Żar, Hrobacza Łąka, Czupel), z dużym udziałem naturalnych buczyn i innych zbiorowisk leśnych zbliżonych do naturalnych oraz licznych polan 
w partiach grzbietowych, różnicujących siedliska i stanowiących cenne punkty widokowe, z kolei otulina Parku, jako jego strefa ochronna włącza obszary Jeziora Miedzybrodzkiego i części Jeziora Żywieckiego z przylegającym pasem terenów intensywnie zagospodarowanych rekreacyjnie wypoczynkowo oraz silnie zagospodarowane dolne odcinki dolin potoków: Isepnicy, Ponikwi, Żarnówki, Suchego Potoku, a także kompleks elektrowni szczytowo-pompowej na Górze Żar ze sztucznym zbiornikiem wyrównawczym 
i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w partii przyszczytowej.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego stanowi obszar węzłowy rangi krajowej w sieci ekologicznej „ECONET – POLSKA”, lecz teren Parku w granicach Gminy pozostaje poza wyznaczoną ostoją przyrody „CORINE” (według europejskich standardów „CORINE biotopes” i „CORINE land cover”), stanowiącej potencjalny element sieci „NATURA 2000”.

Aktualnie czynione są starania przez administracje rządową Wojewody Śląskiego w celu opracowania „Planu ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego”, poprzedzane dokumentacjami studialnymi 
z zakresu ochrony krajobrazu, urbanistyki, itp. Docelowo plan ochrony winien być uzgodniony i przyjęty przez Radę Gminy (po etapie wcześniejszych konsultacji), a jego ustalenia są wiążące dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów.

Przeprowadzone ekspertyzy i badania naukowe wykazały obecność cennych przyrodniczo obszarów 
i obiektów na terenie Gminy Czernichów, kwalifikujących się do objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody, których charakterystykę przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2-23  Proponowane małoobszarowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Czernichów

| L.P. | Nazwa obiektu (powierzchnia) | Forma ochrony | Lokalizacja | Cel ochrony, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | „Rozlewiska Jeziora Międzybrodzkiego” | Użytek ekologiczny | Międzybrodzie Bialskie | Rozlewiska z roślinnością wodną i szuwarową – rzadkie na terenach górskich |
| 2 | „Młaka na Górze Cieniowej” | Użytek ekologiczny |  | Kwaśna młaka turzycowa |
| 3 | „Źródliska nad Płonkowiem” | Użytek ekologiczny | Tresna-Płonkowie, północne stoki góry Przysłop | Kwaśne młaki; wilgotne łąki na terenie źródliskowym |
| 4 | „Czupel” | „Powierzchniowy pomnik przyrody” (pozaustawowa forma ochrony) | Międzybrodzie Bialskie | Płaty kwaśnej buczyny z lokalnym ekotypem buka. |
| 5 | „Jaworzyna” | „Powierzchniowy pomnik przyrody” (pozaustawowa forma ochrony) | Międzybrodzie Żywieckie | Płaty kwaśnej buczyny z lokalny ekotypem buka |
| 6 | „Diable (Diabelskie) Kamienie” | Stanowisko dokumentacyjne (pomnik przyrody nieożywionej) | Południowe stoki Czupla (Międzybrodzie Bialskie) | Naturalne piaskowce wychodnie skalne |

Ponadto zaproponowano objecie ochrona prawną w formie pomnika przyrody ożywionej kilka okazów drzew – w oparciu rozpoznanie walorów zieleni przyzagrodowej, przydrożnej, „przestojów” drzew 
w obszarach leśnych.

Tabela 2-24  Proponowane do objęcia ochroną prawną okazy drzew na terenie Gminy Czernichów

| L.P. | Nazwa obiektu | Lokalizacja obiektu | Obwód [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Klon zwyczajny (Acer platanoides) | Międzybrodzie Bialskie – Ubocz | 350 |
| 2 | Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) | Międzybrodzie Bialskie – Ubocz | 315 |
| 3 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) | Międzybrodzie Bialskie – Ubocz | 315 |
| 4 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | Międzybrodzie Bialskie – Podgórki | 350+315 |
| 5 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata) | Międzybrodzie Bialskie – Podgórki | 350+205 |
| 6 | Jawor (Acer pseudoplatanus) | Żarnówka Duża - Flisaki | 315 |
| 7 | Jesion wyniosły (fraxinus excelsior) | Żarnówka Duża - Słoniaki | 280 |

#### Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

Wskazane do ochrony w formach przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody fragmenty Gminy pełnią przede wszystkim rolę lokalnych węzłów i korytarzy ekologicznych. Winny one być powiązane przestrzennie z podobnymi strukturami na terenie sąsiadujących gmin. W stosunku do niektórych ekosystemów warunkiem zachowania wysokich walorów jest wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy cennych zbiorowisk nieleśnych, np. podmokłych łąk), w sytuacji, bowiem zaniechania tradycyjnego użytkowania niektórych typów zbiorowisk bardzo szybko dochodzi do wycofywania się np. gatunków słabych konkurencyjnie, a często należących jednocześnie do grupy gatunków ginących.

Renaturalizacja lasów na terenie Gminy powinna wiązać się z dostosowaniem składu gatunkowego wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk. Obszary docelowo przeznaczone do zalesień występują przede wszystkim na siedliskach:

- Grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum) — w drzewostanach tego typu lasów w układach naturalnych dominują dąb szypułkowy (Quercus robur), grab (Carpinus betulus), lipa drobnolistna (Tilia cordata)

- Kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae-Fagetum) — w drzewostanach tego typu lasów w układach naturalnych dominuje buk (Fagus sytlvatica), a w domieszce często występuje świerk (Abies alba)

- Łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-Alnetum) — w drzewostanach tego typu lasów w układach naturalnych dominują jesion (Fraxinus excelsior), olsza czarna (Alnus glutinosa), a w domieszce często występują wiązy górski (Ulmus glabra), szypułkowy (U. laevis) i polny (U. minor).

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Zgodnie z „Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w UE (1998 r.) oraz „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003-2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” przyjętą przez Radę Ministrów w grudniu 2002 r. ustalono listę priorytetów  w działaniach na rzecz dostosowania do wymogów UE w zakresie ochrony przyrody, w tym jej dyrektyw i rozporządzeń, tj.:

- Dyrektywy Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zmienionej dyrektywą 97/62/WE),

- Dyrektywy Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (zmienionej dyrektywami 81/854/EWG, 91/244/EWG i in.),

- Rozporządzenia WE/338/97 — dotyczącego uregulowania obrotu gatunkami dzikiej fauny i flory (zobowiązania wynikające z „Konwencji Waszyngtońskiej” o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), zmienionego rozporządzeniami rady: WE/2307/97, WE/2214/98.

Wspólnie z „Polityką Ekologiczna Państwa” funkcjonują komplementarne dokumenty programowe, m.in.:

- Polityka Leśna Państwa (w tym „Krajowy program zwiększania lesistości”, „Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej”),

- Narodowa strategia edukacji ekologicznej,

- Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

- Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006,

W ramach „Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski: 2004-2006” opracowano założenia „Programu rolnośrodowiskowego” i „Zalesiania gruntów rolnych”. Nawiązują one m.in. do Rozporządzenia WE/2080/92 z dnia 30 czerwca 1992 r., ustanawiającego wspólnotowy program pomocy w związku 
z przeznaczaniem gruntów rolnych do zalesienia oraz innych regulacji prawnych, wiążących system dopłat bezpośrednich dla rolników, realizujących proekologiczny model produkcji rolniczej, sprzyjający wzrostowi różnorodności biologicznej.

Dyrektywy i rozporządzenia UE mają na celu zagwarantowanie korzystnego stanu ochrony dla wybranych rodzajów siedlisk i gatunków, stanowiących przedmiot zainteresowania UE.

#### Aktualny stan prawa polskiego

Kompetencje organów samorządowych (Wójt, Rada Gminy):

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity ustawy przygotowany na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o ochronie przyrody (Dz. U. nr 99, poz. 1079). Zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085). Zmiany te weszły w życie w dniu 1 października 2001 r.

- Art. 3 — obowiązek ochrony przyrody,

- Art. 5, ust. 1 — popularyzacja ochrony przyrody,

- Art. 34, ust.1 — wprowadzenie form ochrony przyrody: obszaru chronionego krajobrazu, pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 4 i 6, jeżeli Wojewoda nie wprowadził tych form,

- Art. 34, ust. 2 — obowiązek sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów i obiektów poddawanych ochronie przez radę Gminy,

- Art. 47e, ust. 2 — wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

- Art. 47f, ust. 2 — naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów

- Art. 47k — wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez wójta (burmistrza) za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, spowodowanym niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

- Art. 50, ust. 2 — umieszczanie tablic obwieszczających o ograniczeniach i zakazach wprowadzanych w myśl przepisów rozdziału 3 ustawy o ochronie przyrody na obrzeżach chronionych kompleksów przyrodniczych lub w pobliżu chronionych tworów przyrody lub innych oznakowań informujących o poddaniu ochronie,

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity — Dz. U. nr 56, poz. 679, zmiany: Dz. U. nr 86, poz. 958, Dz. U. nr 120, poz. 1268, Dz. U. nr 145, poz. 1623): Art. 14, ust. 3 — określenie gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 73, poz. 764, z późniejszymi zmianami: ustawa o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska — Dz. U. nr 46, poz. 392)

- Art. 3, ust. 7 — akceptacja przez radę Gminy zmiany charakteru użytkowania gruntu 
z rolnego na leśny na wniosek starosty (brak stanowiska ze strony rady po upływie 45 dni uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej)

- Art. 3, ust. 1 — grunt przeznaczony do zalesienia spełnia określone warunki i jest przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami):

- Art. 3 — uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ograniczeń wynikających z ustanowienia w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody form ochrony przyrody

- Art. 127 — ogólne zapisy dotyczące ochrony zwierząt i roślin oraz form jej realizacji

Tematyka ochrony przyrody, leśnictwa i edukacji ekologicznej została ujęta w celach Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 i dodatkowo wzmocniona art. 35, ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, mówiącym o konieczności opracowania „krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” wraz z programem działania.

Polityka ekologiczna Państwa postuluje umocnienie samorządu terytorialnego jako ogniwa władzy ekologicznej m.in. poprzez wprowadzenie procedur umożliwiających Gminie występowanie w charakterze inicjatora lub strony w sprawach pozostających w kompetencji władz wojewódzkich i centralnych.

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie ochrony przyrody wraz ze stanem docelowym

Wdrożenie sieci obszarów i obiektów chronionych na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, zachowanie ciągłości lokalnych i ponadlokalnych „korytarzy” i „węzłów” ekologicznych (kompleksy leśne, doliny rzek i potoków, panoramy i punkty widokowe krajobrazu naturalnego) — w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy — to główne wyznaczniki osiągnięcia stanu docelowego w dziedzinie ochrony przyrody. Wyżej wymienione działania w powiązaniu ze stworzeniem koncepcji rekreacyjno-wypoczynkowego zagospodarowania terenów przyrodniczo cennych i promocja „ekologicznych” form turystyki oraz zmianą „modelu” gospodarki leśnej w Lasach Państwowych w tym 
o wytyczne obowiązujące w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Beskidu Śląskiego” służyć powinny przekształceniu Czernichowa w gminę turystyczno-rekreacyjną o znaczeniu regionalnym, ze zrównoważonymi wszystkimi możliwymi formami rekreacji w odniesieniu do wyliczonych wskaźników „pojemności turystycznej” terenu całej Gminy. Szczególnie konieczne jest uatrakcyjnienie turystyki pieszej, zahamowanie rozwoju rekreacji pobytowej indywidualnej związanej z budownictwem letniskowym, rozwój bazy wypoczynku pobytowego w miejscach zapewniających wszechstronną obsługę oraz udostępnienie nowych terenów wypoczynku przywodnego — dominującej formy rekreacji w skali Gminy.

Działania w ty zakresie wymagają jednak opracowania kompleksowego projektu rewaloryzacji strefy brzegowej jezior: Międzybrodzkiego i Żywieckiego, z uwzględnieniem aspektu ekspozycji widokowych oraz otwarcia i powiązania zbiorników z „przestrzenia publiczną” ogólnodostępną.

Lokalizacja Gminy w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego nakłada obowiązek uzgadniania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy, w tym wszystkich wyżej wymienionych zamierzeń z zakresu wypoczynku pobytowego, weekendowego oraz rekreacji odnoszącej się do turystyki pieszej i penetracji terenów leśnych, z treścią przygotowywanego planu ochrony Parku.

Reasumując, zasady kreacji rozwoju Gminy  w aspekcie środowiska przyrodniczego dotyczą:

- Zrównoważonego rozwoju turystyczno-rekreacyjnego Gminy – obszarów przyrodniczo cennych 
z jednoczesnym poszanowanie przyrody żywej.

- Ochrony zasobów leśnych, poprzez uzyskanie „konsensusu” pomiędzy zwiększająca się antropopresją, a działaniami proekologicznymi Lasów Państwowych, zmierzającymi do renaturalizacji ekosystemów leśnych.

- Ochrony cennych ekspozycji krajobrazu naturalnego,

Zabezpieczenie realizacji wszystkich wyżej wymienionych potrzeb umożliwi pozyskanie środków 
z zewnętrznych pomocowych funduszy ekologicznych: WFOŚiGW, NFOŚiGW, „Ekofunduszu” oraz środków przedakcesyjnych UE.

### Cele i kierunki działań

W „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” zapisano:

Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

Celem strategicznym w zakresie priorytetu F jest:

Cel strategiczny C7: Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych

Kierunki działań:

FC7K1 zachowanie bioróżnorodności

FC7K2 określenie obszarów chronionych na terenie województwa śląskiego

FC7K4 opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów chronionych

FC7K5 opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych

FC7K7 zalesianie terenów nieużytkowanych rolniczo i o małej wartości rolniczej

Priorytet rozwoju województwa śląskiego E:

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

Cel strategiczny C5: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Kierunki działań:

EC5K2 rozbudowanie infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
i kulturowych

W „Programie Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego” zapisano:

Priorytet: System obszarów chronionych (Och)

Cel długoterminowy do 2015 roku:

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej, ochrona i wzrost różnorodności krajobrazowej oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów

Cele krótkoterminowe do 2004 roku:

Och. 1. Stworzenie podstaw merytorycznych do kształtowania warunków dla właściwego funkcjonowania istniejącej sieci obszarów chronionych

Och. 2. Rozwój systemu obszarów chronionych

Och. 5. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody

Kierunki działań:

Och. 2.2. Kontynuowanie waloryzacji przyrodniczej województwa: identyfikacja obszarów przewidzianych do objęcia szczególnymi formami ochrony przyrody — ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzek

Och. 5.2. Edukacja dzieci i młodzieży — rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych

### Priorytety ekologiczne

Priorytet I: Wzrost różnorodności oferty turystycznej i rekreacyjno-sportowej podporządkowany celom ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych

Priorytet II: Kreowanie zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju Gminy, racjonalnie wykorzystującego walory krajobrazowe, kulturowe i dogodną lokalizacje w bliskim sąsiedztwie aglomeracji bielskiej i katowickiej – w kontekście rozwoju turystyki i rekreacji

#### Zadania krótkoterminowe – do roku 2004

- Utworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) na terenie Gminy Czernichów.

#### Zadania długoterminowe – do roku 2015

- Stała pielęgnacja i wzbogacanie istniejącej szaty roślinnej w celu zwiększenia jej potencjału przyrodniczego

- Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne terenów obszaru Parku Krajobrazowego Beskidu Małego wraz z otuliną, z poszanowaniem wartości przyrodniczo-krajobrazowych dominujących typów ekosystemów: akwenów wodnych oraz terenów leśnych.

- Proekologiczny model gospodarki leśnej lasów państwowych oraz lasów niepaństwowych – w tym wspólnot leśno-gruntowych.

- Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów przyleśnych 
i o szczególnych walorach widokowych.

- Rozbudowa i modernizacja lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej i turystyczno-wypoczynkowej w powiązaniu z zielenią towarzyszącą.

### Mechanizmy prawno ekonomiczne

- Zasięg ponadlokalny

- Subsydiowanie ze środków publicznych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody 
i krajobrazu (rekompensaty z tytułu ograniczeń w użytkowaniu gruntów spowodowanych wprowadzeniem ochrony prawnej, wykup terenów przyrodniczo cennych, przedsięwzięcia proekologiczne związane z rozwojem różnych form rekreacji i wypoczynku, rekultywacja terenów zdegradowanych

- Uzyskanie konsensusu pomiędzy realizacją celów ochronnych a nadrzędnością ochrony prywatnej formy własności w polskim prawodawstwie

- Zasięg lokalny

- Dostosowanie struktury organizacyjnej i zakresu kompetencji w Urzędzie Gminy 
i jednostkach podległych do obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych (ustawy, rozporządzenia) w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, edukacji ekologicznej oraz dyrektyw i rozporządzeń UE

- Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych „non profit” do współpracy w ochronie czynnej obszarów i obiektów przyrodniczych w ramach ESOCh Gminy oraz w edukacji ekologicznej

- Stymulowanie zmian w zakresie planowania przestrzennego pod kątem dostosowania obszarów działalności inwestycyjno-gospodarczej do lokalnych warunków przyrodniczych

- Stworzenie „modelu” bezpośredniego przełożenia celów strategicznych regionu na cele 
i zamierzenia rozwojowe Gminy

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2004-2008 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCH1 | Ochrona różnorodności biologicznej Gminy | OCH1C1 | Ochrona cennych przyrodniczo obiektów i obszarów na terenie Gminy | OCH1C1Z1 | Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony przyrody | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z2 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z3 | rewaloryzacji strefy brzegowej jezior: Międzybrodzkiego i Żywieckiego (w aspekcie środowiska przyrodniczego i ładu urbanistycznego) | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z4 | Sporządzenie „Planu ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego” (opracowanie planistyczne) | Wojewoda Śląski | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z5 | Zalesianie gruntów porolnych | RDLP w Katowicach, Starosta Żywiecki | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z6 | Realizacja wytycznych „programów ochrony przyrody Nadleśnictw: Jeleśnia i Andrychów | Nadleśnictwo Jelenia i Andrychów | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z7 | Realizacja zieleni urządzonej w ramach istniejących i projektowanych obiektów turystyczno-sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z8 | Realizacja zieleni urządzonej wzdłuż realizowanej kolejki szynowej wraz z wyciągiem i trasą narciarską na południowych stokach Góry Żar | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z9 | Realizacja terenów zieleni urządzonej w obrębie obiektów usługowo-handlowych, turystyczno-wypoczynkowych, stanowiących własność prywatnych podmiotów gospodarczych | Zarządcy i właściciele nieruchomości | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z10 | Realizacja punktów widokowych w partiach grzbietowych pasm górskich oraz innych miejscach cennych ekspozycji widokowych | UG | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z11 | Realizacja form zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych o randze ponadlokalnej (drogi wojewódzkie i powiatowe) | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | L |
| OCH2 | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Miasta |  |  | OCH2Z1 | Utworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych | UG | G |
|  |  |  |  | OCH2Z2 | Realizacja punktów widokowych w partiach grzbietowych pasm górskich oraz innych miejscach cennych ekspozycji widokowych | UG | G |
| OCH3 | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie |  |  | OCH3Z1 | Promocja działań proekologicznych: wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej | UG | G |
|  |  |  |  | OCH3Z2 | Promocja programów rolno-środowiskowych: agroturystyki | UG | G |

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Ochrona różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego Gminy, jako elementu zwiększenia jego atrakcyjności | Założenia i cele „Krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej” oraz „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006” | Waloryzacja przyrodnicza Gminy Opracowania planistyczne, dokumentacja projektowa Program ochrony przyrody Nadleśnictw: Jeleśnia i Andrychów |  |
| Cele szczegółowe Programu | Utworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy | Wzrost procentowy powierzchnio obszarów chronionych Gminy Wzrost powierzchni terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej Wzrost powierzchni gruntów zalesionych | Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (w trakcie opracowywania) | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych (WFOŚiGW, NFOŚiGW, Ejkofundusz, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżet Wojewody i Starosty Bielskiego, pozyskanie inwestorów (sponsorów), środki finansowe dla organizacji pozarządowych, fundusze pomocowe i środki przedakcesyjne UE) |
|  | Realizacja ochrony czynnej w obszarach przyrodniczo cennych | Wzrost ilości gatunków flory i fauny oraz zbiorowisk roślinnych związany z renaturalizacją środowiska przyrodniczego | Monitoring przyrodniczy |  |
|  | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa | Program edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej Sieć ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych | Wydawnictwa ekologiczne Organizacje i stowarzyszenia ekologiczne Programy edukacyjne |  |
|  | Poprawa kondycji zdrowotno-sanitarnej lasów | Przebudowa drzewostanów (renaturalizacja) Porównawcze pomiary monitoringu środowiskowego | Plan urządzenia lasów Nadleśnictwa Ustroń Wewnętrzne instrukcje Lasów Państwowych dotyczące proekologicznych zasad gospodarki leśnej |  |
| Oczekiwane rezultaty | Promocja proekologicznych form aktywizacji Gminy | Programy rolno-środowiskowe dla rolników Promocja działalności agroturystycznej, rolnictwa ekologicznego | System szkoleń dla rolników, osób prawnych (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Urząd Marszałkowski, itp.) Wydawnictwa ekologiczne, prezentacje na targach, itp. Stworzenie w strukturze organizacyjnej Gminy stanowiska ds. „promocji ekologicznej” |  |
|  | Wzrost atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej Gminy z zachowaniem równowagi ekologicznej obszarów przyrodniczo cennych w stosunku do terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych rekreacyjnie | Zieleń urządzona towarzysząca obiektom i urządzeniom infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, ciągom komunikacyjnym, itp. | Określenie „pojemności turystycznej” Gminy Szczegółowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Plany realizacyjne i projekty techniczne terenów zieleni urządzonej |  |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów | Od kiedy | Do kiedy | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony przyrody(3 użytki ekologiczne, 1 stanowisko dokumentacyjne) | 2004 | 2006 | Urząd Gminy w Czernichowie | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy | 18 |  |  |  | X | Partnerzy: Starosta Żywiecki, Wojewoda Śląski, Nadleśnictwa: Jeleśnia, Andrychów, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne |
| 2 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody (5-10 obiektów)- w oparciu o rozpoznane walory starodrzewia zieleni przyzagrodowej, przydrożnej oraz obszarów leśnych (wraz z pracami konserwcyjno-pielęgnacyjnymi) | 2004 | 2006 | Urząd Gminy w Czernichowie | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy | 5 |  |  |  | X | Partnerzy: Starosta Żywiecki, Wojewoda Śląski, Nadleśnictwa: Jeleśnia, Andrychów, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne |
| 3 | Utworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych (foldery, broszury, tablice informacyjne) – 2-3 obiekty (Tresna-Jaworzyna, Góra Żar, Czupel-Magurka Wilkowicka-Hrobacza Łąka, Przełom doliny rz. Soły-zalewiska Jeziora Międzybrodzkiego) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym Gminy, rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 20 |  |  | X | X | Partnerzy: RDLP Katowice, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, Starosta Żywiecki, Szkolne Koła LOP, fundusze pomocowe |
| 4 | Promocja działań proekologicznych: wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej, szkolenia, imprezy ekologiczne (pikniki ekologiczne, akcje sadzenia drzew itp.) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 180 |  |  | X | X | Partnerzy: fundusze pomocowe, Śląski Związek Gmin i Powiatów organizacje ekologiczne, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego |
| 5 | Projekt rewaloryzacji strefy brzegowej jezior: Międzybrodzkiego i Żywieckiego (w aspekcie środowiska przyrodniczego i ładu urbanistycznego) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy „Poprawa przyrodniczego wizerunku Gminy” | 500 |  | X | X | X | Partnerzy: Starosta Żywiecki, Związek Gmin ds. Ekologii, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, organizacje ekologiczne, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec |
| 6 | Realizacja nowych terenów zieleni urządzonej i adaptacja istniejących zespołów zieleni wysokiej w ramach istniejących obiektów turystyczno-sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym: kąpieliska nadwodne, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe wokół jeziora Międzybrodzkiego i Żywieckiego, pola biwakowe, campingowe, namiotowe) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy „Poprawa przyrodniczego wizerunku Gminy” | 500 |  | X | X | X | Partnerzy: fundusze pomocowe, Starosta Żywiecki inwestorzy sektora prywatnego i publicznego, administratorzy cieków i zbiorników wodnych |
| 7 | Realizacja punktów widokowych w partiach grzbietowych pasm górskich oraz innych miejscach cennych ekspozycji widokowych (Góra Żar, Stok Wielkiego Cisownika, Jaworzyny, Czupla, bulwary nad Jeziorem Żywieckim – Tresna, wzgórza przylegające do Jeziora Żywieckiego-Mała Tresna) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 80 |  |  | X | X | Partnerzy: fundusze pomocowe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, inwestorzy sektora prywatnego i publicznego |
| SUMA |  |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów | Od kiedy | Do kiedy | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Szacowany budżet [tys. PLN] | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zalesianie gruntów porolnych, niskich klas bonitacyjnych (wariant optymalny — 125 ha) | 2004 | 2015 | RDLP w Katowicach, Starosta Żywiecki | Wzrost różnorodności biologicznej w obszarach ekstensywnej gospodarki rolnej | 375 |  | X | X |  | Partnerzy: Gminny Urząd w Czernichowie, fundusze pomocowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starosta Żywiecki |
| 2 | Sporządzenie „Planu ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego” (opracowanie planistyczne) | 2004 | 2015 | Wojewoda Śląski | Ochrona różnorodności biologicznej województwa śląskiego | 200 |  |  |  | X budżet wojewody | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, placówki naukowe, Rada Gminy |
| 3 | Realizacja form zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych o randze ponadlokalnej (drogi wojewódzkie i powiatowe) | 2004 | 2015 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | Utrzymanie ciągłości terenów zieleni w obszarach zurbanizowanych | 150 | X |  | X |  | Partnerzy: Gminny Urząd w Czernichowie, fundusze pomocowe, Starosta Żywiecki |
| 4 | Realizacja wytycznych „programów ochrony przyrody Nadleśnictw: Jeleśnia i Andrychów (około 50% ogólnej powierzchni Lasów Państwowych w tym pozaustawowe formy ochrony przyrody „Czupel, „Jaworzyna”, powierzchniowe pomniki przyrody) | 2004 | 2015 | Nadleśnictwa Jeleśnia i Andrychów | Wzrost różnorodności biologicznej na terenach leśnych | 950 (ok. 950ha x 1) |  | X | X |  | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, fundusze pomocowe |
| 5 | Promocja programów rolno-środowiskowych (szkolenia, warsztaty, broszury) w ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego – schemat II, III) | 2004 | 2015 | Urząd Marszałkowski w Katowicach | Połączenie aktywizacji gospodarczej ze wzrostem różnorodności biologicznej | 50 | X |  | X |  | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie, fundusze pomocowe, ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej, Starosta Żywiecki, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec |
| 6 | Realizacja terenów zieleni urządzonej w obrębie obiektów usługowo-handlowych, turystyczno-wypoczynkowych, stanowiących własność prywatnych podmiotów gospodarczych (lub adaptacja istniejących form zieleni wysokiej) | 2004 | 2015 | Zarządcy i właściciele nieruchomości (inwestorzy sektora prywatnego) | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy, poprawa przyrodniczego wizerunku Gminy | 500 |  |  | X | X | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, Starosta Żywiecki, Rady Sołeckie |
| 7 | Realizacja zieleni urządzonej wzdłuż realizowanej kolejki szynowej wraz z wyciągiem i trasą narciarską na południowych stokach Góry Żar | 2004 | 2015 | Polskie Linie Kolejowe | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 150 |  |  | X | X | Partnerzy: fundusze pomocowe, inwestor strategiczny Nadleśnictwo Jeleśnia, Starosta Żywiecki |
| SUMA |  |  |  |  |  | 2375 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne

### Wnioski

Korzystne uwarunkowania w realizacji programu ochrony przyrody, leśnictwa 
i edukacji ekologicznej Gminy:

- Pełne i szczegółowe rozpoznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy (opracowane: waloryzacja przyrodnicza, program ochrony przyrody Nadleśnictw: Jeleśnia, Andrychów)

- Lokalizacja w bliskim sąsiedztwie aglomeracji bielskiej i dobra dostępność komunikacyjna aglomeracji katowickiej – potencjał rozwoju różnych form rekreacji i wypoczynku, zwłaszcza 
w paśmie przełomowej doliny rz. Soły wraz ze zbiornikami zaporowymi oraz w obrębie masywu Góry Żar.

- Wysoki stopień dostępności lasów Parku Krajobrazowego Beskidu Małego do celów rekreacyjnych.

- Istnienie i potencjalne możliwości rozwoju różnych form rekreacji, sportu i turystyki – zarówno 
w sezonie zimowym jak i letnim (z dominująca formą wypoczynku weekendowego przywodnego, turystyki pieszej, narciarstwa zjazdowego).

- Bogate walory łowieckie i wędkarskie jako potencjał do rozwoju kwalifikowanych form turystyki pobytowej oraz agroturystyki.

- Zaangażowanie Gminy w pozyskanie środków finansowych na zadania pozainwestycyjne z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku.

Ograniczenia w realizacji w/w programu (elementy ryzyka):  .

- Brak wystarczających środków budżetowych na rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej, sportowej oraz związana z tym nierównomierność aktualnego wykorzystania istniejącej bazy.

- Brak lokalnych partnerów w ochronie przyrody — organizacji i stowarzyszeń ekologicznych (istniejąca współpraca ma charakter incydentalny).

- Presja na zabudowę terenów atrakcyjnych krajobrazowo — w tym w pasie przylegającym do kompleksów leśnych i w górnych odcinkach dolin potoków.

- Niski poziom świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, w tym oferty z zakresu edukacji ekologicznej dla turystów indywidualnych oraz zorganizowanych grup młodzieży szkolnej („zielone szkoły”)

- Brak wydzielonego stanowiska w strukturze organizacyjnej Gminy ds. „promocji ekologicznej” Gminy.

## Edukacja ekologiczna

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Podstawowym dokumentem, z którego wynika światowy nakaz powszechnej edukacji ekologicznej jest „Globalny Program Działań” czyli Agenda 21 przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio w 1992r.

Stwierdzono w nim, że władze lokalne 179 państw (które podpisały dokument z Rio) „powinny przeprowadzić konsultację ze swoimi obywatelami i sporządzić – lokalną Agendę 21 dla własnych społeczności”

W skali naszego kraju takim dokumentem jest „Polityka Ekologiczna Państwa” przyjęta przez Sejm w 1992 roku, a rozwinięciem zdań dotyczących EE jest „Polska Strategia Edukacji Ekologicznej” pt. „Przez edukację do trwałego i zrównoważonego rozwoju”, opracowana przez samodzielny zespół ds. Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska.

Zgodnie z zapisami art. 5 Konstytucji RP, uchwalonej w 1997 roku, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej (NPEE), będący rozwinięciem i konkretyzacją zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej (NSEE), jest pierwszym dokumentem z zakresu tej problematyki, określającym podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, możliwości i źródła finansowania, a także harmonogram ich wdrażania. Dokument ten, z uwagi na swoje przesłanie, sposób tworzenia i konstrukcję powinien stać się swoistą polską 
AGENDĄ 21.  Ten dokument może i powinien stać się podstawą tworzenia systemu edukacji ekologicznej (EE) realizującej cele pożądane społecznie

#### Charakterystyka bazy edukacyjnej Gminy Czernichów na tle całego powiatu żywieckiego

Na terenie powiatu żywieckiego funkcjonuje: 78 przedszkoli, 77 szkół podstawowych, 29 gimnazjów, 11 liceów ogólnokształcących oraz 41 średnich szkół zawodowych.

Rysunek 10 przedstawia liczbę szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie żywieckim:

Rysunek 10 Natężenie szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gmin powiatu żywieckiego

Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy uzależniony jest od zasobów kulturowych: ilości placówek bibliotecznych (zasobności księgozbioru), dostępności takich instytucji jak: kina, muzea, teatry...

Poniższy rysunek przedstawia natężenie placówek bibliotecznych na 10 tys. ludności w gminach powiatu żywieckiego:

Rysunek 11 natężenie placówek bibliotecznych na 10 tys. ludności w gminach powiatu żywieckiego

Jednym z istotnych zadań jest stworzenie w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej. Świadomość taką kształtuje się już na poziomie edukacji przedszkolnej gdzie treści ekologiczne zawarte są w części haseł dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie.

Na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonuje tzw. ścieżka edukacyjna (zielona ścieżka) polegająca na wprowadzeniu treści ekologicznych do programów nauczania wszystkich przedmiotów.

Celami ogólnymi edukacji ekologicznej są:

- Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania

- Budzenie szacunku do przyrody

- Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym

- Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu

- Poznanie współzależności człowieka i środowiska

- Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko

- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej w gimnazjum. Tymi koniecznymi treściami są:

  - Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze

  - Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony

  - Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko

  - Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów.

Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy to szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego znajomości najbliższej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół:

- Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz zależnej od działalności człowieka w środowisku

- Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata

- Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania

- Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna

W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest:

- Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie

- Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, ankietowanie, podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie „banków pomysłów”, metaplanów itp.

- Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy z podobnymi 
i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach

- Stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania i odróżniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków

- Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin w celu kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji

- Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian

- Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych

- Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami

- Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych

Na poziomie szkół średnich elementy edukacji ekologicznej przewijają się w takich przedmiotach jak:

- Geografia – wśród celów nauczania geografii w szkole średniej możemy znaleźć: zdobycie wiedzy o środowisku i relacjach w nim zachodzących; zrozumienie przez uczniów złożoności procesów, którym podlega środowisko i konieczności zachowania równowagi w środowisku. 
W treściach kształcenia problemy ekologiczne przewijają się często np.:

  - zanieczyszczenie i ochrona wód, zanieczyszczenie i ochrona powietrza, zagrożenie 
i ochrona lasów, motywy i zasady racjonalnej gospodarki, zasobami naturalnymi, uciążliwość przemysłu dla środowiska i zdrowia ludzi, przemiany środowiska w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej;

  - racjonalne gospodarowanie środowiskiem, wyczerpywanie się możliwości produkcyjnych biosfery, urbanizacja, racjonalne gospodarowanie energią, zagrożenie ekologiczne związane z transportem, oraz odpowiedzialność jednostek i społeczeństw za lokalne środowisko, stanowiące część przestrzeni globalnej.

- Biologia i ochrona środowiska – hasła programowe, które wchodzą w skład materiału z ekologii 
i ochrony środowiska to m.in.: przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska; populacja – struktura, dynamika; biocenoza – podstawowe poziomy troficzne; ekosystem – struktura krążenia materii i przepływ energii, produktywność ekosystemów; homeostaza; sukcesja.

  - stan zasobów w Polsce i na świecie;

  - zasoby odnawialne i nieodnawialne;

  - racjonalna gospodarka zasobami;

  - planowanie przestrzenne;

  - kształtowanie krajobrazu;

  - degradacja środowiska i sposoby jej przeciwdziałania;

  - ekologiczne podstawy rekultywacji środowisk zniszczonych;

  - organizacja ochrony środowiska w Polsce.

Hasła te poparte są analizą materiałów źródłowych dotyczących aktualnych problemów ochrony środowiska – parków narodowych, rezerwatów przyrody, roślin i zwierząt chronionych, oraz wpływem zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.

#### Działania proekologiczne w Gminie

Ważnym elementem edukacji ekologicznej jest tworzenie profesjonalnych ośrodków edukacji ekologicznej. W województwie śląskim funkcjonuje kilka takich ośrodków, m.in.: ośrodek edukacji ekologicznej przy oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, z różnorodną bazą dydaktyczną oraz merytorycznymi pracownikami parku krajobrazowego, realizującymi zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, wycieczek przyrodniczych oraz wybranych zajęć tematycznych, OEE „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu — własność RDLP w Katowicach, OEE w Istebnej-Dzielcu — własność RDLP w Katowicach.

Ponadto w Rogoźniku (powiat będziński), zlokalizowane jest Międzynarodowe Miasteczko Ekologiczne 
o randze wojewódzkiej. Miasteczko to zostało otwarte 17 września 1991 r. a pomysł jego utworzenia zrodził się podczas I Międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Asyżu, w którym uczestniczyła też grupa polskich dzieci. Od chwili powstania Miasteczka do dzisiaj, podstawowym założeniem programowym jego działalności jest traktowanie edukacji środowiskowej jako trwałego procesu, którego uczestnicy przyswajają wiedzę, zdobywają umiejętności i doświadczenie a także kształtują wolę indywidualnego i zbiorowego działania, by rozwiązywać dzisiejsze i przyszłe problemy związane 
z ochroną środowiska. Działalność MMEE w Rogoźniku znana jest poza granicami kraju, czego dowodem mogą być zaproszenia do udziału w dużych międzynarodowych festiwalach – takich jak organizowany w 2002 roku w Sztokholmie pn. „Błękitna Planeta”.

Działania proekologiczne gminy powinny być skierowane do społeczności poprzez:

- organizację akcji „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata”

- organizację akcji nasadzeń zieleni przez placówki oświatowe

- wspieranie konkursów i olimpiad wiedzy ekologicznej organizowanych w placówkach oświatowych (m.in.: poprzez finansowanie nagród)

- zakup bazy dydaktycznej o tematyce ekologicznej dla szkół i przedszkoli w postaci kaset, książek, atlasów, encyklopedii, lup, mikroskopów...

- udostępnienie biblioteki i wideoteki Wydziału Rozwoju Gminy

- udostępnienie opracowań: Inwentaryzacja Zieleni w parkach, Waloryzacja przyrodnicza gminy, Przegląd Ekologiczny gminy...

- opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na tematy związane z ochroną środowiska

Ważnym elementem edukacyjnym jest również organizacja corocznych akcji takich jak:

- Sprzątanie Świata,

- Dzień Ziemi,

- wystawy o tematyce ekologicznej,

- konkursy wiedzy ekologicznej z atrakcyjnymi nagrodami,

- wiosenne akcje sadzenia drzew,

- rajdy ekologiczne

- akcje promujące zdrową żywność i ekologiczny tryb życia.

Głównym celem takich przedsięwzięć jest:

- Porządkowanie szlaków turystycznych,

- Propagowanie haseł związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody,

- Promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Gminy i turystyki górskiej

- Rozwijaniu sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu.

#### Ośrodki Edukacji Ekologicznej

Istotnymi podmiotami koordynującymi działania proekologiczne na terenie gminy są wszelkie organizacje ekologiczne czy ośrodki edukacji ekologicznej. Dostęp młodzieży żywieckiej szkół podstawowych 
i gimnazjalnych do ośrodka ekologicznego jest ułatwiony z uwagi na funkcjonowanie takiego ośrodka 
w Rajczy.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie prowadzi działalność edukacyjną od roku 2001. Wcześniej placówka pełniła wyłącznie funkcję schroniska młodzieżowego. W latach 2001 i 2002 ośrodek został przystosowany do prowadzenia działalności proekologicznej. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własnych urządzono salę ekspozycyjno-edukacyjną, w stylu regionalnym. Salę wyposażono w komplet stolików i krzeseł umożliwiając prowadzenie zajęć w grupach 20 osobowych. Został również zakupiony sprzęt w postaci: telewizora, magnetowidu, rzutnika, mikroskopu optycznego sprzężonego z kamerą oraz kasety o tematyce przyrodniczej. W ośrodku można oglądać również ekspozycje, takie jak:

- Eksponaty łowieckie (30 sztuk)

- Gabloty entomologiczne (400 gatunków owadów)

- Zielniki botaniczne

- Poglądowe plansze przyrodnicze

- Postery z zakresu ekologii lasu (cykl rozwojowy buka i świerka)

- Zestawy minerałów

Działania proekologiczne wspierane są również poprzez edukacyjny program ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej.

W ramach organizacji zajęć proekologicznych została wytyczona ścieżka dydaktyczno –przyrodnicza, 
o długości 2700 m. Ścieżka prowadzi doliną Potoku Nickulina, z odpowiednimi tablicami na ośmiu przystankach. Dla ułatwienia wędrówki po ścieżce został wydany przewodnik pt.: „Dolina Nickuliny”.

W ośrodku został opracowany program kształcenia w zakresie ochrony przyrody. Odbywają się liczne szkolenia z zakresu ekologii, pogadanki o tematyce przyrodniczej.

Jednostką partnerującą temu przedsięwzięciu było Nadleśnictwo Państwowe w Ujsołach, z którym Ośrodek ściśle współpracuje.

Z ośrodka korzystają nauczyciele biologii i geografii z wielu szkół, prowadząc zajęcia w ramach szkolnych ścieżek edukacyjnych.

W 2003 roku Żywiecki Park Krajobrazowy zorganizował szkolenie dla nauczycieli biologii, przygotowujące ich do intensywniejszych działań proekologicznych.

W ciągu roku szkolnego z Ośrodka korzysta około 1500 młodzieży z wielu rejonów Polski. Kuratorium Oświaty w Katowicach doceniło działalność Placówki uznając ją za Ośrodek o charakterze wojewódzkim.

Planowana jest również rozbudowa schroniska, co przyczyniłoby się do zwiększenia możliwości: organizowania „zielonych szkół”, dłuższych pobytów grupom korzystającym z ośrodka.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

Przewidziane przedsięwzięcia dotyczące dostępu do informacji, edukacji ekologicznej i udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz środowiska, obejmują zadania w zakresie:

- tworzenia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, publicznych rejestrów 
i elektronicznych baz danych o środowisku, ułatwiających dostęp obywateli do informacji gromadzonych i przechowywanych przez organa administracji

- stworzenia uzgodnionych zasad współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi 
i społecznymi organizacjami ekologicznymi.

Uzupełnieniem tych zadań będzie, zgodnie z „Narodową strategią edukacji ekologicznej”, wsparcie finansowe, organizacyjne i techniczne udzielane przez instytucje publiczne działaniom edukacyjnym 
i promocyjnym realizowanym przez organizacje ekologiczne, usprawnianie przekazywania treści dotyczących środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach edukacji szkolnej o profilu ogólnym 
i zawodowym, a także rozwijanie edukacji ekologicznej przez placówki funkcjonujące przy jednostkach zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami chronionymi (przede wszystkim parkami narodowymi 
i krajobrazowymi).

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przepisy dotyczące swobodnego dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku są składową podstawy systemu prawa ekologicznego i jest to jedno z rozwiązań prawnych wytyczających politykę Unii Europejskiej. Swobodny dostęp do informacji o środowisku oraz wymiana pełnej i dokładnej informacji charakteryzuje system demokratyczny państwa, dzięki któremu możliwy jest proces interakcji 
i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych grup (społeczeństwa, biznesu i władz).

Obowiązujące regulacje prawa wspólnotowego

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku

- Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza

- Dyrektyw Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 w sprawie standaryzacji 
i racjonalizacji raportów z wprowadzania w życie postanowień niektórych dyrektyw dotyczących środowiska

#### Aktualny stan prawa polskiego

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 77, poz. 335)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 
z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627)

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. nr 89, poz. 970)

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polski.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu, z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 51,poz. 458, 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. nr 176, poz. 1453, 2002)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (Dz. U. Nr 4, poz. 28)

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie edukacji ekologicznej wraz ze stanem docelowym

Działania proekologiczne gminy Czernichów winny być skierowane do społeczności poprzez:

- organizację akcji „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata”

- organizację akcji nasadzeń zieleni przez placówki oświatowe.

- wspieranie konkursów i olimpiad wiedzy ekologicznej organizowanych w placówkach oświatowych (m.in.: poprzez finansowanie nagród)

- zakup bazy dydaktycznej o tematyce ekologicznej dla szkół i przedszkoli w postaci kaset, książek, atlasów, encyklopedii, lup, mikroskopów...

- udostępnienie biblioteki i wideoteki Wydziału Rozwoju Gminy

- udostępnienie opracowań: inwentaryzacje zieleni w parkach, waloryzacje przyrodnicze gmin, przeglądy ekologiczny gminy.

- Opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na tematy związane z ochroną środowiska: przewodniki przyrodnicze, raporty o stanie środowiska gminy.

Ponadto na szczeblu gminnym mogą być organizowane konkursy wiedzy ekologicznej dla szkół podstawowych oraz gimnazjów, jak również mogą odbywać się prezentacje twórczości ekologicznej dla szkół średnich. Atrakcyjne nagrody w postaci albumów fotograficznych, gier dydaktycznych itp. byłyby finansowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.

W celu zwiększenia stopnia świadomości ekologicznej młodzieży ale i również społeczności dorosłej należałoby rozpatrzyć możliwość utworzenia organizacji czy kół ekologicznych. Organizacje takie mogłyby wspierać działania ekologiczne szkół ale przede wszystkim organizować szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia mogłyby dotyczyć aktywnych sposobów prowadzenia zajęć na temat ekologii, których celem byłoby przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób warsztatowy, wspólne tworzenie bloków zajęć z zakresu ekologii, a także poszerzenie świadomości ekologicznej pedagogów. Szkolenia obejmowałyby: warsztaty prowadzenia zajęć metodami aktywnymi, wykreowanie własnych pomysłów przez uczestników warsztatu, przeprowadzenie próbne wykreowanych warsztatów, opracowanie i wydanie książki zawierającej wszystkie scenariusze przygotowane przez uczestników itp.

Organizacje takie nastawione są na stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej młodzieży 
i społeczności dorosłej poprzez aktywną edukację ekologiczną. Misją takiego zadania jest przybliżenie młodzieży spędzającej większość życia w mieście idei ochrony przyrody zarówno w kontekście życia codziennego (zmniejszanie konsumpcji, zmniejszanie zużycia zasobów nieodnawialnych, humanitarne traktowanie zwierząt), jak i poszanowania przyrody wynikającego z zasad zrównoważonego rozwoju.

### Cele i kierunki działań

Edukacja ekologiczna różni się w zasadniczy sposób od innego typu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony przyrody czy ochrony środowiska. Np. w dziedzinie ochrony powietrza czy wód zidentyfikowanie „truciciela” i doprowadzenie do zaniechania działalności (czy zmniejszenia uciążliwości) daje prawie od razu efekt i to na ogół mierzalny. W edukacji na efekty trzeba czekać latami. Niełatwo jest w EE o wybór priorytetów, np. czy edukować młodzież czy ludzi dorosłych, wobec zawsze ograniczonych środków finansowych. Uważa się na ogół, że edukacja jest inwestycją „opłacalną” w stosunku do dzieci 
i młodzieży, ale nierzadko słyszy się głosy, że „tempo niszczenia przyrody jest tak duże, że my dorośli nie możemy pozwolić sobie na komfort zrzucenia problemów ekologicznych na nasze dzieci”. To dorośli podejmują „tu i teraz” określone decyzje, bywa, że szkodliwe dla środowiska, często z powodu małej świadomości ekologicznej.

Cele i kierunki działań przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015:

Priorytet A: Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych

Cel strategiczny: Przeprofilowanie i rozbudowa systemu szkolnictwa średniego i wyższego (C1)

Kierunki działań:

AC1K1 – poprawa standardu istniejącej infrastruktury i wyposażenia szkół wyższych

AC1K2 – wspieranie współpracy śląskiego środowiska akademickiego z zagranicą, w tym z regionami partnerskimi

AC1K3 – wspieranie rozwoju sieci szkół średnich we współpracy z samorządem powiatowym

AC1K4 – restrukturyzacja szkolnictwa zawodowego

Cele i kierunki działań przyjęte w Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015

Cel strategiczny: wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody (cel krótkoterminowy)

Kierunki działań: edukacja dzieci i młodzieży – rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych,

### Priorytety ekologiczne

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej 
u przeważającej części społeczeństwa i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, pewnie wykraczający poza horyzont 2015 roku, do którego można się zbliżać asymptotycznie poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej coraz większej liczby ludzi na coraz wyższy poziom. Cel ten osiągnie się przez intensyfikację aktualnych działań w zakresie EE, eliminowanie działań chybionych lub mało efektywnych i poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy, przede wszystkim sprawdzone gdzie indziej, w kraju i na świecie.

Strategia gminy Czernichów w zakresie EE powinna nakreślać priorytety w dziedzinie edukacji ekologicznej:

- Uruchomienie wspólnego programu edukacji proekologicznej, adresowanego nie tylko do ludzi młodych.

- Umożliwienie zachowań proekologicznych i ich egzekwowanie.

Takie cele i założenia powinny doprowadzić do zwiększenia społecznego uczestnictwa w ochronie środowiska, w drodze strategii edukacji ekologicznej, na którą powinny składać się następujące przedsięwzięcia:

- Opracowanie i wdrożenie programów nauczania odzwierciedlających specyfikę problemów Gminy Czernichów w zakresie ochrony środowiska,

- Organizacja ścieżek dydaktycznych

- Informowanie społeczeństwa o problemach związanych z ochroną środowiska w Gminie

#### Zadania krótkoterminowe – do roku 2008

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa społeczności lokalnej poprzez bogatą ofertę programów i wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej.

#### Cele długoterminowe – do roku 2015

  - Gmina Czernichów ośrodkiem inicjatyw i przedsięwzięć proekologicznych w regionie (z udziałem Wójtów Gmin Powiatu Żywieckiego, wspólne zasady ochrony wartości przyrodniczych, rozwój funkcji rekreacyjnych, rozwój tras komunikacji rowerowej, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne...)

  - Kształtowanie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Gminy poprzez realizację programu edukacji ekologicznej w szkołach (Program edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej + własne imprezy o charakterze ekologicznym, sieć ścieżek rowerowych i przrodniczych...)

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2004-2008 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE1 | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | EE1C1 | Wzrost świadomości ekologicznej młodzieży i dzieci w wieku szkolnym | EE1C1Z1 | Program pozaszkolnej edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (ok. 10% stanu ilościowego młodzieży) – warsztaty i wycieczki ekologiczne | Gmina | P |
|  |  | EE1C2 | Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy | EE1C2Z1 | Inwentaryzacja i doposażenie bibliotek. | Gmina | P |
|  |  | EE1C3 | Propagowanie działań proekologicznych | EE1C3Z1 | Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych o charakterze cyklicznym: „Dni Lasu”, „Wiosenna Akcja Sadzenia Drzew”, „Dzień Ziemi” (+konkursy towarzyszące) | Gmina | P |
|  |  |  |  | EE1C3Z2 | Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne – z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej. Informator o walorach przyrodniczych Gminy Czernichów | Gmina | G |
|  |  |  |  | EE1C3Z4 | Tworzenie ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych w obrębie terenów przyrodniczo cennych – w tym przewidzianych do objęci ochroną prawną — około 15 obiektów koordynacja, organizacja | Gmina, Nadleśnictwa | G |
|  |  | EE1C4 | Wzrost świadomości ekologicznej dorosłej części mieszkańców | EE1C4Z1 | Opracowanie „gminnego programu rozwoju turystyki i rekreacji” – z uwzględnieniem dostępnej wiedzy o środowisku przyrodniczym | Gmina | P |

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Wzrost wykształcenia mieszkańców w zakresie ekologii oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych | Poprawa stanu świadomości i edukacji ekologicznej młodzieży i ludzi dorosłych Podmiotowe traktowanie roślin i zwierząt | UG w Czernichowie, Urząd Wojewódzki Przepisy i normy Unii Europejskiej Raporty Unii Europejskiej |  |
| Cele szczegółowe Programu | Edukacja ekologiczna nauczycieli Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej Realizacja programu edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjów Tworzenie kół ekologicznych Organizacja wystaw proekologicznych Promocja gospodarstw ekologicznych Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej | Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży Większa dostępność lepszych pozycji metodycznych związanych z ekologią Usuwanie złych nawyków takich jak: traktowanie rzek, potoków i lasów jako wysypisk śmieci Prawidłowe postępowanie z pestycydami, szczególnie w małych gospodarstwach Produkcja żywności dobrej jakości Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych | Główny Urząd Statystyczny Urząd Gminy w Czernichowie | Pozyskanie inwestorów Pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki wyższej świadomości ekologicznej społeczeństwa |  |  | Ogólny wzrost wykształcenia mieszkańców w dziedzinie ekologii |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inwentaryzacja i doposażenie bibliotek. | 2004 | 2008 | Gmina Czernichów | Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opracowanie „gminnego programu rozwoju turystyki i rekreacji” – z uwzględnieniem dostępnej wiedzy o środowisku przyrodniczym | 2004 | 2008 | Gmina Czernichów | Tworzenie oferty rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowej Gminy | 50 | X |  |  | X | Partnerzy: Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego, Urząd Marszałkowski, |
| 3 | Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych o charakterze cyklicznym: „Dni Lasu”, „Wiosenna Akcja Sadzenia Drzew”, „Dzień Ziemi” (+konkursy towarzyszące) | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie |  |  |  | X | X | Partnerzy: Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego, Dyrektorzy szkół (wszystkich szczebli), Organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, |
| 4 | Program pozaszkolnej edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (ok. 10% stanu ilościowego młodzieży) – warsztaty i wycieczki ekologiczne | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 480 |  |  | X | X | Partnetrzy: Fundusze pomocowe, Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwa |
| 5 | Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne – z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej. Informator o walorach przyrodniczych Gminy Czernichów | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie |  |  |  |  | X | Partnerzy: Fundusze pomocowe, Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwa |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zalończenia planowany | Jednostka odpowieedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tworzenie ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych w obrębie terenów przyrodniczo cennych – w tym przewidzianych do objęci ochroną prawną — około 15 obiektów koordynacja, organizacja | 2003 | 2015 | Urząd Gminy, Nadleśnictwa | Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym Gminy. Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej Gminy | * |  |  | X | X | Partnerzy: Organizacje ekologiczne, Fundusze pomocowe, Nadleśnictwo Kobiór, RDLP w Katowicach |

### Wnioski

- Realizacja zadań koordynowanych przewidzianych do osiągnięcia celów, przyjętych Programie Ochrony Środowiska Gminy Czernichów w zakresie edukacji ekologicznej wymaga wsparcia merytorycznego i finansowego jednostek partnerujących (Starostwo Powiatowe, organizacje ekologiczne, ODR, WIOŚ, ARiMR...).

- Akcje i konkursy o charakterze ekologicznym przeprowadzane na terenie Powiatu Żywieckiego, koordynowane przez Starostwo Powiatowe oraz Żywiecki Park Krajobrazowy, Nadleśnictwa, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy-Nickulinie - przyczyniają się do poszerzania wiedzy 
o środowisku przyrodniczym Powiatu, zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego (Akcja „Sprzątanie Świata”...) i stanowią istotny element edukacyjny, rozwijający wrażliwość młodzieży na problemy środowiska.

- Skuteczna działalność edukacyjna Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Ośrodka Edukacji Ekologicznej jest wskazaniem do rozbudowy ośrodka lub rozpatrzenia możliwości utworzenia kolejnych ośrodków tego typu. Konieczne jest rozpoznanie potrzeb w tym zakresie.

- Konieczne jest rozszerzenie bądź opracowanie od podstaw programu działań edukacyjnych 
z zakresu: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno-ściekowej.

# Aspekty finansowe realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Czernichów w zakresie ochrony środowiska

## Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,

- emisja obligacji.

### Fundusze krajowe

Głównymi źródłami finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i ekologii są fundusze ekologiczne, krajowe i zagraniczne fundacje i programy wspierające oraz środki własne inwestorów. 
W Polsce podstawę systemu finansowania inwestycji ochrony środowiska tworzą:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Gminne Fundusze Ochron  Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Fundusze te gromadzą wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska oraz procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

NFOŚiGW stosuje trzy formy dofinansowywania:

- finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki),

- finansowanie dotacyjne (dotacje, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),

- finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach finansuje w formie pożyczek i dotacji inwestycje ekologiczne oraz działania pozainwestycyjne (w tym edukację ekologiczną) w województwie śląskim. Fundusz Wojewódzki stosuje formy wsparcia finansowego analogiczne do Funduszu Narodowego. Szczegółowe kryteria i forma pomocy na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl oraz w siedzibie Funduszu w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 (tel. 32 / 251 80 71-5).

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonują przy jednostkach samorządów lokalnych odpowiedniego szczebla.

Przy realizacji Programu Ochrony Środowiska duże znaczenie może odgrywać współpraca z szeregiem organizacji i funduszy. W zakresie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i rozwoju wsi funkcjonuje m.in.:

- EKOFUNDUSZ – celem Funduszu jest finansowe wspieranie szczególnie ważnych przedsięwzięć dla ochrony środowiska w Polsce, głównie z dziedzin: oszczędności energii, promocji odnawialnych źródeł energii, eliminacji emisji metanu z kopalni węgla i wysypisk odpadów komunalnych, eliminacji zużycia freonów z procesów produkcyjnych. Środki na realizację zadań Fundusz pozyskuje z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego.  Wszystkie projekty rozpatrywane do dofinansowania ze środków EkoFunduszu można podzielić na projekty techniczne (inwestycyjne) oraz przyrodnicze. Udział Funduszu w kosztach realizacji projektów inwestycyjnych, zależy od podmiotu zgłaszającego dany projekt do realizacji. Na najwyższą pomoc (dotacja w wysokości do 45% kosztów projektu) będą mogły liczyć samorządy zaliczające się do grupy o najniższym dochodzie ogółem na mieszkańca i konsekwentnie, udział dotacji będzie najmniejszy (do 5% kosztów projektu) dla samorządów o najwyższym dochodzie ogółem na mieszkańca. Szczegółowe informacje na temat działalności EkoFunduszu, listy zadań priorytetowych oraz procedury rozpatrywania wniosków dostępne są na stronie internetowej www.ekofundusz.org.pl oraz w siedzibie Fundacji EkoFundusz w Warszawie przy ul. Brackiej 4 ( tel. 22 / 621-27-04).

- PROGRAM WORLD WIDE FUND DLA POLSKI - celem programu jest finansowe wsparcie zadań w dziedzinach: ochrona i restytucja systemów wód śródlądowych, ochrona lasów i zapewnienie ich trwałego użytkowania, ochrona i zrównoważone wykorzystanie krajobrazów rolniczych.

- GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY – celem Funduszu jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez programy i projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów o charakterze globalnym.

### Fundusze Unii Europejskiej

W maju 2004 roku Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej i będzie wspierana finansowo środkami z Funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójności. Ze względu na dużo niższy niż w UE poziom rozwoju ekonomicznego (PKB wynoszące dużo poniżej średniej unijnej) wszystkie województwa i regiony naszego kraju będą kwalifikowały się do pomocy w ramach tzw. celu I polityki strukturalnej UE. Celem tym jest wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych.

Kraj, który chce wykorzystać środki funduszy unijnych, jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Europejskiej kompletu dokumentów programowych, które opisują ramy i systemy wykorzystania instrumentów strukturalnych. W styczniu 2003 r. Rada Ministrów RP przyjęła Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR) będący kompleksowym dokumentem, określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w UE. Dokument ten określa wielkość pomocy przyznanej Polsce jako krajowi członkowskiemu UE na realizację celów określonych w NPR oraz wielkość środków krajowych na współfinansowanie.

Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) – został on powołany w 1975 r. w celu niwelowania różnic w rozwoju regionów o słabszej infrastrukturze gospodarczej lub obszarów wymagających restrukturyzacji gospodarczej.

- Europejski Fundusz Społeczny (ESF)  – został on utworzony w 1957 roku jako instrument wspólnotowej polityki społecznej. Zakres jego działań obejmuje m.in.: wzmocnienie systemów edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie równych szans na rynku pracy, integracje zawodową młodzieży i osób zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy, itp. jest to mechanizm dosyć elastycznego finansowania tam, gdzie powstają nowe miejsca pracy.

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)– został utworzony w 1962 r. jako narzędzie polityki rolnej EWG. Działania funduszu obejmują m.in.: podtrzymanie opłacalności gospodarstw rolnych na terenach górskich i mniej dogodnych, początkową pomoc dla młodych rolników, poprawę efektywności produkcji i optymalizację wielkości gospodarstw rolnych, agroturystykę, rozwój i eksploatację terenów leśnych i tzw. inżynierię finansową na terenach wiejskich.

- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG) – początkowo był częścią EAGGF, ale w 1993 r. uznano, że zacofane regiony, w których dominuje rybołówstwo, mają specyficzne dla siebie problemy i ich uwarunkowania.

Rysunek 12 Rozkład środków z funduszy strukturalnych UE na realizację celów polityki strukturalnej 
w Polsce

Fundusze strukturalne będą wdrażane wyłącznie na poziomie krajowym, w oparciu o Programy operacyjne i dokumenty, stanowiące szczegółowe do nich uzupełnienia, tzw. Uzupełnienia Programów. Uzupełnienia Programów Operacyjnych będą stanowiły najistotniejsze dokumenty, z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych, gdyż określają m.in. szczegółowe zasady wdrażania priorytetów, w tym rodzaje inwestycji, jakie będą mogły starać się o dofinansowanie, typy beneficjentów oraz procedurę wyboru projektów. Uzupełnienie zawiera również plan finansowy, przedstawiający podział środków przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, z podziałem na lata 2004 – 2006. W ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 zostały opracowane szczegółowe Programy Operacyjne oraz wskazano instytucje nimi zarządzające. W Polsce instytucją koordynującą wykorzystanie środków pomocowych UE w zakresie ochrony środowiska będzie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Płatniczą – Ministerstwo Finansów.

Tabela 3-25 Programy operacyjne przygotowane w ramach NPR oraz instytucje zarządzające poszczególnymi programami.

| ###### Nazwa programu | ###### Instytucja zarządzająca |
| --- | --- |
| - SPO Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| SPO Rozwój zasobów ludzkich | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| SPO Restrukturyzacja i modernizacja Sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| SPO Rybołóstwo i przetwórstwo ryb | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| SPO Transport | Ministerstwo Infrastruktury |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ( we współpracy z samorządami województw) |
| Program Operacyjny – Pomoc techniczna | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |

Kwestie ochrony środowiska w Unii Europejskiej traktuje się horyzontalnie, a aspekty oddziaływania na środowisko muszą być uwzględnione w każdej podejmowanej inicjatywie czy projektowanej inwestycji. Ze względu na tę zasadę, przy programowaniu środków strukturalnych nie powstał oddzielny sektorowy program ochrony środowiska.

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. Drugim ważnym instrumentem finansowym Unii jest Fundusz Spójności, z którego środków finansowane są duże projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych.

#### Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje m.in. inicjatywy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Priorytety środowiskowe współfinansowane w ramach tego funduszu zapisane zostały 
w dwóch programach operacyjnych:

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” jest wsparcie działań (także proekologicznych) prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Wsparcie w ramach programu adresowane jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z wyłączeniem przedsiębiorstw komunalnych.  Program ten nie jest kierowany do podmiotów publicznych.

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogółem na ten program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 4 385,2 mln euro, w tym z funduszy strukturalnych – 2 896,5 mln euro, krajowy wkład publiczny – 1 127,0 mln euro, wkład prywatny 388,7 mln euro.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego bazuje na czterech priorytetach:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

- Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,

- Rozwój lokalny,

- Pomoc techniczna.

Tabela 3-26 Priorytety i działania w ZPORR związane z inwestycjami w ochronę środowiska

| Priorytet | Działanie |
| --- | --- |
| Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów | Infrastruktura ochrony środowiska |
| Rozwój lokalny | Rozwój obszarów wiejskich |
|  | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych |

Działanie „Infrastruktura ochrony środowiska” ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem.

W ramach działania „Rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty infrastrukturalne, realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców), wynikające z Programów Rozwoju Lokalnego, realizowanych na obszarach wiejskich i w rejonach występowania przemysłów tradycyjnych, objętych programami restrukturyzacyjnymi. Projekty te powinny być komplementarne 
z innymi działaniami gminy.

Celem działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” jest zachęcenie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, generujących miejsca pracy poprzez oferowane infrastruktury do prowadzenia działalności, dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Poziom dofinansowania projektów z ERDF może wynosić maksymalnie 75 % kwalifikującego się kosztu inwestycji. Dodatkowo na projekty realizowane w gminach lub powiatach o najniższych dochodach własnych, zapewniono możliwość dofinansowania 10 % inwestycji z budżetu państwa.

Procedura aplikacyjna

Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie zadań z funduszu ERDF są Urzędy Marszałkowskie (odpowiednie dla każdego z województw). Na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, Zarząd Województwa będzie podejmował decyzję o wyborze projektów z określoną kwotą dofinansowania. Wybrane projekty zostaną następnie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Po formalnej ocenie zgodności projektów z zapisami  ZPORR oraz Uzupełnienia Programu, wydanej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda podpisuje umowy finansowe 
z beneficjentami końcowymi. Cała procedura przygotowania, oceny, wyboru i wdrażania projektów będzie się zatem odbywała na poziomie regionalnym, a władze samorządowe będą odpowiedzialne za umiejętne wykorzystanie dostępnych środków.

Beneficjentami końcowymi pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przede wszystkim województwa, powiaty, gminy, związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. Szczegółowe informacje dostępne są 
w oficjalnym serwisie informacyjnym Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl.

#### Fundusz Spójności

Fundusz Spójności zaczął działać w 1993 roku jako dodatkowe narzędzie finansowe polityki strukturalnej  Unii Europejskiej. Pomoc z tego funduszu przeznaczana jest głównie na duże inwestycje (powyżej 10 mln euro), mogące przyczynić się do rozwiązywania problemów infrastrukturalnych w skali całego kraju 
z zakresu transportu i ochrony środowiska. Obejmuje on kraje, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej, co oznacza, że Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej zostanie objęta działaniem tego funduszu.

Fundusz Spójności - w przeciwieństwie do funduszy strukturalnych - finansuje konkretne projekty, a nie programy operacyjne. Ponadto, różni się on od funduszy strukturalnych głównie krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy oraz podejmowaniem decyzji finalnej o przyznaniu środków przez Komitet Zarządzający Funduszem przy Komisji Europejskiej. Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie przekazywane są na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia.

Beneficjentami Funduszu Spójności są podmioty publiczne, czyli jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin oraz przedsiębiorstwa publiczne (komunalne). Budżet funduszu na lata 2004-2006 wynosi 18 mld euro, z czego ok. 4 mld przeznaczone jest dla Polski (kwota ta po połowie przypada na przedsięwzięcia z sektora transportu i ochrony środowiska). Ze względu na wielkość budżetu, Fundusz Spójności będzie zatem stanowić dla Polski najważniejsze źródło finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Zakłada się, że z Funduszu Spójności w latach 2004-2006 będzie możliwe uzyskanie na ochronę środowiska łącznie kwoty ok. 1 867 mln euro. Poszczególne przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie tylko jednego funduszu europejskiego. Przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności powinny być efektywnie ekonomiczne, co nie jest tożsame z opłacalnością finansową. Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie z tego funduszu, nie muszą być opłacalne finansowo bez subwencji ze źródeł publicznych. Jednakże przy uwzględnieniu subwencji wskaźniki finansowe (IRR i NPV) dla inwestora powinny przekroczyć próg opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Należy też wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji  albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie sfinansować ewentualne deficyty przepływów pieniężnych. Zbyt wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu widzenia inwestora może spowodować odrzucenie projektu lub zmniejszenie subwencji z Funduszu Spójności, gdyż będzie oznaczała, że projekt może być sfinansowany ze źródeł komercyjnych. W każdym przypadku będzie analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania przychodów.

Pomoc Funduszu Spójności może wynosić 80-85 % kosztów kwalifikowanych danej inwestycji (projekty przynoszące dochód mogą uzyskać niższy wskaźnik pomocy). Pozostałe co najmniej 15 % kosztów inwestycji musi zostać pokryte przez samych wnioskodawców. Zarezerwowanie takiej kwoty w budżecie gminy może być trudne, dlatego w tym zakresie będzie można uzyskać dodatkową pomoc w formie dotacji i subwencjonowanych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. W przypadku przedsiębiorstw komunalnych część wydatków inwestycyjnych może pochodzić z zysków lub funduszy amortyzacyjnych. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia z niezależnych instytucji finansowych tj.: Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz przyjętą „Strategią wykorzystania Funduszu Spójności”, pomoc z tego Funduszu w sektorze środowiska ma być nakierowana głównie na wspomaganie wypełnienia przez Polskę zobowiązań negocjacyjnych w obszarze „ochrona  środowiska”. Priorytety środowiskowe proponowane do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006 zostały ujęte w czterech obszarach:

- Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej,

- Racjonalizacja gospodarki odpadami,

- Poprawa jakości powietrza,

- Ochrona powierzchni ziemi.

Tabela 3-27 Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006.

| Lp. | Nazwa projektu | Indykatywna kwota i udział |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mln euro | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody pitnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | 1 548,2 | 82,9 |
| 2. | Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi | 242,5 | 13,0 |
| 3. | Poprawa jakości powietrza | 75,9 | 4,1 |
| 4. | - Razem | 1 866,6 | 100 |

Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej.

Jednym z głównych celów realizacji części „środowiskowej” Funduszu Spójności będzie wsparcie dla budowy, rozbudowy i/lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków 
w aglomeracjach. Władze samorządowe muszą zatem przywiązywać szczególne znaczenie do inwestycji w największych miastach, gdzie efekt ekologiczny i ekonomiczny tych inwestycji będzie największy. Dopuszcza się jednak, że również mniejsze aglomeracje będą objęte wsparciem w ramach projektów grupowych, szczególnie na obszarach, gdzie jakość wody jest niezadowalająca. Najpilniejszym kierunkiem działania, wspieranym przez Fundusz Spójności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będzie osiągnięcie poprawy czystości wód powierzchniowych ujmowanych przez wodociągi. Poważnym problemem w Polsce, szczególnie w ostatnich latach, jest zagrożenie powodziowe na znacznych  obszarach dolin rzecznych, dlatego dopuszczono również możliwość wsparcia ze środków Funduszu Spójności działań przeciwpowodziowych.

Racjonalizacja gospodarki odpadami.

Celem nadrzędnym polskiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, poddawanie odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi, a także bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, jeżeli nie udało się ich poddać odzyskowi. Zgodnie z dyrektywami UE postulowanym kierunkiem działania jest dążenie do zastąpienia małych, niespełniających wymogów składowisk, dużymi składowiskami o charakterze regionalnym.

Poprawa jakości powietrza.

Głównym zadaniem władz samorządowych jest ograniczenie tzw. niskiej emisji w miastach. Dofinansowanie z Funduszu Spójności będą więc mogły uzyskać inwestycje wspierające działania ochronne w najbardziej zanieczyszczonych aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Chodzi tu zwłaszcza o instalacje ochronne w miejskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych i energetycznych, służące ograniczeniu dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz innych szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń.

Ochrona powierzchni ziemi.

Działania w ramach tego priorytetu powinny koncentrować się na rekultywacji terenów zdegradowanych. Głównymi przyczynami zanieczyszczenia gruntów są: górnictwo oraz oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych przez przemysł i źródła mobilne. Najtrudniejsza sytuacja w tym zakresie występuje na obszarach silnie rozwiniętego przemysłu i o wysokim stopniu jego koncentracji. Zanieczyszczenia metalami ciężkimi występują w otoczeniu zakładów przemysłowych, na terenach miast i aglomeracji, w pobliżu dużych ciągów komunikacyjnych oraz w rejonach składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. W celu poprawienia tej sytuacji samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa komunalne powinny przygotować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych.

Procedura aplikacyjna

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności najpierw trzeba skontaktować się z właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie należy wypełnić i złożyć wniosek wstępny w postaci tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia. Po jego formalnej akceptacji wniosek przekazywany jest do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który – na podstawie kryteriów szczegółowych – przeprowadza dalszą ocenę projektu. Lista najlepszych projektów do finansowania z Funduszu Spójności będzie tworzona przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z NFOŚiGW. Przy Ministrze Środowiska powołany został Komitet Sterujący, który będzie rekomendował najlepsze projekty do przygotowania Aplikacji do Funduszu Spójności. Ze środków Funduszu będzie można pokryć koszty przygotowania niektórych opracowań i analiz załączanych do Aplikacji. Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej na dane przedsięwzięcie podejmowana jest przez Komisję Europejską. Opinie na temat naszych projektów będą wyrażać kolejne Dyrekcje Generalne, w tym najistotniejsze będą oceny dwóch: Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego.

Tabela 3-28 Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.

| Funkcja instytucji | Nazwa instytucji |
| --- | --- |
| Instytucja Zarządzająca | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| Instytucja Płatnicza | Ministerstwo Finansów |
| Sektorowa Instytucja Zarządzająca | Ministerstwo Środowiska |
| Jednostka Wdrażająca I szczebla | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Jednostka Wdrażająca II szczebla | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej |
| Beneficjenci Końcowi | Jednostki samorządu terytorialnego i przedsięb. komunalne |

Od momentu akcesji Polski do UE będzie istniała możliwość składania aplikacji w języku polskim. Należy się jednak spodziewać , że takie postępowanie znacznie wydłuży procedurę po stronie Komisji Europejskiej, ze względu na konieczność ich tłumaczenia.

Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych do Funduszu Spójności może być finansowane ze środków pomocy technicznej funduszu ISPA, które wynoszą blisko 12 mln euro. Więcej informacji na temat Funduszu Spójności znajduje się w serwisie informacyjnym www.nfosigw.gov.pl.

### Partnerstwo publiczno-prywatne

Inną metodą realizacji zadań Jednostki samorządowej może być rozważenie (zalecanego 
w rozporządzeniach unijnych) Partnerstwa Prywato-Publicznego (PPP). Termin „prywatno-publiczne partnerstwo" (PPP) jest pojęciem ogólnym, które może oznaczać co najmniej kilka form powierzania podmiotom prywatnym obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. Poszczególne formy partnerstwa różnią się między sobą stopniem ponoszonego ryzyka gospodarczego, podziałem odpowiedzialności za jakość świadczenia, okresem świadczenia usług oraz charakterem własności majątku służącego do spełniania świadczeń. Główne cechy najczęściej występujących form publiczno-prywatnego partnerstwa opisane zostały w Tabela 3-29. W praktyce stosuje się kombinacje przedstawionych rozwiązań.

Tabela 3-29 Podstawowe formy publiczno-prywatnego partnerstwa w sektorze usług komunalnych

| l.p. | Forma ppp | Własność majątku | Bieżąca działalność i konserwacja | Inwestycje | Ryzyko gospodarcze | Okres świadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Umowa o świadczenie usług | publiczna | jednostki publiczne i prywatne | sektor publiczny | sektor publiczny | 1-2 lata |
| 2 | Kontrakt Menedżerski | publiczna | jednostki prywatne | sektor publiczny | sektor publiczny | 3-5 lat |
| 3 | Leasing | publiczna | jednostki prywatne | sektor publiczny | współudział | 8-15 lat |
| 4 | Koncesja | publiczna | jednostki prywatne | sektor prywatny | sektor prywatny | 25-30 lat |
| 5 | Umowa typu budowa-eksploatacja-przekazanie | prywatna i publiczna | jednostki prywatne | sektor prywatny | sektor prywatny | 20-30 lat |
|  | (BOT) |  |  |  |  |  |
| 6 | Przeniesienia prawa własności mienia komunalnego | prywatna lub prywatna i publiczna | jednostki prywatne | sektor prywatny | sektor prywatny | nieokreślony (może być określony w licencji) |

Poszczególne formy partnerstwa mogą stać się atrakcyjne dopiero wtedy, gdy określone zostaną stabilne regulacje prawne zapewniające równowagę pomiędzy interesami prywatnych podmiotów gospodarczych a interesami ich klientów, warunkując tym samym możliwości uzyskania zwrotu z inwestycji prywatnego kapitału.

## Ogólna sytuacja finansowa Gminy Czernichów.

Analiza ekonomiczno-finansowa Gminy Czernichów dotyczy przede wszystkim oceny skali osiągniętych 
i planowanych dochodów i wydatków oraz źródeł pozyskiwania środków finansowych w latach 2001-2003. W oparciu o te dane będzie możliwe przeprowadzenie symulacji długoterminowej podstawowych kategorii ekonomicznych budżetu i powiązanie ich z oszacowanymi nakładami inwestycyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

Syntezę uwarunkowań finansowych Gminy Czernichów w latach 2001-2003 przedstawia Tabela 3-30.

Tabela 3-30 Sytuacja finansowa Gminy Czernichów w latach 2001-2003.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 9 975 001 | 12 191 669 | 12 185 656 |
| 1.1 | Dotacje i subwencje | 3 663 175 | 4 324 084 | 4 787 140 |
| 1.2 | Dochody własne | 6 311 826 | 7 867 585 | 7 398 516 |
| 2. | WYDATKI | 8 381 462 | 11 394 872 | 13 465 791 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 7 563 334 | 8 523 600 | 9 712 556 |
| 2.2 | Wydatki inwestycyjne | 818 128 | 2 871 272 | 3 753 235 |
| 3. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU | 2 106 208 | 1 129 500 | 486 500 |
| 3.1 | Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 106 208 | 1 129 500 | 486 500 |
| 3.2 | Stan potencjalnych zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń |  |  |  |
| 4. | ZOBOWIĄZANIA DO POKRYCIA W DANYM ROKU | 1 120 392 | 691 154 | 153 225 |
| 4.1 | Spłata rat kredytów i pożyczek | 976 708 | 643 000 | 101 625 |
| 4.2 | Spłata odsetek | 136 184 | 48 154 | 45 600 |
| 4.3 | Inne | 7 500 | 7 500 | 6 000 |
| 5. | WSKAŹNIKI |  |  |  |
| 5.1 | Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku (3) do dochodów ogółem (1) | 21,11% | 9,26% | 3,99% |
| 5.2 | Stosunek zobowiązań do pokrycia w danym roku do dochodów ogółem | 11,23% | 5,67% | 1,26% |
| 5.3 | Stosunek wszystkich inwestycji (2.2) do dochodów ogółem (1) | 8,20% | 23,55% | 30,80% |
| 5.4 | Stosunek dochodów własnych (1.2) do dochodów ogółem (1) | 63,28% | 64,53% | 60,71% |

W 2002 roku nastąpił wzrost dochodów i wydatków odpowiednio o ok. 22,2% i 36,0% w stosunku do roku 2001. Wzrost wydatków dotyczył w dużej mierze środków przeznaczanych na cele inwestycyjne Gminy – nakłady w tym zakresie zwiększyły się o ok. 251% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2003 dochody budżetowe Gminy Czernichów zmniejszyły się nieznacznie (o ok. 0,05%), natomiast wzrost wydatków ogółem wystąpił na poziomie 18,2% w relacji do roku 2002.  Środki przeznaczone na inwestycje zwiększyły się o ok. 30,7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ważnym z punktu widzenia polityki pozyskiwania środków finansowych na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego jest określenie jest określenie zdolności do zaciągania zobowiązań. Możliwości Gminy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami):

Art. 113. 1. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b), przekroczy 55%, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.

Art. 114. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

Charakterystykę zobowiązań Gminy Czernichów w latach 2001-2004 przedstawia Rysunek 13.

Rysunek 13  Zobowiązania finansowe w Gminie Czernichów

Biorąc pod uwagę wielkość zadłużenia należy odnotować, iż w świetle wymienionej wyżej ustawy,  Gmina Czernichów zachowuje zdolność do zaciągania zobowiązań.

Istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć Gminy Czernichów w zakresie ochrony środowiska jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wielkość i strukturę środków finansowych pozostających w gestii tego funduszu przedstawia Tabela 3-31.

Tabela 3-31 Środki finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Pozycja | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Stan środków na początku roku | 01 | 18 000 |
| II. | Przychody ogółem | 02 | 16 000 |
| 1. | Wpływy własne | 03 |  |
| 2. | Przelewy od Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 04 | 16 000 |
| 3. | Dotacje z budżetu | 05 |  |
| 4. | Inne | 06 |  |
| III. | Środki dyspozycyjne | 07 | 34 000 |
| IV. | Wydatki ogółem | 08 | 34 000 |
| 1. | edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych | 09 |  |
| 2. | wspieranie systemu kontrolno-pomiarowego środowiska | 10 |  |
| 3. | realizowanie zadań modernizacji i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, z tego: | 11 |  |
| a/ | na ochronę wód | 12 |  |
| b/ | na ochronę powietrza | 13 |  |
| c/ | gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią | 14 |  |
| 4. | urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień oraz parków wiejskich | 15 | 33 870 |
| 5. | realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką, wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów | 16 |  |
| 6. | inne cele służące ochronie środowiska w Gminie ustalone przez Radę Gminy - prowizja bankowa | 17 | 130 |

## Zdolności inwestycyjne Gminy w latach 2004-2015

Na podstawie danych finansowych Gminy Czernichów można przeprowadzić ogólną symulację dochodów budżetowych i wydatków majątkowych, a także prognozę przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Założenia przyjęte w symulacjach finansowych przedstawia Tabela 3-32.

Tabela 3-32 Założenia do prognoz i symulacji finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Parametr | Odnośnik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dynamika dochodów budżetowych |  |  |  |
| 1.1 | wariant I | +2% | Dynamika wzrostowa | Realny wzrost w skali roku |
| 1.2 | wariant II | -2% | Dynamika spadkowa | Realny spadek w skali roku |
| 2 | Wydatki inwestycyjne budżetu ogółem |  |  |  |
| 2.1 | wariant realny | 8% | Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem budżetu |  |
| 2.2 | wariant optymistyczny | 18% |  |  |
| 3. | Wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji zadań własnych Programu | 90% | Udział w wydatkach inwestycyjnych ogółem |  |
| 4. | Dynamika przychodów GFOŚiGW |  |  |  |
| 4.1 | lata 2005-2007 | 6% | Roczny wzrost | Ze względu na uporządkowanie systemu zarządzania środowiskowego zakłada się poprawę ściągalności kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska; z tego względu w latach 2005-2007 dynamika wzrostu przychodów wyniesie ok. 6% w skali roku, natomiast w latach 2008-2015 ustabilizuje się na poziomie 2% rocznie. |
| 4.2 | lata 2008-2015 | 2% | Roczny wzrost |  |
| 5. | Wielkość wydatków GFOŚiGW | 103% | Mnożnik przychodów Funduszu | Udział rozchodów Funduszu na cele środowiskowe przewyższy przychody (stan wolnych środków obrotowych będzie ulegał corocznemu zmniejszeniu). |

Odpowiednie dane prognostyczne przedstawiają: Tabela 3-33 i Tabela 3-34.

Tabela 3-33 Symulacja dochodów budżetowych i wydatków inwestycyjnych Gminy Czernichów na lata 2004-2015 (tys. zł)

| Lp. | Wyszczególnienie |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2014 | 2015 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | DOCHODY (wariant I) |  | 12 429 | 12 678 | 12 932 | 15 151 | 15 454 | 166 704 |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 8% | 994 | 1 014 | 1 035 | 1 212 | 1 236 | 13 336 |
| 3. |  | 18% | 2 237 | 2 282 | 2 328 | 2 727 | 2 782 | 30 007 |
| 4. | DOCHODY (wariant II) |  | 11 942 | 11 703 | 11 469 | 9 757 | 9 562 | 128 545 |
| 5. | Wydatki inwestycyjne | 8% | 955 | 936 | 918 | 781 | 765 | 10 284 |
| 6. |  | 18% | 2 150 | 2 107 | 2 064 | 1 756 | 1 721 | 23 138 |

Z przedstawionych w tabeli danych wynikają bardzo zróżnicowane możliwości finansowania projektów inwestycyjnych. Suma wydatków przeznaczanych na  inwestycje w latach 2004-2015 może wahać się od ok. 10,3 mln złotych do ok. 30 mln złotych w zależności od przyjętego wariantu dynamiki dochodów.

Tabela 3-34 Prognoza finansowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tys. zł).

| Lp. | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2014 | 2015 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ŚRODKI OGÓŁEM | 34,0 | 23,8 | 24,3 | 23,4 | 23,2 | 298,1 |
| 1.1 | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 18,0 | 6,8 | 6,3 | 1,5 | 0,8 | 61,3 |
| 1.2 | Przychody | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 21,9 | 22,3 | 236,8 |
| 2. | Wydatki | *27,2 | 17,5 | 18,5 | 22,5 | 23,0 | 254,6 |
| 3. | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 0,8 | 0,2 | 43,5 |

*przewiduje się, iż zaplanowane na rok 2004 wydatki GFOŚiGW zostaną zrealizowane w co najmniej 80%

Środki finansowe GFOŚiGW mogą wesprzeć realizację zadań Programu Ochrony Środowiska na poziomie ok. 254,6  tys.  złotych w latach 2004-2015.

## Nakłady finansowe na realizację zadań własnych Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do możliwości budżetowych Gminy Czernichów

Podstawowe znaczenie dla realizacji Programu Ochrony Środowiska ma określenie nakładów finansowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie ochroną środowiska oraz powiązanie ich z możliwościami budżetowymi Gminy Czernichów.

Tabela 3-35 Oszacowane nakłady finansowe (zadania własne Gminy) w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska na lata 2004-2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Nakłady finansowe na zadania własne Gminy (tys. zł) | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gospodarka wodno-ściekowa | 55 303 | 72,19% |
| 2. | Gospodarka odpadami | 2 770 | 3,62% |
| 3. | Ochrona powierzchni ziemi i gleb | 2 080 | 2,72% |
| 4. | Ochrona powietrza | 15 025 | 19,61% |
| 5. | Ochrona przed hałasem | 50 | 0,07% |
| 6. | Ochrona przyrody | 853 | 1,11% |
| 7. | Promieniowanie niejonizujące | 0 | 0,00% |
| 8. | Edukacja Ekologiczna | 530 | 0,69% |
| 8. | SUMA | 76 611 | 100,0% |

Zdecydowanie największą część środków finansowych (ok. 72% nakładów na zadania własne) pochłonie realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Istotnych środków finansowych wymagać będą również inwestycje w obszarze ochrony powietrza (ok. 19,6% nakładów na zadania własne Gminy).

Tabela 3-36 Udział poszczególnych źródeł a finansowania zadań Programu Ochrony Środowiska (tys. zł).

| Lp. | Wyszczególnienie | Środki własne |  |  |  |  | Środki zewnętrzne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Budżet |  | GFOŚiGW | Ogółem | % | Kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wariant wzrostowy | 7,2% | 12 003 | 254,6 | 12 257 | 16,00% | 64 354 | 84,00% |
| 2. |  | 16,2% | 27 006 |  | 27 261 | 35,58% | 49 350 | 64,42% |
| 3. | Wariant spadkowy | 7,2% | 9 255 |  | 9 510 | 12,41% | 67 101 | 87,59% |
| 4. |  | 16,2% | 20 824 |  | 21 079 | 27,51% | 55 532 | 72,49% |

W zależności od przyjętego wariantu dynamiki dochodów budżetowych, realizacja zadań 
w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska wymagać będzie udziału kapitału zewnętrznego na poziomie od ok. 64,4% do ok. 87,6% ogółu nakładów inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe Gminy należy przy wyborze przyjąć następujące mierniki stosowane przy ekonomicznej ocenie inwestycji:

- koszt zadania,

- okres realizacji inwestycji,

- koszt eksploatacji obiektu,

- okres zwrotu nakładów,

- rentowność przedsięwzięcia,

- wielkość ryzyka inwestycyjnego,

- niewymierne korzyści ekologiczne.

Mierniki te wykorzystywane są również przy ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

## Wnioski

Podsumowując przedstawiony zakres informacji i danych liczbowych należy zaznaczyć, iż:

- koniecznym źródłem finansowania przedsięwzięć środowiskowych są środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne,

- nakłady inwestycyjne Gminy w latach 2001-2004 kształtują się odpowiednio na poziomie 8,2%, 23,5%, 30,8% dochodów budżetowych w poszczególnych latach,

- w świetle ustawy o finansach publicznych Gmina zachowuje zdolność do zaciągania zobowiązań.

- suma wydatków budżetowych przeznaczanych na  inwestycje w latach 2004-2015 może wahać się od ok. 10,3 mln złotych do ok. 30 mln złotych w zależności od kierunku dynamiki dochodów.

- możliwości finansowania inwestycji środowiskowych przez GFOŚiGW do roku 2015 kształtują się na poziomie 254,6  tys. zł.

Realizacja Programu Ochrony Środowiska w zakresie zadań własnych Gminy wymagać będzie udziału zewnętrznych środków finansowych na poziomie od ok. 64,4% do ok. 87,6% ogółu nakładów inwestycyjnych w obszarze zadań własnych Gminy.

# Wdrażanie i realizacja Programu

Program ochrony środowiska gminy opracowany został w sposób zintegrowany z programem powiatowym i pozostałych gmin działających na terenie powiatu. Program realizowany będzie przez gminę w ramach zorganizowanego systemu zarządzania środowiskowego, z zastosowaniem modelu, procedur i narzędzi Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS) [1,2,7,8,9], które opisano w kolejnych punktach niniejszego rozdziału, na podstawie pracy [9], za zgodą autora.

## Przeznaczenie REMAS

Zgodnie z nową ustawa Prawo ochrony środowiska każde województwo, powiat i gmina musi co 4 lata opracowywać program ochrony środowiska, z uwzględnieniem działań na kolejne 4 lata, a co 2 lata przedstawiać raport z jego realizacji. Podstawą opracowania programów wojewódzkich jest polityka ekologiczna państwa.

W praktyce zapisy ustawowe mogą być skutecznie realizowane jedynie wówczas, jeśli programy powiatowe i gminne są opracowywane a następnie realizowane w sposób wzajemnie zintegrowany i są spójne z programem ochrony środowiska województwa, a więc gdy zapewni się w województwie funkcjonowanie (na zasadach dobrowolności) Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego. REMAS umożliwia integrację działań liderów lokalnych na rzecz poprawy stanu środowiska 
w województwie.

Rysunek 14 Ogólny schemat funkcjonowania REMAS w województwie

Celem REMAS jest wspomaganie procesu integracji Polski z Unią Europejską wyrażone dążeniem do spełnienia wymagań akcesyjnych przez uzyskiwanie w województwie sukcesywnego z roku na rok ograniczania  negatywnego  wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla program ochrony środowiska województwa, zintegrowany z programami opracowanymi przez powiaty i gminy, a potwierdzeniem jego osiągania jest ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (ustawowo co 2 lata) z wykorzystaniem zestawu takich samych dla gmin 
i powiatów wskaźników, które podlegają również weryfikacji w okresach rocznych.

W modelu REMAS instrumenty instytucjonalne spełniają rolę stymulującą samorządy 
i przedsiębiorstwa do podejmowania priorytetowych dla regionu inwestycji proekologicznych, wśród których istotne znaczenie mają instrumenty ekonomiczne, będące w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zorganizowanie w województwie śląskim, na zasadzie dobrowolności, REMAS stwarza warunki do opracowywania programów ochrony środowiska gmin i powiatów w sposób zintegrowany, ukierunkowany na generowanie i realizacje dużych zadań inwestycyjnych, spełniających kryteria dofinansowania  z funduszy europejskich.

Sam fakt posiadania programu ochrony środowiska i wynikających z niego planów, oprócz spełnienia wymogu ustawowego, zwiększa ,szanse pozyskania środków europejskich na realizacje zawartych 
w nich zadań. Ich realizacja w ramach systemu zarządzania środowiskowego może również znakomicie ułatwić monitorowanie uzyskiwanych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Efekty te zadecydują bowiem o faktycznym osiągnięciu w województwie śląskim stan środowiska wynikającego z ustaleń akcesyjnych. Jest to podstawowe zadanie wszystkich partnerów uczestniczących w zarządzaniu środowiskowym w skali regionalnej, a możliwość organizowania w ramach REMAS skutecznego zarządzania informacjami ekologicznymi, w tym związanymi z kontrolą i prognozowaniem opłat środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych w skali całego województwa, stanowi istotny atut omawianego modelu.

## Model i procedury REMAS

Podstawą REMAS jest zintegrowany (wielopoziomowy) model systemu zarządzania środowiskowego [1,2,7,8,9], stanowiący rozwinięcie klasycznego modelu Czystszej Produkcji [3,8], o zasadnicze elementy modelu zgodnego z ISO 14001 [4,5] oraz dodatkowe narzędzia, w tym informatyczne [8,9].

Na omawiany model składają się szczegółowe algorytmy postępowania, opisane za pomocą podstawowych trzech,  wzajemnie ze sobą powiązanych procedur operacyjnych:

- Procedura PR 1 - „Zarządzanie środowiskowe” określa sposób organizacji systemu zarządzania środowiskowego w gminie/powiecie, w tym opracowywania: polityki środowiskowej, ustalania celów i  zadań środowiskowych, generowania programów zarządzania środowiskowego, stanowiących zasadnicze elementy programu ochrony środowiska gminy/powiatu. Procedura stanowi rozwinięcie procedury Czystszej Produkcji [3,8] o najistotniejsze wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001 [4,5],

- Procedura PR 2 - „Ocena efektów działalności środowiskowej” określa zasady monitorowania i okresowego przeglądu wpływu gminy/powiatu na środowisko, identyfikacji aspektów środowiskowych, określania aspektów istotnych i priorytetów. Procedura pozwala dokonywać okresowego przeglądu i oceny efektów działalności środowiskowej gminy/powiatu, będących skutkiem wdrażania programów ochrony środowiska, opracowywać  propozycje działań korygujących i zapobiegawczych oraz stale doskonalić funkcjonowanie systemu. Wykorzystuje wymagania międzynarodowej normy EN ISO 14031 [6], normy PN-EN ISO 14001 [4,5] oraz narzędzia monitorowania, przeglądu i oceny wpływu na środowisko danej organizacji (powiatu, gminy oraz przedsiębiorstw działających na ich terenie) z zastosowaniem jednolitych kryteriów i wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej [9].

- Procedura PR 3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi” [7,9], której przedmiotem są zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji ekologicznych w skali województwa, dotyczących:

- opracowywania programów ochrony środowiska, ich  realizacji oraz okresowej oceny   uzyskiwanych efektów i informowania o tym,

- wspomagania systemu kontroli (dla gmin i powiatów-prognozowania) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody funduszy ekologicznych,

- dostępu do informacji ekologicznych zgromadzonych w ramach systemu.

Procedura PR3 stanowi podstawę organizowanego w województwie śląskim systemu kontroli (na poziomie województwa) i prognozowania (na poziomie gmin i powiatów) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty do tego zobowiązane, zapewniającego wzrost przychodów funduszy ekologicznych – gminnych, powiatowych i WFOŚiGW w Katowicach, a także NFOŚiGW.

Jej celem jest dążenie do zapewnienia wkładu własnego samorządów w celu maksymalnej absorpcji środków unijnych na realizacji priorytetowych dla województwa zadań, poprawiających stan środowiska do poziomu wynikającego z ustaleń akcesyjnych- w szczególności do zapewnienia wkładu własnego samorządów.

Realizacja REMAS za pomocą modelu zintegrowanego (wielopoziomowego) zapewnia integrację gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska przez skorelowanie polityk, celów i zadań oraz programów zarządzania środowiskowego. Ponadto REMAS gwarantuje powiązania informacyjne pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządowymi, w tym porównywalność danych o osiąganych efektach działalności środowiskowej. W wyniku tego uzyskuje się możliwość kreowania zmian lokalnych 
i regionalnych instrumentów instytucjonalnych: prawnych, finansowych i organizacyjnych, zachęcających uczestników systemu regionalnego do osiągania celów środowiskowych przyjętych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych  programach ochrony środowiska.

Zaletą modelu REMAS jest fakt, że wszystkie dokumenty systemowe opracowane i dostępne są w wersji elektronicznej, a wiec nie wymagają stosowania zbędnej biurokracji.

Rysunek 15 Podstawowe elementy zintegrowanego modelu systemu zarządzania środowiskowego

Rysunek 16 Schemat Procedury PR1 „Zarządzanie środowiskowe”

Rysunek 17 Schemat Procedury PR2 „Ocena efektów działalności środowiskowej”

Rysunek 18 Schemat Procedury PR3 „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”

## Narzędzia informatyczne wspomagające wdrażanie programu ochrony środowiska

Wdrożenie i funkcjonowanie REMAS w gminie wspomagają odpowiednio:

- Gminny Bank Zanieczyszczeń Środowiska – SOZAT w zakresie systemu kontroli 
i prognozowania opłat środowiskowych,

- programu komputerowy z bazę danych REMAS w zakresie opracowania i wdrażania programu ochrony środowiska z zastosowaniem procedur zarządzania środowiskowego PR1, PR2 i PR3.

Współpracę programów REMAS i SOZAT pokazuje schemat procedury zarządzania informacjami ekologicznymi PR3.

Przewidziano integrację programów komputerowych REMAS i SOZAT, co zapewnia wzajemne przenoszenie wybranych danych z gminnego banku zanieczyszczeń odpowiednio do kwestionariusza przeglądowego programów REMAS oraz w odwrotnym kierunku tj. opracowanych w ramach programów ochrony środowiska ujednoliconych dokumentów systemowych do bazy danych wojewódzkiego systemu zarządzania informacjami ekologicznymi. Powiązanie systemu zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania informacjami ekologicznymi pozwala między innymi na pełniejsze wykorzystanie walorów banku zanieczyszczeń SOZAT.

### Program REMAS

Program REMAS [9] zawiera:

- księgę szczegółowych procedur systemu zarządzania środowiskowego powiatem: PR1, PR2, PR3 w wersji numerycznej,

- kwestionariusz przeglądowy tj. bazę monitorowanych parametrów, obejmującą około  200 parametrów, z których 36 wykorzystywanych jest do obliczenia zestawu wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej- takich samych dla wszystkich gmin i powiatów (a wiec porównywalnych). Dane do bazy REMAS mogą być importowane w sposób zagregowany z bazy SOZAT, z bazy danych o stanie środowiska WIOŚ oraz są wprowadzane przez powiat (wskazane dla ostatnich 3 lat),

- wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej,

- zestaw dokumentów systemowych w wersji numerycznej, stanowiących podstawę programu ochrony środowiska, zapisanych do bazy danych i  możliwych do przesyłania pomiędzy programami REMAS gminy, powiatu i  województwa tj.: dokument powołujący Pełnomocnika 
i Zespół ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego w powiecie, tabela priorytetów, rejestr aspektów środowiskowych1, polityka środowiskowa1, rejestr celów i zadań środowiskowych1, program zarządzania środowiskowego1, przegląd stanu realizacji celów i zadań środowiskowych, ocena efektów działalności środowiskowej, raport o stanie środowiska i synteza programu ochrony środowiska powiatu2.

Tabela 4-37 Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej [9]

| Symbol | Nazwa wskaźnika | Definicja wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| OA1 | Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery | Emisja CO2+CH4/ludność ogółem/rok |
| OA2 | Emisja gazów do atmosfery | Emisja gazów ogółem/ludność ogółem/rok |
| OA3 | Emisja pyłów do atmosfery | Emisja pyłów ogółem/ludność ogółem/rok |
| OE1 | Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych/ ludność ogółem/rok |
| EO1 | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnej | produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych/ produkcja energii elektrycznej ogółem |
| OW1 | Stopień oczyszczania ścieków | Ścieki oczyszczone/ścieki wymagające oczyszczenia |
| OW2 | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków/ludność ogółem |
| GW1 | Ludność obsługiwana przez wodociągi | Ludność obsługiwana przez wodociągi/ludność ogółem |
| GW2 | Zużycie wody | Zużycie wody ogółem/ ludność ogółem/rok |
| GO1 | Wytwarzanie odpadów komunalnych | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych/ludność ogółem/rok |
| GO2 | Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/ludność ogółem/rok |
| GO3 | Wykorzystanie odpadów komunalnych | Ilość odpadów komunalnych wykorzystanych/wytworzonych |
| GO4 | Recykling odpadów komunalnych | Odpady komunalne poddane recyklingowi/wytworzonych |
| OG1 | Grunty zdegradowane na powierzchni gminy/powiatu | Powierzchnia gruntów zdegradowanych/powierzchnia gminy ogółem |
| OP1 | Lasy na powierzchni gminy/powiatu | Powierzchnia lasów/powierzchnia gminy ogółem |
| OP2 | Powierzchnia obszarów chronionych na powierzchni gminy/powiatu | Powierzchnia obszarów chronionych/powierzchnia gminy ogółem |
| RO1 | Ochrona środowiska w wydatkach gminy/powiatu | Nakłady na ochronę środowiska/dochody budżetowe ogółem |
| RO2 | Rynek pracy na tle wydatków na ochronę środowiska | Nakłady na ochronę środowiska/liczba pracujących |

### Program SOZAT

Program SOZAT, opracowany przez ATMOTERM S.A.,  powiatu stanowi kopię zawartości Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, wykorzystywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w odniesieniu do podmiotów działających na terenie powiatu. SOZAT jest podstawowym instrumentem informatycznym budowanego w województwie systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych i zawiera między innymi:

- Katalogi:

  - odpadów zgodne z klasyfikacją odpadów,

  - cenowe zanieczyszczeń i odpadów,

  - zanieczyszczeń – nazwy  i   normy,

  - podział administracyjny Polski,

  - wskaźniki dla spalania energetycznego paliw,

  - urządzeń redukujących,

  - paliw,

  - źródeł,

  - rodzajów wód oraz rodzajów ścieków zgodnie z rozporządzeniem opłatowym,

  - tabelę wartości wskaźników w poszczególnych klasach czystości wód,

  - tabelę dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do wód i ziemi.

- Moduł Odpady (współpracuje z modułem Powietrze):

- wpisywanie danych o odpadach wytworzonych, unieszkodliwionych, wykorzystanych, składowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

- prowadzenie ewidencji składowisk na terenie powiatu: dane i charakterystyka- wpisywanie ilości odpadów umieszczanych na poszczególnych składowiskach,

- wprowadzanie technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów występujących 
w jednostkach na terenie powiatów,

- obliczanie ilości wytworzonych popiołów i żużli na podstawie zużycia paliwa na źródle,

- wprowadzanie tras przewozu odpadów,

- rejestrowanie decyzji i pozwoleń odpadowych – (np. limity, zadania, treść).

- Moduł Odpady - Raporty

- raportowanie danych wpisanych w module Odpady, na różnych poziomach szczegółowości, np. dane o ilości odpadów na składowiskach, ilości odpadów wykorzystanych, unieszkodliwianych, na poziomie jednostki, gminy, powiatu.

- uzyskiwanie wydruków kart ewidencyjnych, np. karty ewidencji odpadów, karty obrotu odpadami niebezpiecznymi, karty informacyjnej o ilości odpadów umieszczanych na składowiskach, karty GUS OS-6, formularzy SOZAT,

- obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czas ich składowania,

- policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,

- uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,

- uzyskiwanie zestawień dotyczących parametrów składowisk na terenie powiatu.

- Moduł Powietrze:

  - wprowadzanie danych o źródłach emisji, emitorach, paliwach, urządzeniach oczyszczających dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,

  - obliczanie ładunku zanieczyszczeń na podstawie wskaźników ministerialnych dla spalania,

  - ewidencję czasów pracy źródeł i jego obliczanie na podstawie cykli pracy

  - rejestrowanie decyzji dopuszczalnej emisji i innych decyzji dot. ochrony powietrza,

  - wpisywanie wykonanych pomiarów na źródle, z możliwością wykorzystania ich do obliczeń wskaźników pomiarowych.

- Moduł Powietrze -Raporty

- raportowanie danych wpisanych w module Powietrze, na różnych poziomach szczegółowości, np. dane o ilości emitowanych zanieczyszczeń, ilości zużytego paliwa 
i ich parametrów, redukcji zanieczyszczeń na poziomie jednostki, gminy, powiatu,

- uzyskiwanie wydruków ewidencji emisji, ewidencji opłatowej, raportu opłatowego,

- obliczanie opłaty emisję zanieczyszczeń do powietrza,

- policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,

- uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,

- prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru decyzji o dopuszczalnej emisji.

- Moduły Woda i Ścieki:

- tworzenie kompletnej bazy danych zawierającej informacje o dystrybucji wody oraz informacje o przepływie ścieków od źródła powstania do odbiornika,

- prowadzenie rejestru obserwacji ujęć wód podziemnych,

- tworzenie graficznych bilansów wody i ścieków,

- kontrolę stanu formalno – prawnego jednostki oraz kontrolę spełniania wytycznych zawartych w pozwoleniach wodno – prawnych.

- Moduły Woda i Ścieki - Raporty (funkcjonują tylko z modułami Woda i Ścieki)

- wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie wybranych kryteriów,

- uzyskiwanie wydruków ewidencji poboru wód i zrzutu ścieków,

- policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,

- uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,

- prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru pozwoleń wodno – prawnych.

## System  kontroli i prognozowania opłat  środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych

System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych realizowany jest w ramach procedury PR3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”, [7,9] z wykorzystaniem do tego celu Banków Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT (WBZ, PBZ i GBZ na rysunku 4.5). Gminy i powiaty posiadają taki sam program SOZAT jak Urząd Marszałkowski, lecz jego zawartość jest ograniczona do podmiotów działających na terenie danej gminy czy powiatu.  Zagregowane dane z tych banków  mogą być importowane do programów REMAS i wykorzystywane w procesie opracowania programów ochrony środowiska, ich monitorowania i opracowywania raportów dla władz samorządowych.

Zakres powiatu i gminy w funkcjonowaniu systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych sprowadza się do aktualizacji zawartości baz danych SOZAT i ich przekazywaniu raz na kwartał Operatorowi REMAS i  jest następujący:

- W odniesieniu do podmiotów, które są już zarejestrowane w Wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń SOZAT ( gmina/powiat otrzymuje kopię zawartości bazy SOZAT od Operatora REMAS z podmiotami z jej terenu):

  - gmina:  weryfikacja już istniejącej bazy z Urzędu Marszałkowskiego pod względem adresowym np. nazwa jednostki , nazwa gminy, adres itd. i przekazanie Operatorowi REMAS,

  - powiat:

    - jeśli powiat nie wydał. żadnych pozwoleń - wprowadza w polu uwagi lub w zakładce stan formalno-prawny wpis., który by świadczył o akceptacji wprowadzonych danych ze strony powiatu,

    - w przypadku gdy powiat wydał jakieś pozwolenia wystarczy, że je wprowadzi i to będzie rodzajem akceptacji danych z Urzędu Marszałkowskiego,

    - przekazanie zweryfikowanej bazy Operatorowi REMAS.

B. W odniesieniu do podmiotów nowych, które nie są zarejestrowane w Wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń SOZAT:

1. gmina: wprowadza dane adresowe podmiotów (wybranych z danych GUS lub
na podstawie własnego rozeznania) oraz uwagi z uzasadnieniem z jakiego powodu gmina uważa za stosowne wprowadzenie danego podmiotu, np. firma transportowa – powinna wnosić opłaty i składać kwartalną ewidencję, firma wytwarza odpady – powinna mieć wydane zezwolenie na wytwarzanie odpadów, firma posiada kolektor ściekowy, studnię – powinna mieć pozwolenie wodno-prawne itp. 
i przekazuje powiatowi za pośrednictwem Operatora REMAS.

2. powiat: wprowadza dane adresowe oraz uzupełnienia wydane przez siebie pozwoleń dla tych podmiotów i przekazuje Operatorowi REMAS.

## Okresowa kontrola realizacji celów i zadań zapisanych w programie ochrony środowiska

Zgodnie z nową ustawa Prawo ochrony środowiska każde województwo, powiat i gmina jest zobowiązana co 2 lata przedstawiać raport z realizacji programu ochrony środowiska.

Monitorowanie i kontrola realizacji celów i zadań środowiskowych oraz ocena efektów ekologicznych poprawiających stan środowiska, następować będzie zgodnie z  procedurami systemu zarządzania środowiskowego PR1, PR2 i PR3. Stosowanie procedur wspomaga program komputerowy REMAS, który ułatwia dokonywanie okresowego przeglądu stanu realizacji celów i zadań zapisanych w  programie ochrony środowiska i pozwala na wydruk raportu o stanie środowiska w powiecie. Przewiduje się dokonywanie takiego przeglądu i sporządzenie stosownego raportu nie tylko raz na 2 lata, jak tego wymaga ustawa, ale raz w roku w celu podjęcia niezbędnych działań korygujących lub usprawniających realizację programu ochrony środowiska.

## Podstawa opracowania rozdziału i wykorzystane materiały źródłowe

- Sokół W.A.: „Zarządzanie środowiskowe w województwie”. Środowisko i Rozwój, nr 3,/2001

- Sokół W.A.: „Zarządzanie środowiskowe w skali regionalnej a gospodarka odpadami komunalnymi”. Szkoła Gospodarki Odpadami 2001, Rytro, 2001

- Sokół W.A.: „Ochrona środowiska. Podstawy Czystszej Produkcji”. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 1998

- Sokół W.A., Krajewski M., Gruszka A.: „Poradnik wdrażania ISO 14000 z uwzględnieniem Czystszej Produkcji”. ”. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 1998

- PN-EN ISO 14001:1998 „Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania”

- EN ISO 14031:1999 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wytyczne”

- Sokół W.A.” „Absorpcja środków unijnych a zarządzanie środowiskowe w województwie”- IV Konferencja Ekologiczna Regionu Tarnogórskiego, 29 maj 2003

- Piotrowski Z, Sokół W.A. i inni: „Technologie Czystszej Produkcji w górnictwie węgla kamiennego”. Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków, 2003

- Sokół W.A.: „Zarządzanie Środowiskowe w skali regionalnej”. Prace Naukowe GIG, Katowice – 
w przygot. do druku

# Sposoby i kryteria określania priorytetów inwestycyjnych umożliwiających przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) winien spełniać dwa podstawowe zadania:

- Wyznaczać hierarchię ważności poszczególnych inwestycji dla Gminy (ustalić priorytety) 
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie żywotnych, strategicznych interesów wspólnoty samorządowej,

- Wyznaczać optymalny harmonogram realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy 
z uwzględnieniem dostępności finansowania, koncentracji środków w celu skracania cykli inwestycyjnych i uzyskiwania planowanych efektów w możliwie najszybszych terminach.

Realizacja inwestycji bez wieloletniego planowania stwarza dla Gminy wiele niebezpieczeństw, których Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala uniknąć. Powinien on zapobiec takim niekorzystnym zjawiskom, jak:

  - Jednoczesne otwieranie zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania, a przez to – nieuzasadnione przewlekanie realizacji poszczególnych inwestycji 
i podrażanie ich kosztów,

  - Przypadkowość w decydowaniu o kolejności inwestycji (brak uzgodnionych kryteriów przy ustalaniu kolejności).

Przez Wieloletni Plan Inwestycyjny rozumiemy świadomie przyjęty harmonogram realizacji optymalnie dobranego pakietu inwestycji (zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości finansowania Gminy) ułożony tak, aby najlepiej wykorzystać dostępne środki inwestycyjne (własne 
i zewnętrzne) przy założeniu możliwie najkrótszych cykli realizacji inwestycji. Aby zapewnić optymalny dobór pakietu inwestycji do realizacji, a zarazem móc każdorazowo uzasadnić decyzję o odłożeniu, bądź odmowie realizacji danej inwestycji. Zakłada się, że w gminie Czernichów. WPl będzie układany 
w oparciu o zestaw kryteriów odzwierciedlających dwie grupy czynników:

- Zbieżność danej inwestycji z celami strategicznymi gminy Czernichów

- Możliwość korzystnego finansowania w danym momencie, w szczególności – dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

W tym celu przyjmuje się zestaw kryteriów, które będą stosowane przy przyznawaniu priorytetów poszczególnym inwestycjom. Ważność poszczególnych kryteriów oceny inwestycji nie jest jednakowa. 
Z tego też względu poszczególnym kryteriom oceny zostają przypisane wagi liczbowe, odzwierciedlające ważność danego kryterium dla przyznania danemu zadaniu inwestycyjnemu wyższego lub niższego priorytetu w WPI. Poszczególnym kryteriom przyznaje się zróżnicowaną ważność, wyrażoną odpowiednimi wagami liczbowymi. Oceny inwestycji dokonuje się odpowiadając na kolejne 8 pytań kryteriów i ustalając odpowiedni współczynnik stopnia spełnienia danego kryterium przez daną inwestycję. Współczynnik może przybierać wartości: 0,1 lub 2 i dla każdego z ośmiu kryteriów jest wyznaczony oddzielnie. Ocena (przyznanie niższego lub wyższego priorytetu) inwestycji powstaje poprzez zsumowanie ocen cząstkowych (dla poszczególnych kryteriów) powstałych jako iloczyn stałej wagi (wyrażającej istotność danego kryterium w całej ocenie) i ocenionego współczynnika (stopnia spełnienia przez inwestycję danego kryterium). W zależności od przyjętych wag określających istotność problemów w porównaniu z innymi zakresami uzyskamy możliwość porównania poszczególnych inwestycji.

Kluczową rolę w tym przypadku odgrywać będzie sposób, w jaki Gmina zdecyduje się na podejmowanie decyzji o „ważności „ poszczególnych kryteriów. Poniżej przedstawione wagi są jedynie przykładowymi propozycjami.

Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu tego narzędzia, można uwzględnić system oceny realizacji Programu i poszczególne kryteria powiązać ze wskaźnikami ekorozwoju – priorytetowe mogą być te zadania, które w sposób znaczący wpłyną na poprawę ustalonych kluczowych wskaźników.

Tabela 5-38  Wagi przeliczeniowe i opis znaczenia poszczególnych wartości współczynnika oceny dla kolejnych kryteriów oceny inwestycji

| Kryterium | Waga | Znaczenie poszczególnych wartości współczynnika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 |  |  | 2 |
| ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII |  |  |  |  |  |  |
| Czy inwestycja jest związana z rozwojem gospodarki ekologicznej opartej o wyspecjalizowaną produkcję i przetwórstwo płodów rolnych i rybactwa? | 10 | nie | pośrednio |  |  | bezpośrednio |
| Czy inwestycja przyczyni się do rozwoju infrastruktury? | 10 | nie | pośrednio |  |  | bezpośrednio |
| Czy inwestycja przyczyni się do wykreowania wizerunku Powiatu – „Powiaty o wysokim poziomie usług” oraz „Powiaty sprawnie zarządzanego? | 9 | nie | pośrednio |  |  | bezpośrednio |
| Czy inwestycja podniesie walory miejsca zamieszkania poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej? | 8 | nie | pośrednio |  |  | bezpośrednio |
| Czy inwestycja podniesie walory miejsca zamieszkania poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej? | 8 | nie | pośrednio |  |  | bezpośrednio |
| Czy inwestycja dotyczy poprawy stanu środowiska? | 8 | nie | pośrednio |  |  | bezpośrednio |
| Czy inwestycja wpłynie korzystnie na wizerunek i promocję Powiatu? | 2 | nie | pośrednio |  |  | bezpośrednio |
| KRYTERIA FINANSOWE |  |  |  |  |  |  |
| Czy inwestycja jest dofinansowywana ze środków pozabudżetowych? | 9 | nie |  | do 25% | powyżej 25% |  |
| Czy inwestycja po zakończeniu będzie generować dochody dla Powiatu? | 6 | będzie generować koszty |  | dochody pokryją koszty | będzie generow. więcej doch. niż kosztów |  |
| Czy inwestycja została poprzedzona studium wykonalności? | 7 | nie |  | wstępne studium wykonalności | pełne studium wykonalności |  |

# System oceny realizacji Programu wraz z proponowanymi wskaźnikami

Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian 
w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).

Analogicznie jak na poziomie wojewódzkim, systemu monitoringu i oceny zawiera:

- system zbierania i selekcjonowania informacji,

- system oceny i interpretacji zgromadzonych danych.

Procesy te powinny być analogiczne na poziomie gminy, powiatu i województwa. Proponowany więc system monitoringu dla gminy Czernichów powinien zawierać działania określone w Programie Operacyjnym Województwa:

- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen,

- uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie służył przygotowaniu raportów,

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie

- analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

- analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

- przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na bieżące monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danych monitoringu jest opracowany zestaw mierników.

## Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju

Niemożność mierzenia i monitorowania wszystkiego i związane z tym koszty narzucają konieczność stosowania specjalnie do tego celu opracowanej listy wskaźników ekorozwoju, jakimi zamierzamy posługiwać się przy ocenie postępów w realizacji idei ekorozwoju. Odpowiadają na pytanie: jaki jest stan i jak mierzyć postęp oraz efekty ekorozwoju?

Mierniki ekorozwoju oznaczają nowe podejście do określania znaczenia środowiska dla jakości życia człowieka. Przyjęcie koncepcji ekorozwoju jako podstawowej filozofii rozwoju w perspektywie XXI wieku wymaga jednak podjęcia nowych wyzwań, a zwłaszcza:

- szczegółowego przeglądu istniejących baz danych, nowych form administrowania nimi,

- zaangażowania pewnych sił i środków do regularnego wyliczania i zestawiania wskaźników, 
a także do opracowywania i analizowania nowych mierników.

Należy przypomnieć, że istota ekorozwoju może być wyrażana jako zbiór cech, celów, zasad i jako ład zintegrowany, oparty na wzajemnym przenikaniu i harmonizacji pięciu ładów dziedzinowych: ekologicznego, społecznego, gospodarczego, przestrzennego i polityczno-instytucjonalnego. Wyznacza to różne, uzupełniające się podejścia do konstruowania wskaźników pomiaru wprowadzania tej koncepcji na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Konieczność ich tworzenia wynika z tego, że:

- społeczność światowa oraz społeczności regionalne i lokalne mają prawo do informacji 
o efektach ekorozwoju;

- istnieje potrzeba precyzyjnego kontrolowania postępu w realizacji ekorozwoju 
na każdym poziomie, tzn. globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;

- posługiwanie się powszechnie zaakceptowanymi wskaźnikami stwarza możliwość dokonywania wiarygodnych porównań międzynarodowych, międzyregionalnych i osiągnięć społeczności lokalnych we wprowadzaniu w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju;

- praca nad wskaźnikami to dobra okazja do uporządkowania i udoskonalenia istniejących baz danych o środowisku i systemu sprawozdawczości statystycznej z punktu widzenia wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju;

- opracowanie oryginalnych wskaźników odpowiednich dla danego kraju pozwala uwypuklić 
i wyjaśnić jego specyfikę, np. w okresie transformacji gospodarczej;

- wprowadzenie na szczebel lokalny oraz regionalny wskaźników ekorozwoju jest istotnym bodźcem rozwoju lokalnej demokracji i samorządności.

Zasadniczym zadaniem wskaźników ekorozwoju jest wymierne zobrazowanie stopnia realizacji zasad 
i celów przyjmowanych w Programie zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w konkretnych warunkach wskaźniki ekorozwoju powinny:

- ułatwiać władzom danego obszaru (kraju, regionu, powiatu, gminy) i jego

- mieszkańcom ocenę stopnia realizacji idei ekorozwoju,

- uświadamiać tempo realizacji ekorozwoju i istniejące problemy,

- pobudzać do większej aktywności w działaniach na rzecz ekorozwoju,

- weryfikować obowiązujące kierunki polityki i przyjęte wcześniej cele rozwojowe oraz strategie ich osiągania.

Wybór, zaprojektowanie i uzgadnianie wskaźników ekorozwoju nie jest sprawą prostą. W odniesieniu do konkretnych wskaźników doprowadzenie do pełnej zgodności poglądów w odniesieniu do metodyki ich konstrukcji, własności i zakresów stosowania nie jest obecnie możliwe. Przy obecnym stanie wiedzy brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które wskaźniki i ich systemy są bardziej przydatne i pożyteczne 
od pozostałych.

Proponowane w ostatnich latach przez organizacje międzynarodowe systemy wskaźników nie zawsze spełniają postulat harmonizacji ładów dziedzinowych (ekonomicznego, społecznego i ekologicznego). Systemy takie zostały m.in. opracowane przez agendy ONZ, OECD, Bank Światowy, IUCN i Europejską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EEA). Najczęściej wskaźniki dzielą się na:

- wskaźniki presji/przyczyny,

- wskaźniki stanu,

- wskaźniki reakcji.

Schematy: presja <-> stan <-> działanie, mogą być stosowane jako punkt wyjścia dla programowania ekorozwoju w każdej skali, globalnej, kontynentalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Podział na powyższe trzy grupy wskaźników środowiskowych wynika z elementarnych pytań dotyczących środowiska przyrodniczego:

- Jaki jest stan środowiska?

- Co determinuje aktualny stan środowiska?

- Jakie działania są podejmowane aby ten stan poprawić

Ostateczne wskaźniki dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Czernichów zostały opracowane zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Programem Ochrony Środowiska oraz Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego – z uwzględnieniem określonych w tych Programach wymogów sprawozdawczych. Istotnym w tym zakresie może być również wskazanie wymogów dotyczących sporządzanych co 2 lata Raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Poniżej przedstawiono jako punkt wyjścia dla Gminy – do rozważenia propozycje wskaźników na różnych poziomach.

### Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej

Unia Europejska nie przyjęła jeszcze jednoznacznie określonego zestawu wskaźników. Próby opracowania takiego zestawu wskaźników podjęte zostały przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), która w roku 2000 zaproponowała ujęcie wskaźników ekorozwoju w cztery grupy: wskaźniki społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, wskaźniki wydajności ekologicznej i wskaźniki efektywności realizowanych polityk. Jednocześnie EEA wspólnie z Komisją Europejską zaczęła stosować w praktyce komplet 32 wskaźników, tzw. TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) publikując w grudniu 1999 roku we współpracy z Eurostatem pierwszy ich zestaw.

Również w 1999 roku ukazał się zestaw wskaźników dotyczących polityki energetycznej UE przygotowany przez Komisję Europejską. Obejmował on 65 wskaźników ujętych w pięć grup: podaż energii, zużycie energii, środowisko, przemysł energetyczny i rynki energetyczne.

Z kolei w roku 2000 ukazał się dokument przedstawiający zbiór wskaźników dotyczących kwestii środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej. Na samym początku roku 2001 Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki (Enterprise) – powstała z połączenia Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu i DG ds. Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw – podjęła kroki zmierzające do opracowania zestawu wskaźników ekorozwoju w polityce przemysłowej. W raporcie opracowanym na jej zlecenie przez konsorcjum utworzone na Uniwersytecie Sussex zatytułowany „Indicators for Monitoring Integration of Environment and Sustainable Development in Enterprise Policy” proponuje się używanie trzech grup wskaźników: głównych (headline), wskaźników integracji oraz wskaźników odnoszących się do procesu.

Główne wskaźniki powinny odzwierciedlać najważniejsze trendy ekonomiczne, społeczne 
i środowiskowe. Zaliczono do nich np. procent populacji z dostępem do internetu (sfera społeczna), dzienną produkcję odpadów (sfera środowiskowa) i procent dochodu narodowego brutto przeznaczany na badania i rozwój (sfera ekonomiczna).

Zadaniem drugiej grupy – wskaźników integracji - jest wskazanie połączeń między polityką gospodarczą a ekorozwojem. Zaliczono tu takie parametry jak np. liczba nowo tworzonych firm, które oferują usługi związane ze środowiskiem oraz ilość odpadów wytwarzanych przez przemysł na jednostkę wartości dodanej. Natomiast ostatnia grupa wskaźników – odnoszących się do procesów - ma umożliwić śledzenie procesów zachodzących wewnątrz instytucji administracyjnych 
i w przedsiębiorstwach. Pojawiły się tu takie parametry jak procent wydatków publicznych, do których stosowano kryteria środowiskowe, oraz liczba przedsiębiorstw, które produkują choć jeden produkt oznaczony etykietą EU Eco-Label.

European Environmental Bureau, przygotowało własny zestaw 10 wskaźników, mogących służyć do oceny realizacji polityki ekologicznej Komisji Europejskiej. Są to:

- emisja do powietrza czterech rodzajów zanieczyszczeń (SOx, NOx, NH3,LZO);

- procentowy udział czystych wód powierzchniowych;

- całkowita emisja CO2 i pięciu innych gazów cieplarnianych (CH4, N2O, typu HFC 
i PFC oraz SF6);

- indeks uwolnionych do środowiska substancji niebezpiecznych, ważony względem toksyczności dla ludzi i ekotoksyczności;

- udział obszarów zabudowanych w ogólnej powierzchni;

- indeks różnorodności biologicznej oparty na zróżnicowaniu na poziomie genetycznym 
i siedliskowym (nie przyjęto jeszcze dokładnej definicji);

- całkowite zużycie wody i procentowy udział naturalnego uzupełniania jej zasobów;

- całkowite zużycie surowców i ogólna ilość wytworzonych odpadów, w tym udział materiałów wykorzystywanych wtórnie lub uzyskanych z recyklingu;

- całkowita liczba przejechanych pasażerokilometrów (pkm) i tonokilometrów (tkm) oraz całkowite zużycie energii;

- zużycie pestycydów (w tonach czynnego składnika, ważone względem toksyczności dla ludzi 
i ekotoksyczności).

### Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa

Do szczególnie ważnych mierników realizacji polityki ekologicznej zaliczono:

- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska 
a naukowo uzasadnionym dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym),

- ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w wielkościach fizycznych lub wartością sprzedaną),

- stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny Programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

- techniczno-technologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itd.), zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub dokumentach technicznych produktu.

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym. Poza wymienionymi wyżej miernikami stosowane będą również wskaźniki:

- Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

- utrzymanie systematycznego wzrostu PKB oraz systematycznego wzrostu poziomu życia obywateli;

- poprawę stanu zdrowia obywateli, mierzoną przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej uprzemysłowione i zurbanizowane);

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;

- wzrost dochodów z rolnictwa dzięki wykorzystaniu potencjału biologicznego gleb;

- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;

- Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych i morskich, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych) oraz poprawę jakości powietrza;

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w Miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania;

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków

- wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu kultury; różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby;

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także pomyślne reintrodukcje gatunków;

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą;

- wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:

- kompletność i stabilność regulacji prawnych;

- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;

- zakres i efekty działań edukacyjnych;

- opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.

### Mierniki na poziomie województwa

Istotnym dla Programu Ochrony Środowiska jest zestaw mierników charakteryzujących priorytety F Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Tabela 6-39  Zestaw mierników charakteryzujących priorytety F Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

| PRIORYTET F: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO KULTUROWEGO W TYM ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENU | Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia w hm3, w tym oczyszczonych, % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, Długość sieci kanalizacyjnej, Długość sieci wodociągowej, redukcja zanieczyszczeń w ściekach: Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku w tys. ton, w tym niebezpiecznych, Ilość wykorzystywanych odpadów, Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych, Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie surowców pochodzenia odpadowego, Oszczędzanie pojemności składowiska, poprzez zmniejszenie ilości deponowanych odpadów , Ilość odbieranych odpadów zielonych % udział powierzchni zagospodarowanych rolniczo, w tym na cele leśne (dot. gruntów zdewastowanych i zdegradowanych), Powierzchnia terenów nie zdegradowanych i zwartych terenów rolnych, Ilość gospodarstw agroturystycznych i prowadzących produkcję ekologiczną Emisja zanieczyszczeń pyłowych w tys. ton Emisja zanieczyszczeń gazowych w tys. ton Wzrost zużycia paliw ekologicznych Pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw, spalania odpadów na powierzchni ziemi, Unowocześnienie układu komunikacyjnego Obniżenie poziomu dźwięku w środowisku Modernizacja dróg miejskie poprzez zmianę struktury nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”); Utrzymanie ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo; Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych parkingów prowadzona z utrzymaniem standardów ochrony przed hałasem. Wzrost procentowy powierzchni obszarów chronionych w Mieście Wzrost ilości gatunków flory, fauny i zbiorowisk roślinnych związanych z renaturalizacją środowiska Przebudowa drzewostanów Zwiększenie lesistości Gminy Porównawcze pomiary monitoringu środowiskowego Nowe funkcje rekreacyjne w historycznym układzie zabytkowego zespołu zieleni Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży Większa dostępność lepszych pozycji metodycznych związanych z ekologią Usuwanie złych nawyków takich jak: traktowanie rzek, potoków i lasów jako wysypisk śmieci Prawidłowe postępowanie z pestycydami, szczególnie w małych gospodarstwach Produkcja żywności dobrej jakości Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych |
| --- | --- |

### Warianty — scenariusze wdrażania zrównoważonego rozwoju

Scenariusze wdrażania rozwoju zrównoważonego stanowią katalog przedsięwzięć rozwojowych, których wyboru dokonuje się w oparciu o kryteria ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Potencjał rozwoju tworzą: potencjał społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Jest to konsekwencją trójskładnikowej budowy makrosystemu społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Można powiedzieć, że uwarunkowania dynamiki tego potencjału przyjmują formę trzech czynników produkcji: kapitału ludzkiego, rzeczowego i przyrodniczego. Ranking tych elementów nie jest zasadny, ponieważ są one wobec siebie z całą pewnością komplementarne.

Trójskładnikowy potencjał rozwoju wskazuje na potrzebę przestrzegania zasady kompleksowości 
w analizie uwarunkowań zmian w gospodarce. Nie jest to zadanie proste, jednakże nie upoważnia to do akceptacji nietrafnych, chociaż łatwiejszych ujęć.

Aby zagwarantować spójność wyboru zadań wynikających ze Strategii Rozwoju oraz zadań wynikających z niniejszego Programu, proponuje się aby kryteria oceny istotności i efektywności przedsięwzięć były jednakowe dla Strategii i Programu.

Dla każdego zadania inwestycyjnego konieczna jest analiza kosztów i korzyści. Szczególnie zadania realizowane przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej będą musiały posiadać opracowane studium wykonalności zadania (wg zakresów określonych w zasadach korzystania z tych środków). Integralną częścią tego zakresu jest każdorazowo analiza kosztów i korzyści (CBA – cost benefits analysis), w wyniku której efektywność zadania jest każdorazowo określana nie tylko w aspekcie ekonomicznym ale także społecznym i ekologicznym.

Analizując zamierzenia inwestycyjne w zakresie ich roli w rozwoju zrównoważonym należy określić (co będzie zadaniem studium wykonalności):

- inwestycje proekologicznej w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również inwestycje infrastruktury ochronnej,

- znaczenie inwestycji w procesie proekologicznej restrukturyzacji gospodarki oraz poszczególnych jej dziedzin (przemysłu, rolnictwa, turystyki, transportu etc.),

- wpływ działalności inwestycyjnej na otoczenie przyrodnicze, ocenianej m.in. przez procedury ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ),

- inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również inwestycje infrastruktury ochronnej,

- ekologiczne czynniki lokalizacji inwestycji, w tym wpływ stanu środowiska na decyzje lokalizacyjne i na motywację inwestorów (także inwestorów zagranicznych),

- związki pomiędzy stanem środowiska a ryzykiem inwestycyjnym,

- związki pomiędzy procesami inwestowania a ryzykiem ekologicznym,

- związki pomiędzy ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem ekologicznym i ryzykiem finansowym,

- finansowanie inwestycji proekologicznych (w przedsiębiorstwie, w regionie, w gminie),

- ekologiczne, ekonomiczne i społeczne kryteria efektywności inwestycji,

- związki pomiędzy gospodarką przestrzenną, działalnością inwestycyjną a ochroną środowiska,

- uwarunkowania działalności inwestycyjnej na obszarach chronionych,

- inne problemy pozostające w bezpośrednim lub pośrednim związku z procesami inwestowania 
a gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi (gospodarowania ziemią, zasobami wodnymi, zasobami leśnymi etc.).

Uściślając relację pomiędzy procesem inwestowania a procesem rozwoju zrównoważonego można dodać, że tworzenie scenariuszy wdrażania rozwoju zrównoważonego jest tożsame z procesem tworzenia określonego portfela projektów inwestycyjnych. Proces tworzenia wariantów/scenariuszy polega bowiem na znalezieniu wśród rozpatrywanych projektów zestawu inwestycji (odpowiedniego zbioru projektów) zapewniającego największe oszczędności zasobów przyrodniczych. Podstawowa różnica w stosunku do tradycyjnie ujmowanego portfela projektów inwestycyjnych sprowadza się tutaj do określenia spodziewanych korzyści. Spodziewane korzyści w ujęciu tradycyjnym definiowane są jako największy przyrost wartości firmy, zaś zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego spodziewane korzyści definiowane są jako największa oszczędność zasobów środowiskowych przy danym przyroście wartości podmiotów działających na danym terenie.

Wzór efektywności takich działań można określić następująco:

E= (P+Snw+Kpzag)/(N+Ne+Ns)

gdzie:

E – zintegrowana efektywność ekonomiczna, ekologiczna i społeczna,

N - nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekonomicznego,

Ne- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekologicznego,

Ns- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu społecznego,

P – efekt ekonomiczny,

Snw – straty ekonomiczne, które nie wystąpiły w wyniku poniesionych nakładów Ne,

Kpzag – korzyści pozagospodarcze, które uzyskano w wyniku poniesionych nakładów, np. na służbę zdrowia, prorodzinną politykę, edukację.

# Bibliografia

- Bednarek R. Prusinkiewicz Z, Geografia Gleb, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Charakterystyka klimatologiczna woj. Katowickiego, IMGW Oddz. Katowice, Katowice 1992.

- Chroboczek E, Skępski H: Ogólna uprawa warzyw, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1975.

- Cieślak J. Wskazówki dla rolników podejmujących produkcję metodami ekologicznymi, Wydawca- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego i Gospodarczego, Modliszewice 2001.

- Cymerman R: Rekultywacja gruntów zdewastowanych, Wydawnictwo Art., Olsztyn 1988.

- Czerwiński E, Dobrzański B: Nowoczesna uprawa roślin, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne, Warszawa, 1975

- Dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza nr 96/62/WE wraz z innymi dyrektywami dotyczących powietrza.

- Działalność wydziału ekologii urzędu Wodzisławia Śląskiego w zakresie ochrony środowiska 
w mieście, marzec 2000r.,

- Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego pod red. G. Andersona,

- EN ISO 14031:1999 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wytyczne”

- Gospodarka odpadami na wysypiskach, ARKA KONSORCJUM, Poznań 1993.

- Kompleksowa Gospodarka odpadami (materiały konferencyjne), ABRYS, Poznań 1998 r.

- Kompostowanie odpadów organicznych w praktyce (materiały konferencyjne), ABRYS, Poznań 1997 r.

- Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE, Rozdział 23 – Ochrona Środowiska; MOŚZNiL, 1999 r.

- Neuerburg W, Padel S: Rolnictwo ekologiczne w praktyce, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1994.

- Nowa Polityka Ekologiczna Państwa – założenia; MOŚZNiL, październik 1999r

- Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, PROEKO sp. z o.o., Warszawa 1999.

- Piotrowski Z, Sokół W.A. i inni: „Technologie Czystszej Produkcji w górnictwie węgla kamiennego”. Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków, 2003

- PN-EN ISO 14001:1998 „Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania”

- Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa; Warszawa 1990.

- Polska 2025. Długookresowa Strategia Trwałego Rozwoju i Zrównoważonego Rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych przy współpracy z Ministerstwem Środowiska, Warszawa czerwiec 2000r.;

- Polska 2025. Długookresowa Strategia Trwałego Rozwoju i Zrównoważonego Rozwoju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych przy współpracy z Ministerstwem Środowiska, Warszawa czerwiec 2000r.

- Poradnik do opracowania gminnego programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, M. Kistowski, W. Staszek, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998.

- Poskrobka B: Sterowanie ekorozwojem tom I i III Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki białostockiej, Białystok, 1998. Prof, dr hab. Franciszek Piontek, tom I, rozdział I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.

- Prawo ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015, Katowice, 2002 rok.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz Cele Długoterminowe do 2015r., Arcadis Ekokonrem, Sp. z. o.o. we Włoclawku, Katowice 2002r.

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Warszawa, listopad 2002.

- Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej; J. Szlachta, Wydawnictwo naukowe PWN,Warszawa 1999.

- Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odpadów (mat. seminaryjne) Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”, Osieczany 1999.

- Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja Wspólnot Europejskich, Warszawa styczeń 1998.

- Przewodnik po Unii Europejskiej; The Economist Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1998.

- Raport z wyników ze spisu powszechnego w 2002 r. dla województwa śląskiego,

- Regionalny monitoring jakości wód podziemnych na obszarze działania RZGW 
w Katowicach – Raport z dwóch serii opróbowań (lato i jesień 1998); Uniwersytet Śląski, Katowice 1998.

- Richling A., Solon J. „Ekologia krajobrazu“ Wyd. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

- Sokół W.A., Krajewski M., Gruszka A.: „Poradnik wdrażania ISO 14000 z uwzględnieniem Czystszej Produkcji”. ”. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 1998

- Sokół W.A.: „Ochrona środowiska. Podstawy Czystszej Produkcji”. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 1998

- Sokół W.A.: „Zarządzanie środowiskowe w skali regionalnej a gospodarka odpadami komunalnymi”. Szkoła Gospodarki Odpadami 2001, Rytro, 2001

- Sokół W.A.: „Zarządzanie Środowiskowe w skali regionalnej”. Prace Naukowe GIG, Katowice– w przygot. do druku

- Sokół W.A.: „Zarządzanie środowiskowe w województwie”. Środowisko i Rozwój, nr 3,/2001

- Sokół W.A.” „Absorpcja środków unijnych a zarządzanie środowiskowe w województwie”- IV Konferencja Ekologiczna Regionu Tarnogórskiego, 29 maj 2003

- Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

- Stan ochrony środowiska w województwie śląskim w 2001r.

- Stan Środowiska dla Województwa Śląskiego 1999-2000, Katowice 2001.

- Stan środowiska w Polsce; Raport PIOŚ, Warszawa 1998.

- Strategia rozwoju gminy Czernichów do 2015r.

- Strategia Rozwoju Powiatu Żywieckiego do 2015r.

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015, Katowice  maj 2000r.;

- Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełnienie instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa; MOŚZNiL, Warszawa 1999.

- Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego Gminy, T. Domański, Wydawnictwo Hamal Books, Warszawa 1999.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów  Tom I i II.

- Ustawa Prawo Energetyczne.

- Wartość środowiska, J.T. Winpenny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

- Wieloletni program gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa katowickiego, PHARE Projekt EC/EPP/911/2.1.1/MP, GKW Consult i IETU, Katowice 1995.

- Wieloletni program ochrony i kształtowania środowiska w województwie katowickim na lata 1996 – 2005 oraz kierunki działań do roku 2020, Wojewoda Katowicki, Katowice 1997.

- Województwo Śląskie - Raport o rozwoju społecznym UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - Warszawa, Wydawnictwo Forum Sztuk, Katowice 1999.

- Zanieczyszczenie atmosfery w województwie śląskim w latach 1999 – 2000”; Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; Katowice – 2001r;

- Zanieczyszczenie atmosfery w województwie śląskim w latach 1999 – 2000” Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; Katowice – 2001r.

- Zanieczyszczenie atmosfery w województwie śląskim w latach 2000 – 2001” Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; Katowice – 2002r.

- Zanieczyszczenie atmosfery w województwie śląskim w latach 2001 – 2002” Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; Katowice – 2003r.

- Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych robót budowlano instalacyjnych; BISTYP- CONSULTING, Warszawa 2001.

# ZAŁĄCZNIKI DO REMAS

- Załącznik nr 1: Projekt polityki środowiskowej gminy Czernichów.

- Załącznik nr 2: Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej.

- Załącznik nr 3: Rejestr celów i zadań środowiskowych.

- Załącznik nr 3: Program zarządzania środowiskowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

### Projekt polityki środowiskowej gminy Czernichów

I. Charakter  gminy  Czernichów i jej walory.

Lokalizacja, walory krajobrazowe i przyrodnicze sprawiają, że Czernichów jest gminą o wybitnie turystycznym charakterze. Obecnie kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym 
z istotnych elementów strategii rozwoju gminy Czernichów,  w której obowiązują dwie zasady:

- eksponowanie  istniejących walorów przyrodniczych Gminy oraz ich ochrona  i wzbogacanie,

- likwidacja istniejących zagrożeń środowiskowych.

II. Zidentyfikowane problemy środowiskowe na terenie gminy Czernichów:

- wytwarzanie odpadów komunalnych,

- wytwarzanie ścieków komunalnych,

- niska emisja do atmosfery.

III. Gmina deklaruje podjęcie następujących działań w celu zminimalizowania  problemów środowiskowych:

- zwiększenie strumienia odpadów komunalnych  poddanych odzyskowi,

- skanalizowanie  poszczególnych sołectw oraz oczyszczanie ścieków komunalnych,

- sukcesywne  zmniejszanie emisji do atmosfery  z obiektów gminnych.

IV. Gmina  realizuje i będzie realizowała nadal swoje zadania zgodnie z przepisami prawa .

V. Gmina nadal będzie prowadziła działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

VI. Działania Gminy mają na celu przede wszystkim zapobieganie  zanieczyszczaniu środowiska.

VII. Gmina w sposób bezpośredni lub pośredni wspiera wszelkie działania proekologiczne podejmowane przez  podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo.

VIII. Gmina prowadzi działania mające na celu promocję przedsięwzięć przyjaznych środowisku np. stosowanie paliw ekologicznych .

IX. Niniejsza polityka środowiskowa stanowi podstawę do ustalenia i przeglądu celów i zadań środowiskowych.

X .Polityka Środowiskowa jest dostępna  publicznie, opublikowana w prasie lokalnej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

### Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej

| nr | Nazwa parametru | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Dane ogólne |  |  |
| A1 | rok |  |  |
| A2 | kod GUS powiatu |  |  |
| B | Powierzchnia gruntów |  |  |
| B1 | powierzchnia gminy ogółem | ha |  |
| B5 | powierzchnia lasów ogółem | ha |  |
| C | Ludność |  |  |
| C1 | ludność ogółem | osoby |  |
| D | Rynek pracy |  |  |
| D1 | pracujący ogółem | osoby |  |
| F | Dochody i wydatki |  |  |
| F10 | wydatki budżetowe ogółem | PLN |  |
| F11 | wydatki inwestycyjne na ochronę wód | PLN |  |
| F12 | wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną | PLN |  |
| F13 | wydatki inwestycyjne na gospodarkę odpadami | PLN |  |
| F14 | wydatki inwestycyjne na ochronę powietrza | PLN |  |
| F15 | wydatki inwestycyjne na ochronę przed hałasem | PLN |  |
| F16 | wydatki na usuwanie skutków katastrof ekologicznych | PLN |  |
| F17 | wydatki na edukację ekologiczną | PLN |  |
| F18 | wydatki na ochronę przyrody i lasów | PLN |  |
| F19 | wydatki na profilaktykę zdrowotną dzieci | PLN |  |
| F20 | wydatki na ochronę powierzchni ziemi | PLN |  |
| G | Ochrona gruntów |  |  |
| G1 | zdegradowane grunty poprzemysłowe | ha |  |
| I | Ochrona wód i gospodarka wodna |  |  |
| I9 | odprowadzone ścieki komunalne wymagające oczyszczenia ogółem | dam3 |  |
| I14 | ścieki komunalne oczyszczone ogółem | dam3 |  |
| I20 | odprowadzone ścieki poprzemysłowe wymagające oczyszczenia ogółem | dam3 |  |
| I21 | ścieki poprzemysłowe ogółem | dam3 |  |
| I32 | zużycie wody ogółem | m3 |  |
| I36 | ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ogółem | osoby |  |
| I42 | ludność obsługiwana przez wodociągi | osoby |  |
| J | Ochrona powietrza |  |  |
| J1 | emisja zanieczyszczeń pyłowych | Mg |  |
| J2 | emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem | Mg |  |
| J5 | emisja metanu CH4 | Mg |  |
| J7 | emisja CO2 | Mg |  |
| K | Gospodarka odpadami |  |  |
| K1 | odpady komunalne wytworzone ogółem | Mg |  |
| K2 | odpady komunalne wykorzystane | Mg |  |
| K4 | odpady komunalne poddane recyklingowi | Mg |  |
| K13 | odpady niebezpieczne wytworzone ogółem | Mg |  |
| L | Ochrona przyrody i krajobrazu |  |  |
| L1 | powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem | ha |  |
| M | Gospodarka komunalna |  |  |
| M8 | produkcja enerii elektrycznej ogółem | KWh |  |
| M9 | produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | KWh |  |
| M12 | zużycie energii elektrycznej w gosodarstwach domowych | KWh |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004-2015 | LK | Cele krótkookresowe 2004-2008 | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości | W1C1 | Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę oraz ograniczenie strat wody związanych z przesyłem | W1C1Z1 | Rozbudowa sieci wodociągowej | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C1Z2 | Wymiana istniejącej sieci wodociągowej w złym stanie technicznym | Gmina Czernichów | L |
|  |  | W1C2 | Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych | W1C2Z1 | Budowa oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C2Z2 | Budowa oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C2Z3 | Budowa oczyszczalni ścieków Tresna Zabrodzie | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C2Z4 | Remont oczyszczalni ścieków w Czernichowie | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C2Z5 | Budowa oczyszczalni ścieków Łaski | Gmina Czernichów | W |
|  |  | W1C3 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej | W1C3Z1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy | Gmina Czernichów | W |
|  |  |  |  | W1C3Z2 | Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscach, gdzie wystąpi brak kanalizacji w okresie perspektywicznym | mieszkańcy | L |
|  |  |  |  | W1C3Z3 | Budowa kanalizacji deszczowej | Zarząd Dróg | W |
|  |  | W1C4 | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | W1C4Z1 | Propagowanie dobrych praktyk rolniczych | Gmina Czernichów | W |
| W2 | Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi | W2C1 | Ochrona przeciwpowodziowa | W2C1Z1 | Regulacja cieków wodnych | Gmina Czernichów RZGW | W |
|  |  |  |  | W2C1Z2 | Zabezpieczenie korony drogi „Łazy” | Gmina Czernichów | W |
|  |  | W2C2 | Opracowanie planów ochrony przeciwpowidziowej | W2C2Z1 | Współudział przy opracowaniu Programu ochrony przed powodzią na obszarze zlewni rzeki Soły | Gmina Czernichów | W |
| O1 | Ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla środowiska przy maksymalnym ich wykorzystaniu gospodarczym | O1C1 | Usystematyzowanie gospodarki odpadami | O1C1Z1 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | UG | G |
|  |  |  |  | O1C1Z2 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | UG | G |
|  |  |  |  | O1C1Z3 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | UG | G |
|  |  | O1C2 | Wzrost stopnia odzysku i recyklingu odpadów | O1C2Z1 | Budowa płyty do kompostowania pryzmowego | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z2 | Zakup urządzenia do formowania i przewietrzania pryzm kompostowych | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z3 | Budowa sortowni mechaniczno-ręcznej | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z4 | Budowa 2-giej komory (bioreaktora) do kompostowania odpadów biodegradowalnych | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z5 | Budowa instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z6 | Budowa instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C2Z7 | Budowa stacji przeładunkowej odpadów | Beskid Sp. z o.o | L |
|  |  | O1C3 | Ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska | O1C3Z1 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z2 | Opracowanie systemu sezonowego gromadzenia i wywozu odpadów z terenów rekreacyjnych | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z3 | Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z4 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z5 | Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z6 | Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów komunalnych | Beskid Sp. z o.o. | P |
|  |  |  |  | O1C3Z7 | Realizacja powiatowego programu likwidacji odpadów PCB | SP | P |
|  |  |  |  | O1C3Z8 | Instalacja rozdrabniarki na składowisku odpadów | Beskid Sp. z o.o. | P |
|  |  |  |  | O1C3Z9 | Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów komunalnych w Żywcu Etap I | Beskid Sp. z o.o. | L |
|  |  |  |  | O1C3Z10 | Rekultywcja kwatery nr 1 składowisk odpadów komunalnych w Żywcu Etap II | Beskid Sp. z o.o. | G |
|  |  | O1C4 | Podnoszenie świadomości mieszkańców | O1C4Z1 | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami | UG | G |
| GL1 | Poprawa jakości środowiska pod względem ziemi i gleb, w tym zwiększenie atrakcyjności Gminy | GL1C1 | Ochrona gleb użytkowanych rolniczo, zapobieganie zanieczyszczeniom gleb | GL1C1Z1 | Aktualizacja map glebowych | Województwo | w |
|  |  |  |  | GL1C1Z2 | Okresowa kontrola odczynu pH zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo | Gmina | G |
|  |  |  |  | GL1C1Z3 | Okresowa kontrola zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo | Powiat | P |
|  |  | GL1C2 | Zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny | GL1C2Z1 | Promowanie upraw energetycznych | Gmina | G |
|  |  |  |  | GL1C2Z2 | Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, | Właściciele gospodarstw rolnych | L |
|  |  |  |  | GL1C2Z3 | Promowanie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | Gmina | G |
|  |  | GL1C3 | Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych przechodzących na uprawy metodami ekologicznymi | GL1C3Z1 | Zorganizowanie cyklu spotkań dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników, | Gmina | G |
|  |  |  |  | GL1C3Z2 | Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników, | Właściciele gospodarstw rolnych | L |
|  |  |  |  | GL1C3Z3 | Stworzenie na terenie Gminy kilku gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | Właściciele gospodarstw rolnych | L |
|  |  |  |  | GL1C3Z4 | Pozarolnicze zagospodarowanie gruntów niskich klas bonitacyjnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i zalesienia. | Właściciele gospodarstw rolnych, Gmina | G,L |
|  |  |  |  | GL1C3Z5 | Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich. | Właściciele gospodarstw rolnych | L |
| TP ZK1 | Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych | TPZK1C1 | Wykorzystanie surowców naturalnych w sposób nie zagrażający środowisku | TPZK1C1Z1 | Udział w zapobieganiu degradacji i erozji gleb | Gmina | G |
|  |  | TPZK1C2 | Rekultywacja terenów zdegradowanych i rewitalizacja terenów poprzemysłowych | TPZK1C2Z1 | Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację terenów zdegradowanych i nieużytków | Władający powierzchnią ziemi” | L |
| P1 | Poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu | P1C1 | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niezorganizowanej (obszarowej) | P1C1Z1 | Opracowanie i wdrażanie ograniczenia niskiej emisji w budynkach i podmiotach gospodarczych na terenie gminy | UG | W |
|  |  |  |  | P1C1Z2 | Opracowanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza | UG | W |
|  |  |  |  | P1C1Z3 | Wdrażanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza | UG | W |
|  |  |  |  | P1C1Z4 | Współpraca w ramach realizacji programu badań geologicznych i hydrogeologicznych wykorzystania wód geotermalnych do celów leczniczych i grzewczych | Wojewoda, Urząd Marszałkowski, Starosta, Wójtowie gmin i Burmistrz Żywca | L |
|  |  |  |  | P1C1Z5 | Zorganizowanie punktów monitorowania zagrożeń środowiska na terenie gminy Czernichów | UG | L |
|  |  |  |  | P1C1Z7 | Zorganizowanie programów edukacyjnych dla szerokich kręgów społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza | Wójtowie gmin, Burmistrz Żywca starosta powiatu | L |
|  |  | P1C2 | Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł liniowych i powierzchniowych (transport) | P1C2Z1 | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 948 Kobiernice – Tresna – Oczków | Wojewoda | L |
|  |  |  |  | P1C2Z2 | Modernizacja dróg powiatowych: Czernichów – Roztoka, Zarzecze – Tresna, Międzybrodzie Żywieckie – Żar, Międzybrodzie Bialskie – Straconka, Żarnówka | Starosta Powiatu | P |
| PR1 | Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska | PR1C1 | Rozpoznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych | PR1C1Z1 | Określenie stanu aktualnego promieniowanie niejonizującego na terenie gmin | UG | W |
|  |  |  |  | PR1C1Z2 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska z uwzględnieniem promieniowania niejonizującego | UG | W |
| OCH1 | Ochrona różnorodności biologicznej Gminy | OCH1C1 | Ochrona cennych przyrodniczo obiektów i obszarów na terenie Gminy | OCH1C1Z1 | Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony przyrody | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z2 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z3 | rewaloryzacji strefy brzegowej jezior: Międzybrodzkiego i Żywieckiego (w aspekcie środowiska przyrodniczego i ładu urbanistycznego) | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z4 | Sporządzenie „Planu ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego” (opracowanie planistyczne) | Wojewoda Śląski | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z5 | Zalesianie gruntów porolnych | RDLP w Katowicach, Starosta Żywiecki | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z6 | Realizacja wytycznych „programów ochrony przyrody Nadleśnictw: Jeleśnia i Andrychów | Nadleśnictwo Jelenia i Andrychów | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z7 | Realizacja zieleni urządzonej w ramach istniejących i projektowanych obiektów turystyczno-sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z8 | Realizacja zieleni urządzonej wzdłuż realizowanej kolejki szynowej wraz z wyciągiem i trasą narciarską na południowych stokach Góry Żar | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z9 | Realizacja terenów zieleni urządzonej w obrębie obiektów usługowo-handlowych, turystyczno-wypoczynkowych, stanowiących własność prywatnych podmiotów gospodarczych | Zarządcy i właściciele nieruchomości | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z10 | Realizacja punktów widokowych w partiach grzbietowych pasm górskich oraz innych miejscach cennych ekspozycji widokowych | UG | L |
|  |  |  |  | OCH1C1Z11 | Realizacja form zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych o randze ponadlokalnej (drogi wojewódzkie i powiatowe) | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | L |
| OCH2 | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Miasta |  |  | OCH2Z1 | Utworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych | UG | G |
|  |  |  |  | OCH2Z2 | Realizacja punktów widokowych w partiach grzbietowych pasm górskich oraz innych miejscach cennych ekspozycji widokowych | UG | G |
| OCH3 | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie |  |  | OCH3Z1 | Promocja działań proekologicznych: wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej | UG | G |
|  |  |  |  | OCH3Z2 | Promocja programów rolno-środowiskowych: agroturystyki | UG | G |
| H1 | Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska | H1C1 | Ograniczenie hałasu komunikacyjnego | H1C1Z1 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | UG |  |
|  |  |  |  | H1C1Z2 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez m.in. budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych | UG Zarządzający drogami | W |
|  |  |  |  | H1C1Z3 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | UG | G |
|  |  |  |  | H1C1Z4 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | UG | G |
|  |  |  |  | H1C1Z5 | Modernizacja dróg | UG Zarządzający drogami | W |
|  |  | H1C2 | Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem i komunikacją | H1C2Z1 | Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska | UG | G |
|  |  |  |  | H1C2Z2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | UG | G |

ZAŁĄCZNIK NR 4

### Program zarządzania środowiskowego

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę | 2004 | 2005 | Gmina Czernichów | Zaopatrzenie w wodę | 65 |  |  |  | X |  |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej L= 70 km | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Zaopatrzenie w wodę | 17 500 | X | X | X | X | Spółki Wodne |
| 3 | Budowa oczyszczalnia ścieków w MiędzybrodziuBialskim o przepustowości 600 m3/d. | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 4 477 (kwota netto) | X | X | X | X |  |
| 4 | Budowa sieci kanaliz. L=54,4 km wraz z 7 pompowniami ścieków w Międzybrodziu Bialskim | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 21 011 (kwota netto) | X | X | X | X |  |
| 5 | Wymiana wodociągów z rur stalowych L= 4 km | 2005 | 2010 | Gmina Czernichów | Poprawa jakości wody | 1 000 | X | X | X | X | ZUP „Isepnica” |
| 6 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Międzybrodziu Żywieckim L=9,3km wraz z pompowniami ścieków | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 3 700 | X | X | X | X |  |
| 7 | Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Tresnej | 2004 | 2005 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 100 |  |  |  | X |  |
| 8 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tresnej Małej I L= 1,8 km wraz z pompownią ścieków | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 720 | X | X | X | X |  |
| 9 | Budowa oczyszczalni ścieków w Tresnej Zabrodzie | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 600 | X | X | X | X |  |
| 10 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Tresnej Zabrodzie L= 3,5km wraz z pompownią ścieków | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 1 400 | X | X | X | X |  |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej-Syptowie L=3,8km wraz z pompowniami ścieków | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 1 500 | X | X | X | X |  |
| 12 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w przysiółku Łaski i Żarnówka Mała L= 3,4 km /altern.stacji zlewnej/ | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 2 000 | X | X | X | X |  |
| 13 | Remont oczyszczalni ścieków w Czernichowie | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 400 | X | X | X | X |  |
| 14 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernichowie L=2,0 km | 2006 | 2010 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 800 | X | X | X | X |  |
| 15 | Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Zmniejszenie zużycia wody | 10 |  |  |  | X |  |
| 16 | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych | 20 |  |  |  | X |  |
| GOSPODARKA ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | 2004 | VI.2004 | Gmina Czernichów | Uregulowanie gospodarki odpadami w Gminie | 20 |  |  | X | X |  |
| 2 | Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest | 2004 | 2005 | Gmina Czernichów | Określenie miejsc negatywnego oddziaływania materiałów zawierających azbest | 50 |  |  |  | X |  |
| 3 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska, poprawa jakości środowiska w Gminie | 100 |  |  | X | X | Firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów |
| 4 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Zmniejszenie uciążliwości odpadów niebezpiecznych dla środowiska, uregulowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 200 |  | X | X | X | Beskid Sp. z o.o., Firmy zajmujące się utylizacją, odzyskiem, transportem odpadów niebezpiecznych |
| 5 | Opracowanie systemu sezonowego gromadzenia i wywozu odpadów z terenów rekreacyjnych | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Poprawa estetyki Gminy | 500 |  |  | X | X | Inwestorzy prywatni, Beskid Sp. z o.o. |
| 6 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Poprawa jakości środowiska w Gminie | 600 |  | X | X | X | Inwestorzy prywatni |
| 7 | Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Ograniczenie niskiej emisji | 700 |  |  | X | X | Inwestorzy prywatni |
| 8 | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców | 500 |  |  | X | X | „Beskid” Sp. z o.o. |
| 9 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2007 | 2015 | Gmina Czernichów | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 100 |  |  | X | X |  |
| OCHRONA ZIEMI I GLEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pozarolnicze zagospodarowanie gruntów niskich klas bonitacyjnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i zalesienia. | 2004 | 2006 | Gmina Czernichów | Rewitalizacja gleb zdegradowanych i oddanie do środowiska | 1500 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 2 | Promowanie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | 2004 | 2010 | Gmina Czernichów | Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych przechodzących na uprawy metodami ekologicznymi | 40 |  |  | x | x | ODR |
| 3 | Promowanie upraw energetycznych | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Dostosowanie upraw do specyfiki gleb | 30 |  |  | x | x | Szkoły wiejskie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 4. | Zorganizowanie cyklu spotkań dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników, | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Aktualne dane dotyczące terenów zdegradowanych | 150 |  |  | x | x | Śląski Związek Gmin i Powiatów, ODR |
| 5 | Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich. | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Zwiększenie wiedzy praktycznej i teoretycznej rolników |  |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 6 | Udział w zapobieganiu degradacji i erozji gleb | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Ograniczenie procesów erozji na terenie Gminy | 360 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| OCHRONA POWIETRZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza | 2004 | 2005 | Wójt gminy | - | 10 | - | - | 5 | 5 |  |
| 2 | Wdrażanie obszarowego programu likwidacji niskiej emisji wynikającego z gminnego operacyjnego planu polepszenia jakości powietrza | 2004 | 2008 | Wójt gminy | Szacunkowe zmniejszenie emisji następujących substancji: - CO 53%; - NOx 4%; - SO2 61%; - Pył 56%. | 15 000 (2) | - | - | 11 000 | 4 000 |  |
| 3 | Prowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony powietrza | 2004 | 2015 | Wójt gminy | - | 15 | 5 | - | 5 | 5 |  |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | 2004 | 2015 | Urząd Gminy Czernichów | Podniesienie świadomości społeczności lokalnych o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem, jakim jest hałas | 15 |  |  |  | X | Współpraca ze szkołami, organizacjami społecznymi |
| 2 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | 2004 | 20015 | Urząd Gminy Czernichów | Kontrola stanu środowiska, eliminacja lokalnych konfliktów | 35 |  |  |  | X |  |
| OCHRONA PRZYRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony przyrody(3 użytki ekologiczne, 1 stanowisko dokumentacyjne) | 2004 | 2006 | Urząd Gminy w Czernichowie | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy | 18 |  |  |  | X | Partnerzy: Starosta Żywiecki, Wojewoda Śląski, Nadleśnictwa: Jeleśnia, Andrychów, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne |
| 2 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody (5-10 obiektów)- w oparciu o rozpoznane walory starodrzewia zieleni przyzagrodowej, przydrożnej oraz obszarów leśnych (wraz z pracami konserwcyjno-pielęgnacyjnymi) | 2004 | 2006 | Urząd Gminy w Czernichowie | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy | 5 |  |  |  | X | Partnerzy: Starosta Żywiecki, Wojewoda Śląski, Nadleśnictwa: Jeleśnia, Andrychów, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne |
| 3 | Utworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych (foldery, broszury, tablice informacyjne) – 2-3 obiekty (Tresna-Jaworzyna, Góra Żar, Czupel-Magurka Wilkowicka-Hrobacza Łąka, Przełom doliny rz. Soły-zalewiska Jeziora Międzybrodzkiego) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym Gminy, rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 20 |  |  | X | X | Partnerzy: RDLP Katowice, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, Starosta Żywiecki, Szkolne Koła LOP, fundusze pomocowe |
| 4 | Promocja działań proekologicznych: wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej, szkolenia, imprezy ekologiczne (pikniki ekologiczne, akcje sadzenia drzew itp.) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 180 |  |  | X | X | Partnerzy: fundusze pomocowe, Śląski Związek Gmin i Powiatów organizacje ekologiczne, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego |
| 5 | Projekt rewaloryzacji strefy brzegowej jezior: Międzybrodzkiego i Żywieckiego (w aspekcie środowiska przyrodniczego i ładu urbanistycznego) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy „Poprawa przyrodniczego wizerunku Gminy” | 500 |  | X | X | X | Partnerzy: Starosta Żywiecki, Związek Gmin ds. Ekologii, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, organizacje ekologiczne, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec |
| 6 | Realizacja nowych terenów zieleni urządzonej i adaptacja istniejących zespołów zieleni wysokiej w ramach istniejących obiektów turystyczno-sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym: kąpieliska nadwodne, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe wokół jeziora Międzybrodzkiego i Żywieckiego, pola biwakowe, campingowe, namiotowe) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy „Poprawa przyrodniczego wizerunku Gminy” | 500 |  | X | X | X | Partnerzy: fundusze pomocowe, Starosta Żywiecki inwestorzy sektora prywatnego i publicznego, administratorzy cieków i zbiorników wodnych |
| 7 | Realizacja punktów widokowych w partiach grzbietowych pasm górskich oraz innych miejscach cennych ekspozycji widokowych (Góra Żar, Stok Wielkiego Cisownika, Jaworzyny, Czupla, bulwary nad Jeziorem Żywieckim – Tresna, wzgórza przylegające do Jeziora Żywieckiego-Mała Tresna) | 2004 | 2015 | Urząd Gminy w Czernichowie | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 80 |  |  | X | X | Partnerzy: fundusze pomocowe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, inwestorzy sektora prywatnego i publicznego |
| PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inwentaryzacja i doposażenie bibliotek. | 2004 | 2008 | Gmina Czernichów | Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opracowanie „gminnego programu rozwoju turystyki i rekreacji” – z uwzględnieniem dostępnej wiedzy o środowisku przyrodniczym | 2004 | 2008 | Gmina Czernichów | Tworzenie oferty rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowej Gminy | 50 | X |  |  | X | Partnerzy: Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego, Urząd Marszałkowski, |
| 3 | Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych o charakterze cyklicznym: „Dni Lasu”, „Wiosenna Akcja Sadzenia Drzew”, „Dzień Ziemi” (+konkursy towarzyszące) | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie |  |  |  | X | X | Partnerzy: Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego, Dyrektorzy szkół (wszystkich szczebli), Organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, |
| 4 | Program pozaszkolnej edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (ok. 10% stanu ilościowego młodzieży) – warsztaty i wycieczki ekologiczne | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 480 |  |  | X | X | Partnetrzy: Fundusze pomocowe, Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwa |
| 5 | Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne – z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej. Informator o walorach przyrodniczych Gminy Czernichów | 2004 | 2015 | Gmina Czernichów | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie |  |  |  |  | X | Partnerzy: Fundusze pomocowe, Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwa |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy L=25 km | 2006 | 2010 | mieszkańcy | Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniow. ściekami sanitarnymi | 7 500 |  |  | X | X | Gmina Czernichów |
| 2 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej | 2004 | 2015 | mieszkańcy | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 150 |  |  | X | X | Gmina Czernichów |
| 3 | Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodz. | 2004 | 2005 | RZGW | Ochrona przed powodzią | 30 |  |  |  | X | Gmina Czernichów |
| 4 | Budowa kanalizacji deszczowej o długości L = ok.4 km wraz z podczyszczalniami wód deszczowych, | 2005 | 2015 | Zarząd Dróg Powiatowych | Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchn | 2.000 | X | X | X | X |  |
| GOSPODARKA ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów komunalnych | 2004 | 2005 | Spółka z o.o. Beskid | Kontrolowane wprowadzanie odpadów do środowiska | 1000 |  |  | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 2 | Realizacja powiatowego programu likwidacji odpadów PCB | 2005 | 2007 | Powiat żywiecki | Poprawa czystości środowiska | 150 |  | X | X | X | Urząd Wojewódzki Gminy |
| 3 | Instalacja rozdrabniarki na składowisku odpadów | 2005 | 2005 | Spółka z o.o. Beskid | Zwiększenie chłonności składowiska | 1200 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 4 | Budowa płyty do kompostowania pryzmowego | 2005 | 2005 | Spółka z o.o. Beskid | Poprawa warunków procesu kompostowania | 1500 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 5 | Zakup urządzenia do formowania i przewietrzania pryzm kompostowych | 2005 | 2005 | Spółka z o.o. Beskid | Poprawa efektywności procesu kompostowania | 1000 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 6 | Budowa sortowni mechaniczno-ręcznej | 2005 | 2006 | Spółka z o.o. Beskid | Ochrona zasobów surowcowych | 1500 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 7 | Budowa 2-giej komory (bioreaktora) do kompostowania odpadów biodegradowalnych | 2005 | 2006 | Spółka z o.o. Beskid | Zmniejszenie uciążliwości bioodpadów dla środowiska | 1200 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 8 | Budowa instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych | 2006 | 2007 | Spółka z o.o. Beskid | Ochrona zasobów surowcowych | 1000 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 9 | Budowa instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych | 2006 | 2007 | Spółka z o.o. Beskid | Ochrona zasobów surowcowych | 2000 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 10 | Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów komunalnych w Żywcu Etap I | 2006 | 2007 | Spółka z o.o. Beskid | Powrót terenów zdegradowanych do przyrodniczego użytkowania | 450 | X | X | X | X | Urząd Wojewódzki |
| 11 | Rekultywcja kwatery nr 1 składowisk odpadów komunalnych w Żywcu Etap II | 2008 | 2009 | Spółka z o.o. Beskid | Przywracanie terenów zdegradowanych do przyrodniczego użytkowania | 450 | X | X | X | X | Starostwo Powiatowe |
| 12 | Budowa stacji przeładunkowej odpadów | 2009 | 2009 | Spółka z o.o. Beskid | Wywóz pozostałości po segregacji poza teren powiatu | 2000 | X | X | X | X | Starostwo Powiatowe |
| OCHRONA ZIEMI I GLEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aktualizacja map glebowych | 2004 | 2006 | Urząd Wojewódzki | Dostosowanie upraw do specyfiki gleb | 120 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego |
| 2. | Okresowa kontrola odczynu pH w glebach użytkowanych rolniczo | 2003 | 2006 | Starostwo Powiatowe | Możliwość kontroli zanieczyszczeń w glebach użytkowanych rolniczo | 120 |  |  | x | x | Prywatni inwestorzy, Bank Ochrony Środowiska , |
| 3. | Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, | 2003 | 2006 | Właściciele gospodarstw i drobni przetwórcy | Produkty wysokiej jakości | 60 |  |  | X | x | Prywatni inwestorzy |
| 4. | Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników, | 2003 | 2006 | Producenci rolni, właściciele gospodarstw rolnych | Zwiększenie dochodów rolników | 200 |  |  |  | x | Śląska Izba Rolnicza, Śląski Związek Gmin i Powiatów |
| 5 | Stworzenie na terenie Gminy kilku gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | 2003 | 2006 | Producenci rolni | Poprawa efektywności produkcji i zbytu | 80 | x | x | X | X | Prywatni inwestorzy |
| 6. | Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację terenów zdegradowanych | 2003 | 2006 | Władający powierzchnią ziemi | Szeroko rozumiana ochrona środowiska |  |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe |
| 7. | Rekultywacja terenów osuwiskowych | 2004 | 2015 | Właściciele terenów, Starostwo Powiatowe | Szeroko rozumiana ochrona środowiska | 400 | x | x | x | x | Urząd Gminy |
| OCHRONA POWIETRZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14 000). | 2004 | 2005 | ŚWIOŚ, Starosta, wójtowie gmin i burmistrz Żywca | - | - *** | - | - | - | - |  |
| 2 | Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Opracowanie założeń do wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Organizacja akcji promujących powstawanie małych elektrowni wodnych | 2004 | 2005 | Burmistrz Żywca, Wójtowie gmin, starosta powiatu | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Współpraca w ramach realizacji programu badań geologicznych i hydrogeologicznych wykorzystania wód geotermalnych do celów leczniczych i grzewczych | 2004 | 2005 | Wojewoda, Urząd Marszałkowski, Starosta, Wójtowie gmin i Burmistrz Żywca | - | - *** | - | - | - | - |  |
| 4 | Organizacja szkoleń na temat uwzględniania stanu i ochrony środowiska w planach przestrzennych gminy. Uruchomienie programu szkoleń w zakresie wiedzy ekologicznej w szkołach ponadgimnazjalnych | 2004 | 2015 | Wójtowie gmin, Burmistrz Żywca starosta powiatu | - | - *** | - | - | - | - |  |
| 5 | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 948 Kobiernice – Tresna – Oczków | 2004 | 2010 | Wojewoda | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Modernizacja dróg powiatowych: Czernichów – Roztoka, Zarzecze – Tresna, Międzybrodzie Żywieckie – Żar, Międzybrodzie Bialskie – Straconka, Żarnówka | 2004 | 2010 | Starosta Powiatu, | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Punkty monitorowania zagrożeń środowiska na terenie gminy Czernichów | 2004 | 2015 | Wójtowie gmin, Burmistrz Żywca, starosta powiatu | - | - *** | - | - | - | - | - |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | 2004 | 2015 | Urząd Gminy Zarządzający drogami | Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy | 15 |  |  | X | X |  |
| 2 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie mogą wystąpić przekroczenia standardów akustycznych | 2004 | 2015 | Urząd Gminy Zarządzający drogami | Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy | 100 |  |  | X | X |  |
| PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego | 2004 | 2015 | Urząd Wojewódzki | Wyznaczenie terenów o przekroczonej wartości dopuszczalnego poziomu promieniowania niejonizującego | 100 |  | X | X |  |  |
| OCHRONA PRZYRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zalesianie gruntów porolnych, niskich klas bonitacyjnych (wariant optymalny — 125 ha) | 2004 | 2015 | RDLP w Katowicach, Starosta Żywiecki | Wzrost różnorodności biologicznej w obszarach ekstensywnej gospodarki rolnej | 375 |  | X | X |  | Partnerzy: Gminny Urząd w Czernichowie, fundusze pomocowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starosta Żywiecki |
| 2 | Sporządzenie „Planu ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego” (opracowanie planistyczne) | 2004 | 2015 | Wojewoda Śląski | Ochrona różnorodności biologicznej województwa śląskiego | 200 |  |  |  | X budżet wojewody | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, placówki naukowe, Rada Gminy |
| 3 | Realizacja form zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych o randze ponadlokalnej (drogi wojewódzkie i powiatowe) | 2004 | 2015 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | Utrzymanie ciągłości terenów zieleni w obszarach zurbanizowanych | 150 | X |  | X |  | Partnerzy: Gminny Urząd w Czernichowie, fundusze pomocowe, Starosta Żywiecki |
| 4 | Realizacja wytycznych „programów ochrony przyrody Nadleśnictw: Jeleśnia i Andrychów (około 50% ogólnej powierzchni Lasów Państwowych w tym pozaustawowe formy ochrony przyrody „Czupel, „Jaworzyna”, powierzchniowe pomniki przyrody) | 2004 | 2015 | Nadleśnictwa Jeleśnia i Andrychów | Wzrost różnorodności biologicznej na terenach leśnych | 950 (ok. 950ha x 1) |  | X | X |  | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, fundusze pomocowe |
| 5 | Promocja programów rolno-środowiskowych (szkolenia, warsztaty, broszury) w ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego – schemat II, III) | 2004 | 2015 | Urząd Marszałkowski w Katowicach | Połączenie aktywizacji gospodarczej ze wzrostem różnorodności biologicznej | 50 | X |  | X |  | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie, fundusze pomocowe, ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej, Starosta Żywiecki, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec |
| 6 | Realizacja terenów zieleni urządzonej w obrębie obiektów usługowo-handlowych, turystyczno-wypoczynkowych, stanowiących własność prywatnych podmiotów gospodarczych (lub adaptacja istniejących form zieleni wysokiej) | 2004 | 2015 | Zarządcy i właściciele nieruchomości (inwestorzy sektora prywatnego) | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy, poprawa przyrodniczego wizerunku Gminy | 500 |  |  | X | X | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, Starosta Żywiecki, Rady Sołeckie |
| 7 | Realizacja zieleni urządzonej wzdłuż realizowanej kolejki szynowej wraz z wyciągiem i trasą narciarską na południowych stokach Góry Żar | 2004 | 2015 | Polskie Linie Kolejowe | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 150 |  |  | X | X | Partnerzy: fundusze pomocowe, inwestor strategiczny Nadleśnictwo Jeleśnia, Starosta Żywiecki |
| 6 | Realizacja terenów zieleni urządzonej w obrębie obiektów usługowo-handlowych, turystyczno-wypoczynkowych, stanowiących własność prywatnych podmiotów gospodarczych (lub adaptacja istniejących form zieleni wysokiej) | 2004 | 2015 | Zarządcy i właściciele nieruchomości (inwestorzy sektora prywatnego) | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy, poprawa przyrodniczego wizerunku Gminy | 500 |  |  | X | X | Partnerzy: Urząd Gminy w Czernichowie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego O/Żywiec, Starosta Żywiecki, Rady Sołeckie |

Według GUS (Polska Statystyka Publiczna) i Rocznika Statystycznego 2002

Według GUS (Polska Statystyka Publiczna) i Wybrane dane o powiatach i gminach województwa małopolskiego w 2001 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2002

Według stanu środowiska w województwie śląskim za rok 2001 opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Według stanu środowiska w województwie śląskim za rok 2001 opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Według „Stanu środowiska Śląskiego w 2001r” oprac. przez Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Według danych  Urzędu Gminy.

Według danych  Urzędu Gminy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718).

Według danych  Urzędu Gminy.

Według danych przekazanych przez Urząd Gminy w Czernichowie.

Według danych przekazanych przez Urząd Gminy w Czernichowie.

Według danych z Urzędu Gminy Czernichów

Według ankiety o stanie i zamierzeniach realizacji przez gminę [..] sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Według ankiety o stanie i zamierzeniach realizacji przez gminę [..] sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Według ankiety o stanie i zamierzeniach realizacji przez gminę [..] sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Według ankiety o stanie i zamierzeniach realizacji przez gminę [..] sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

Według Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 212, poz.1799)

Dane obliczone na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy

Dane przekazane przez Urząd Gminy.

Na podstawie GUS, www.stat.gov.pl

Na podstawie danych zawartych w „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, wersja robocza”

Na podstawie www.otzo.most.org.pl

Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Marka Szuba „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, Informator wydanie II, Wydawnictwo Grupy Kapitałowe PSE, W-wa 2002.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 „w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi 
i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania”, paragraf 1, ustęp 2a,b,c (Dz. U. nr 107, poz. 676 z 20 sierpnia 1998r.)

Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Marka Szuba „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, Informator wydanie II, Wydawnictwo Grupy Kapitałowe PSE, W-wa 2002.

Nomenklatura i ujęcie przyjęto za: Matuszkiewicz W. 2001 „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” Wyd. Nauk. PWN. Warszawa

Nomenklatura i ujęcie przyjęto za: Matuszkiewicz W. 2001 „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” Wyd. Nauk. PWN. Warszawa

Obszar Czernichowa zaliczono do krainy Karpat Zachodnich, Podkrainy Zachodniobeskidzkiej, Okręgu Beskidzkiego, Podokręgów Beskidu Małego i Pogórza Śląskiego w podziale geobotanicznym Polski; tereny wymienione w rubryce są zgodne siedliskowo z przyporządkowanymi im zespołami leśnymi, na podstawie charakterystyki regionów geobotanicznych i odpowiadającym im krajobrazom: „reglowych buczyn” dla pierwszych dwóch podokregów i „grądów” dla ostatniego podokregu (Matuszkiewicz J. M. 1993: „Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski” Prace Geograficzne 158. IGiPZ PAN).

Art. 27 ustawy o ochronie przyrody

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochrona gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla ty gatunków i odstępstw od tych zakazów z dnia 11 września 2001r. (Dz. U. nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r.) http://www.mos.gov.pl/mos/akty-p/rozp_ros.html [2001.10.15]

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochrona gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla ty gatunków i odstępstw od tych zakazów z dnia 11 września 2001r. (Dz. U. nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r.) http://www.mos.gov.pl/mos/akty-p/rozp_ros.html [2001.10.15]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. nr 130, poz. 1456)

wg Witkowski Z. 1997. Stan poznania, zagrożenie i ochrona fauny województwa bielskiego. w: „Przyroda województwa bielskiego stan poznania, zagrożenia i ochrona”, COLGRAF-PRESS, Poznań

j.w.

Informacja pisemna Nadleśnictwo Jeleśnia, październik 2003r, msc.

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Andrychów na okres: 01.01.1995 – 31.12.2004r. BULiGL Kraków, msc; Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Jeleśnia na okres: 01.01.1995 – 31.12.2004r. BULiGL Kraków, msc; Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Bielsko na okres: 01.01.1998 - 31.12.2007r., BULiGL Kraków, msc.

Program zwiększenia lesistości w województwie bielskim w latach 1998-2020, WBGiTR, Żywiec 1996, msc.

Podstawa prawna. Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie Utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 9/98 poz. 110).

Wg Blarowski A, Gajczak J. Parusel J. 1997, „Ochrona przyrody w województwie bielskim – stan istniejący, perspektywy” w: „Przyroda województwa bielskiego – stan poznania, zagrożenia i ochrona”, COLGRAF-PRESS, Poznań

Wyżej wymienione dyrektywy wiążą się z koniecznością opracowania propozycji europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000” — także w oparciu o istniejący krajowy system obszarów chronionych oraz inne istniejące projekty i opracowania

Przegląd Komunalny 9(144)/2003 – dodatek specjalny

Na podstawie: W. Niemiec, M.Lis: Zasady wykorzystania....

Na podstawie: Przegląd Komunalny 9(144)/2003 – dodatek specjalny

- dokumenty (lub synteza programu2 ) wymagane przez WFOŚiGW w Katowicach dla potwierdzenia faktu wdrożenia REMAS w  przypadku dofinansowania opracowania programu ochrony środowiska

Analogicznie do procedury stosowanej przy ocenie ofert w Ustawie o zamówieniach publicznych

na podstawie www.zielonasiec.pl

Projekt Nowej Polityki Państwa – Ministerstwo Środowiska

Na podstawie Programu operacyjnego na lata 2001-2002

F. Piontek, Sterowanie ekorozwojem, t. I Teoretyczne aspekty ekorozwoju, rozdz. I Środowisko przyrodnicze 
w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.